АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2007                 №  107

г. Колпашево

Об утверждении плана мероприятий на 2007 год по очистке от мусора лесных массивов на территории Колпашевского городского поселения

В целях реализации полномочий местного самоуправления и решения вопросов местного значения, руководствуясь Уставом Колпашевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2007 год по очистке от мусора лесных массивов, находящихся на территории Колпашевского городского поселения (приложение).

2. Опубликовать постановление в «Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                  Ю.Г. Зяблицев

Приложение к  постановлению

Главы Колпашевского городского поселения

от 05.06.2007 № 107

План мероприятий

на 2007 год по очистке от мусора лесных массивов,

находящихся на территории Колпашевского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение «круглых столов» по вопросу захламления лесных массивов с последующей подготовкой предложений по мероприятиям очистки лесных массивов | июнь – декабрь | Баранов С.А. – зам. Главы, Былин А.В. –председатель Совета поселения (по согласованию) |
| 2. | Организация рейдов по выявлению фактов несанкционированного размещения отходов в лесных массивах с последующим привлечением к административной ответственности лиц, виновных в захламлении лесов | июнь-сентябрь | Иванов Ю.С. – зам. Главы, Травков В.А. – начальник отдела УМХ |
| 3. | Организация сбора и вывоза мусора из лесных массивов на полигоны твердых бытовых отходов | июнь-сентябрь | Иванов Ю.С. – зам. Главы, Травков В.А. – начальник отдела УМХ |
| 4. | Обеспечение информирования населения через местные средства массовой информации о ходе проведения работ по очистке от мусора лесных массивов | июнь-сентябрь | Иванов Ю.С. – зам. Главы, Травков В.А. – начальник отдела УМХ |