АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2007                 №   207

г. Колпашево

О порядке использования средств

на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса», решением Думы Колпашевского района от 30.08.2007 № 351 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» на 2007 год» и решением Совета городского поселения от 24.09.2007 № 70 «Об утверждении Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что средства субсидии, выделенные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, направляются на оплату расходов, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов в сумме 4680,0 тыс. рублей.

Объем долевого финансирования городским поселением капитального ремонта многоквартирных домов определяется в размере 10 % общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта.

2. Администрация городского поселения (далее - Администрация) в течение четырнадцати дней со дня получения субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов принимает решение о распределении полученных средств и средств, предусмотренных в местном бюджете, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов между домами, которые включены в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3.  В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в п. 2 настоящего постановления Администрация уведомляет жилищные кооперативы, управляющие компании (далее - управляющие организации) о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренного на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

4.  В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного п. 3 настоящего постановления управляющая организация открывает отдельный банковский счет и направляет  в Администрацию:

- уведомления об открытии счета с указанием  реквизитов;

-  решение общего собрания собственников о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственника в размере не менее 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

-  утвержденную общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома с учетом требований, установленных п. 3 настоящего постановления;

-   соглашение, заключенное между Администрацией городского поселения и управляющей организацией, по целевому использованию средств субсидии и средств местного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

-  выписку банковского счета о зачислении средств собственника на счет для проведения капитального ремонта дома.

5.  Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4 настоящего постановления, от управляющей организации перечисляет средства, предусмотренные на капитальный ремонт многоквартирного дома на указанные банковские счета.

6.  Для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств субсидии и средств местного бюджета управляющая организация либо привлекает подрядные организации, либо при наличии технической возможности и разрешительной документации производит  самостоятельно, согласовав данное решение с Администрацией городского поселения в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

7.  Оплата работ по капитальному ремонту  производится с  учетом требований, указанных в Адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а так же на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведения государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. На основании актов приемки работ, утвержденных Главой поселения и подписанных лицами уполномоченными действовать от имени собственника, за исключением случая, установленного  п. 9  настоящего постановления.

8.  Администрация вправе отказаться согласовывать акт приемки выполненных работ в случае нарушения требований, установленных п. 4 Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а так же в случае превышения сметы расходов, утвержденной  общим собранием собственников помещений с учетом требований, установленных п. 3 настоящего постановления.

9.  Выделенные  средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту дома в размере не более тридцати процентов средств.

10. Собственники не вправе использовать средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта  многоквартирного дома, на другие цели.

11. Собственники обязаны ежемесячно предоставлять информацию о проведении капитального ремонта и о целевом использовании средств субсидии.

12. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения представлять отчет о целевом использовании средств субсидии  в установленные сроки в УФЭП Администрации Колпашевского района.

13. Управляющая организация средства субсидии и средства местного бюджета, не использованные по целевому назначению до 15.12.2007, возвращает в  бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в срок до 20.12.2007.

14. Администрация городского поселения средства субсидии, не использованные по целевому назначению до 20.12.2007, возвращает в  бюджет муниципального образования «Колпашевский район» в срок до 23.12.2007.

15.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения Ю.С.Иванова.

Глава поселения                                                                                  Ю.Г. Зяблицев