АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2007                   №   241

г. Колпашево

Об утверждении графика работ по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков

В  соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», п.1, п.п.8 ст. 42 Устава городского поселения, на основании заявлений уполномоченных лиц, в ведении которых расположены многоквартирные жилые дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить график проведения работ по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома на территории МО «Колпашевское городское поселение», до 1 января 2011 года согласно приложению.

- Предусмотреть при прогнозировании бюджета на 2008 – 2011 года выделение средств ежегодно в размере 200 тыс. рублей на выполнение работ по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков.

- Опубликовать настоящее постановление  в  сборнике «Ведомости органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                                     Ю.С. Иванов

Приложение  к постановлению

Главы Колпашевского городского  поселения

от  04.12.2007  № 241

График проведения работ

по  формированию кадастрового учета

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

| № п/п | Объект межевания и кадастрового учета | Наименование УК/ОСЖ | Кол-во этажей шт. материал стен | Кол-во квартир шт. | Площадь жилого дома м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008г |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Колпашево, ул. Лазо,11 | УК ООО «Агрострой +» | 5-панельный | 120 | 7817,6 |
| 2 | г. Колпашево, мкр. Геолог,19 | УК ООО «Теплосервис» | 5-кирпичный | 50 | 3139,4 |
| 3 | г. Колпашево, мкр. Геолог,15 | УК ООО «Теплосервис» | 5-кирпичный | 30 | 1345,1 |
| 4 | г. Колпашево, мкр. Портовая, д.22 | УК ООО «Агрострой +» | 3-кирпичный | 18 | 1138,9 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Чапаева, д.16/1 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 12 | 512,9 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Юбилейный, д.7 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 619,4 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Советский. Север, д. 6/1 | УК ООО «ЖКХ» | 2-щитовой | 21 | 644,5 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д.21 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 635,9 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 12 | УК ООО «ЖКХ» | 2-деревянный | 12 | 493 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, д.9 | УК ООО «ЖКХ» | 3-кирпичный | 24 | 858,7 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Свердлова, д. 1 | УК ООО «ЖКХ» | 2-деревянный | 8 | 338,9 |
| 12 | г. Колпашево, ул. Геофизическая, д. 3 | УК ООО «ЖКХ» | 4-кирпичный | 33 | 1596,3 |
| 13 | г. Колпашево, ул. Ремесленная, 72 | УК ООО «ЖКХ» | 2-деревянный | 8 | 334,9 |
| 14 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 2 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 6 | 290,5 |
| 15 | г. Колпашево, ул. Науки, д.9Б | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 816,6 |
| 16 | г. Колпашево, ул. Науки, д.26 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 718,9 |
| 17 | г. Колпашево ул.С.Лазо,7 | УК ООО « Агрострой +» | 5-кирпичный | 60 | 2626,7 |
| 18 | с. Тогур ул. Советская,45 | ТСЖ «Дебют» | 5-кирпичный | 60 | 2750,5 |
| 2009г |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Колпашево, мкр. Геолог, д.1 | УК ООО «Агрострой +» | 5-панельный | 60 | 2613,8 |
| 20 | г. Колпашево ,ул. Гоголя, д.64 | УК ООО «ЖКХ» |  |  | 290,6 |
| 21 | г. Колпашево, мкр. Геолог, д.10 | УК ООО «Агрострой +» | 5-панельный | 59 | 2564,8 |
| 22 | г. Колпашево, мкр. Геолог, д.8 | УК ООО «Агрострой +» | 5-панельный | 90 | 5892,4 |
| 23 | г. Колпашево, ул. Советский Север, 6 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 718,5 |
| 24 | г. Колпашево, ул. Советский Север, 8 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16 | 727,2 |
| 25 | г. Колпашево, ул. Портовая, д.22/2 | УК ООО «Агрострой +» | 1-щитовой | 11 | 572,3 |
| 26 | г. Колпашево, ул. Портовая, д.22/3 | УК ООО «Агрострой +» | 1-щитовой | 8 | 389 |
| 27 | г. Колпашево, ул. Портовая, д.6 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 24 | 702,4 |
| 28 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д.8 | УК ООО «ЖКХ» | 2-деревянный | 8 | 409,5 |
| 29 | г. Колпашево, ул. Кирова, д.36/1 | УК ООО «Агрострой +» | 2-кирпичный | 16 | 624,4 |
| 30 | г. Колпашево, ул. Мира,3 | УК ООО «Агрострой +» | 1-деревянный | 1 | 45,1 |
| 31 | г. Колпашево, ул. Мира,14 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 10 | 314,9 |
| 32 | г. Колпашево, ул. Мира,16 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 8 | 336,9 |
| 33 | г. Колпашево ул. Коммунистическая, д.7 | УК ООО «Агрострой +» | 2-кирпичный | 8 | 493,4 |
| 34 | г. Колпашево ул. Мира,д.34 | УК ООО «ЖКХ» | 2-деревянный | 17 | 660,6 |
| 35 | г. Колпашево ул. Чернышевского, д.46 | УК ООО «ЖКХ» | 1-деревянный | 2 | 128,3 |
| 36 | с. Тогур ул. Некрасова,д.12 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 392,6 |
| 37 | с. Тогур ул. Некрасова,д.4 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 377,7 |
| 38 | с. Тогур ул. Некрасова,д.6 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 392,7 |
| 39 | г. Колпашево мкр.Геолог, д.5 | УК ООО «Агрострой +» | 5-панельный | 50 | 3331,5 |
| 40 | г. Колпашево ул. Тимирязева,1/3 | УК ООО «Агрострой +» | 5-кирпичный | 40,0 | 1724,6 |
| 41 | г. Колпашево ул. Кирова,33/1 | УК ООО «ЖКХ» | 3-кирпичный | 24,0 | 1072,4 |
| 42 | г. Колпашево ул. Кирова,33/2 | УК ООО «ЖКХ» | 3-кирпичный | 27,0 | 1517,1 |
| 43 | г. Колпашево ул. Чапаева,16/1 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 16,0 | 512,9 |
| 44 | с. Тогур ул. Ленина,2 | ТСЖ «Луч» | 2-кирпичный | 24,0 | 1084,6 |
| 45 | с. Тогур ул. Советская,38а | УК ООО «Глеб» | 2-деревянный | 8,0 | 330,9 |
| 46 | г. Колпашево ул. Победы,8 | УК ООО «Теплосервис» | 5-кирпичный | 70,0 | 3301,9 |
| 2010г |  |  |  |  |  |
| 47 | с. Тогур ул. Новостройка, д.4 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 27 | 1446,5 |
| 48 | с. Тогур ул. Ленина, д.1 | УК ООО «Глеб» | 5-кирпичный | общ. | 3843,3 |
| 49 | г. Колпашево, ул. Строителей, 11 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 16 | 516,1 |
| 50 | г. Колпашево, ул. Строителей, 12 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 16 | 500,4 |
| 51 | г. Колпашево, ул. Советский Север, 59 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 12 | 367,9 |
| 52 | г. Колпашево, ул. Советский Север, 61 | УК ООО «Агрострой +» | 2-деревянный | 10 | 392,1 |
| 53 | г. Колпашево, ул. Победы, 117/1 | УК ООО «ЖКХ» | 3-кирпичный | 27 | 1543,7 |
| 54 | г. Колпашево, пер. Клубный, 5 | УК ООО «Тисто+» | 2-кирпичный | 8 | 326,4 |
| 55 | г. Колпашево, пер. Клубный, 7 | УК ООО «Тисто+» | 2-кирпичный | 16 | 749 |
| 56 | г. Колпашево, пер. Клубный,3 | УК ООО «Тисто+» | 2-кирпичный | 8 | 351,1 |
| 57 | г. Колпашево, пер. Новый,1 | УК ООО «Тисто+» | 2-деревянный | 12 | 502,5 |
| 58 | г. Колпашево, пер. Новый,7 | УК ООО «Тисто+» | 2-деревянный | 12 | 515,6 |
| 59 | г. Колпашево, ул. Энгельса, 29 | УК ООО «Тисто+» | 2-деревянный | 8 | 336,9 |
| 60 | г. Колпашево, ул. Портовая, 34 | УК ООО «Тисто+» | 3-кирпичный | 27 | 1598,1 |
| 61 | с. Тогур, ул. Некрасова,2 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 8 | 387,4 |
| 62 | с. Тогур, ул. Некрасова,8 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 8 | 384,7 |
| 63 | с. Тогур, ул. Некрасова,10 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 8 | 377,9 |
| 64 | г. Колпашево, пер. Юбилейный,9 | УК ООО «ЖКХ» | 2-кирпичный | 8 | 503,6 |
| 65 | с. Тогур, ул. Некрасова,20 | УК ООО «Глеб» | 2-деревянный | 8 | 501,4 |
| 66 | с. Тогур, ул. Некрасова,24 | УК ООО «Глеб» | 3-кирпичный | 18 | 899,6 |
| 67 | с. Тогур, ул. Ленина,3 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 22 | 851 |
| 68 | с. Тогур, ул. Ленина,5 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 22 | 888,7 |
| 69 | с. Тогур, ул. Ленина,4 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 22 | 884,8 |
| 70 | с. Тогур, ул. Ленина,6 | УК ООО «Луч» | 2-кирпичный | 22 | 867,1 |
| 71 | с. Тогур, ул. Ленина,8 | УК ООО «Глеб» | 2-кирпичный | 22 | 867,1 |
| 72 | с. Тогур, ул. Чапаева,1 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 347,7 |
| 73 | с. Тогур, ул. Чапаева,2 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 353,9 |
| 74 | с. Тогур, ул. Чапаева,5 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 343,1 |
| 75 | с. Тогур, ул. Мичурина,9 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 8 | 380,8 |
| 76 | с. Тогур, ул. Мичурина,4 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 16 | 731,5 |
| 77 | с. Тогур, ул. Мичурина,17 | УК ООО «Заря» | 2-кирпичный | 16 | 641,9 |
| 78 | с. Тогур, ул. Мичурина,7 | УК ООО «Луч» | 2-кирпичный | 16 | 701,4 |
| 79 | с. Тогур, ул. Мичурина,11 | УК ООО «Луч» | 2-кирпичный | 8 | 335,5 |
| 80 | с. Тогур мкр. Новостройка д.3 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 27 | 1460,1 |
| 81 | с. Тогур мкр. Новостройка д.5 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 27 | 1515,3 |
| 82 | с. Тогур мкр. Новостройка д.6 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 27 | 1520,7 |
| 83 | ул. Советский Север,14/1 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 23 | 1277,4 |
| 84 | г. Колпашево, ул. Советский Север,14/2 | УК ООО «Теплосервис» | 3-кирпичный | 24 | 1242,3 |
| 85 | г. Колпашево, ул. Портовая,28 | УК ООО «Агрострой +» | 2-кирпичный | 16 | 766,6 |
| 86 | г. Колпашево, ул. Портовая,30 | УК ООО «Агрострой +» | 2-кирпичный | 16 | 817 |
| 87 | г. Колпашево, ул. Портовая,32 | УК ООО «Агрострой +» | 2-кирпичный | 16 | 825,3 |