АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2008                       №  89

г. Колпашево

Об утверждении Порядка  проведения и

финансирования работ по капитальному

и текущему  ремонту объектов

муниципальной собственности  Колпашевского

городского поселения в новой редакции

В целях рационального использования, определения приоритетности расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете Колпашевского городского поселения на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности, реализации полномочий местного самоуправления и решения вопросов местного значения, руководствуясь Уставом Колпашевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения и финансирования работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Колпашевского городского поселения от 24.04.2007 № 72 «Об утверждении Порядка проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения».

3. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение к постановлению Главы

Колпашевского городского поселения

от  06.05.2008  №  89

Порядок проведения и финансирования работ

по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения

Глава 1. Общие положения

- Положение о порядке проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения (далее именуется – Положение) разработано в целях рационального расходования и усиления эффективности использования денежных средств, выделенных на проведение  капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности, улучшения качества выполняемых ремонтных работ.

- Настоящее Положение определяет единый порядок проведения ремонтных работ и направления денежных средств, выделенных на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности поселения.

- Финансирование работ по капитальному и текущему ремонтам может осуществляться за счет средств бюджета поселения, а также за счет средств субсидий из бюджетов других уровней, в пределах сумм предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий год.

Глава 2. Классификация ремонтов

- Положением предусмотрены два вида ремонта: текущий и капитальный.

- Текущий ремонт предусматривает систематическое и своевременное проведение ремонтных работ по предохранению объектов муниципальной собственности от преждевременного износа и по устранению возникающих мелких неисправностей.

- Капитальный ремонт предусматривает смену или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей, отдельных участков сетей, систем, коммуникаций, устройств, оборудования на объектах муниципальной собственности, отслуживших свой срок службы.

Глава 3. Порядок определения объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту

- Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности формирует соответствующий отдел поселения по принадлежности объекта в виде плана ремонта на соответствующий период.

- План ремонта муниципальных объектов составляется следующим образом:

- В пределах утвержденного бюджета поселения на соответствующий год в течение января месяца с возможными добавлениями и изменениями в течении года;

- Организация обслуживающая муниципальную собственность представляет в соответствующий отдел (по принадлежности объекта) Администрации городского поселения перечень объектов, необходимых для включения в план ремонта, с предварительным расчетом стоимости и объемов.

- По результатам рассмотрения обращений граждан по ремонту муниципального жилого фонда;

- В целях исполнения социально-экономических программ имеющихся в городском поселении.

- Сектор градостроительства, архитектуры, газификации и землеустройства (далее – ГАГЗ) администрации поселения производит проверку необходимости проведения ремонтов и определение объемов ремонта с выездом на объект. Оформляет техническое задание и передает в соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта).

- Соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности) составляет проект плана проведения ремонта муниципальных объектов и передает Главе поселения на утверждение.

- После утверждения Главой поселения плана проведения ремонта соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта) представляет его (с включением информации об объекте, видах работ, стоимости работ, предлагаемых сроках) в финансово – экономический отдел администрации поселения для включения в перечень объектов по финансированию муниципальных объектов.

- Неплановый выборочный ремонт выполняется для ликвидации последствий аварий, внезапных повреждений объектов муниципальной собственности, вызванных стихийными бедствиями, экстремальными условиями и др.

Глава 4. Порядок проведения и финансирования работ

- После утверждения бюджета на основании плана проведения ремонта муниципальных объектов, утвержденного Главой поселения, соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта) организует выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту объекта в установленном законодательством порядке (заключение договора, проведение конкурса, аукциона, запроса котировки и т.п.).

- Контроль за выполнением работ по ремонту муниципальных объектов осуществляет сектор ГАГЗ администрации поселения (за исключением случаев, особо оговоренных в муниципальном контракте или договоре на проведение ремонта объекта).

- Приемка законченного ремонта объекта муниципальной собственности осуществляется в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН-58-88 (р)   инженером – строителем сектора ГАГЗ городского поселения (Минина Е.А).

- Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), после подписания инженером – строителем подписывается Главой поселения.

- Оплата за выполненные работы производится отделом бухгалтерского учета и отчетности городского поселения на основании счет – фактуры, подписанного акта выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости работ (форма КС – 3).в муниципальном случаев, особо оговоренныхниципальных объектов осуществляет сектор ГАГЗ кциона, запроса котировки и т.п.).

эко