АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2009                     № 48

г. Колпашево

Об очистке кюветов и улиц

Для очистки кюветов и улиц на территории Колпашевского городского поселения с целью беспрепятственного пропуска талых вод и предотвращения подтопления жилых домов и участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску талых и паводковых вод, очистке территорий улиц от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2009 год (приложение).

2. Рекомендовать ООО «Дорожник» (Владимиров В.Н.) и ООО «Риск» (Леонидов И.П.) еженедельно доводить информацию по очистке кюветов, дорог, водоотводных канав для пропуска талых вод начальнику отдела управления муниципальным хозяйством Травкову В.А. с 1 апреля 2009 года, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации – немедленно.

3. Рекомендовать ООО «ЖКХ» (Бударин С.И.) подготовить ассенизаторские машины, ООО «Дорожник», ООО «Риск» мотопомпы и использовать их для откачки паводковых вод из подвалов жилого фонда и объектов муниципальной собственности.

- Опубликовать постановление в газете «Советский Север».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Утвержден

Постановлением Главы Колпашевского

городского  поселения от 06.03.2009 № 48

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску вод осеннего паводка, очистке территорий улиц

от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2009 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сообщение в средствах массовой информации о работе по очистке поселения, пропуску весенних вод | до 05.04 |  | Администрация городского поселения |  |  |
| 2. | Проведение совещания с руководителями предприятий, председателями уличных и домовых комитетов об оказании помощи населению в период подготовки пропуска весенних вод | до 05.04 |  | Администрация городского поселения |  |  |
| 3. | Рекомендовать проводить контроль и работу с населением, руководителями организаций, уличными и домовыми комитетами по вопросу очистки территорий и улиц города от снега и мусора и пропуску весенних вод | апрель |  | Администрация городского поселения, ООО «ЖКХ», ООО «Агрострой+», ООО «КТК», ООО «Дорожник», ООО «Риск» |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рекомендовать производить отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб по улицам поселения | апрель |  | ООО «Дорожник», ООО «Риск» |  |  |
| 2. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дороги в г. Колпашево: |  |  |  |  |  |
|  | на водоотводе по ул. Пушкина до ул. Мира | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | с двух сторон по ул. Обская | 15.04 |  |  | ООО «Агрострой+» |  |
|  | от ул. Советский Север до ул. Пушкина по ул. Обская | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | в пределах своей территории по ул. Пушкина, Кирова и вскрытие трубы по ул. Пушкина | 15.04 |  |  | ИЗ - 70/2 |  |
|  | по ул. Победы от ул. Тимирязева до ул. Пушкина | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник», ООО «ЖКХ» |  |
|  | по ул. Горького (со своей стороны) от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 15.04 |  |  | Колпашевский район водных путей и судоходства |  |
|  | у жилых домов по ул. Жданова, Гоголя обеспечить спуск воды в р. Обь по оврагу | 15.04 |  |  | ООО «Заря» |  |
|  | по ул. Жданова до ул. Центральная, обеспечить спуск воды в р. Обь | 15.04 |  |  | ООО «Заря» |  |
|  | по ул. Свердлова от ул. Гоголя до болота | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Центральная от ул. Панова до р. Обь | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Белинского до ул. Горького | 15.04 |  |  | Колпашевское ГорПО |  |
|  | по ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Барышева, пер. Юбилейный до ул. Ленина, по ул. Коммунистической, ул. Белинского в пределах своей территории | 15.04 |  |  | ООО «Нептун – торг» |  |
|  | по ул. Белинского от ул. Ленина до ул. Комсомольская | 15.04 |  |  | Нарымский ЦТ Томского филиала ОАО Сибирьтелеком |  |
|  | от ул. Обская по ул. Пушкина до ул. Победы | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Ленина от ул. Белинского до ул. Челюскина | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | от дома № 13 мкр. Геолог до ул. Базарная | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Победы вдоль территории в/ч жилого микрорайона, очистить кювет по ул. Гоголя от школы № 4 до ДРСУ, кювет от ул. Победы через ул. Чехова, Курченко до ул. Трифонова для спуска воды из своего микрорайона | 15.04 |  |  | в/ч 14174 |  |
|  | ул. Кирова, Толстого, Тимирязева вокруг своей территории | 15.04 |  |  | ООО «КТК» |  |
|  | по ул. Коммунистическая от ул. Горького до ул. Береговой, по ул. Кирова в пределах жилых домов речного порта | 15.04 |  |  | Колпашевский речной порт филиал ОАО Западно-Сибирского речного пароходства |  |
|  | ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Пушкина по обе стороны | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Кирова от ул. Советский Север до ул. Мира | 15.04 |  |  | ГОВД |  |
|  | по пер. Моховой до ул. Дзержинского от ул. Челюскина по обе стороны | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Белинского от ул. Комсомольская до ул. Коммунистическая | 15.04 |  |  | ООО «ЖКХ» |  |
|  | ул. Комсомольская от пер. Юбилейный до ул. Белинского | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | от ул. Базарная до ул. Челюскина для отвода воды из мкр. Геолог | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Мира (четная сторона) от ул. Кирова, до бани № 1, ул. Коммунистическая от магазина № 4 до ул. Береговая, а также по улицам имеющегося жилого фонда | 15.04 |  |  | ООО «ЖКХ» |  |
|  | пер. Цветочный от ул. Голещихина до карьеров | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | от ул. Мира до дома № 13 мкр. Геолог | 15.04 |  |  | ООО «ЖКХ» |  |
|  | по ул. Победы от ул. Л.Толстого до ул. Шевченко | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Жданова от ул. Панова до ул. Новосибирская | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
|  | по ул. Парковая от ул. Кольцова до ул. Базарная | 15.04 |  |  | ООО «Дорожник» |  |
| 3. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дорог в с. Тогур: |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Советская от детского дома до поймы реки |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск» |
|  | по ул. Ленина от ул. Советская до почты |  | 15.04 |  |  | ООО «Глеб» |
|  | по ул. Свердлова от ул. Советская до Тогурской начальной школы с обеих сторон |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск» |
|  | по ул. Чапаева до Тогурской средней школы |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск», ООО «Глеб» |
|  | по ул. Белинского до ул. Первомайская |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск» |
|  | по ул. Тургенева по левой стороне |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск» |
|  | по ул. Некрасова по левой стороне |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск», ООО «Глеб» |
|  | по ул. Первомайская |  | 15.04 |  |  | ООО «Риск» |