АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2010                          № 125

г. Колпашево

Об утверждении  муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2010 году»

В целях создания условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, а также приведения в нормативное состояние и в соответствие  с установленными санитарными и техническими правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2010 году».

2.   Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации  Колпашевского городского поселения      Иванова Ю.С.

Глава	 поселения		                                                        Ю.Г. Зяблицев

Утверждена

постановлением

администрации Колпашевского

городского поселения

от 12.05.2010г.  № 125

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2010 ГОДУ»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2010 году» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | # Жилищный кодекс Российской Федерации; # Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Основные цели Программы | -приведение многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан; -повышение надежности внутридомовых инженерных сетей. |
| Основные задачи Программы | - оказание финансовой поддержки по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, где собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта; - разработка механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, Администрации Колпашевского городского поселения по вопросам управления многоквартирными домами, содержания общего имущества и проведения капитального ремонта; - обеспечение целевого расходования средств бюджета Колпашевского городского поселения выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; - - формирование финансовых ресурсов для обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств собственников. |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансовых ресурсах (прогноз) составит 11 610 665 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 10 000 000 рублей; средства бюджета МО «Колпашевское городское поселение» - 1 030 127 рублей; средства собственников помещений – 580 538 рублей, в т.ч. средства Колпашевское городское поселение, как собственника муниципального имущества |
| Сроки и этапы реализации комплексной программы | 2010 г. |
| Ожидаемые результаты | - снижение текущих эксплуатационных затрат многоквартирного дома; - исключение аварийных ситуаций на общем имуществе многоквартирных домов; - снижение уровня износа жилищного фонда; - снижение социальной напряженности и создание безопасных и благоприятных условий для проживания и управления многоквартирными домами; - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства. |
| Ответственность за разработку программы, мониторинг и исполнение | Отдел УМХ Колпашевского городского поселения |

2.  Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

Общая площадь многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, в Колпашевском городском поселении по состоянию на 01.01.2010 составляет 365428 кв. метра (726 домов).

Уровень износа многоквартирных домов МО «Колпашевское городское поселение» в среднем составляет 60%.

На протяжении ряда лет финансирование работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Колпашевского городского поселения было недостаточным, что привело к росту количества многоквартирных домов, приходящих в упадок, и снижению их инвестиционной привлекательности для управляющих организаций.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта и передачей собственникам помещений обязанностей по капитальному ремонту целесообразно оказание государственной адресной финансовой поддержки.

Здания в процессе эксплуатации подвергаются физическому износу. Согласно нормам ВСН 58-88(Р) нормативный срок эффективной эксплуатации конструктивных элементов зданий до постановки на капитальный ремонт составляет:

1) кровли из асбоцементных листов - 30 лет;

2) рулонные кровли - 15 лет;

3) инженерные сети (теплоснабжение) - 25 лет.

В зависимости от технического состояния и объемов работ необходимо проведение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 18 домов;

2) ремонт крыш - 20 домов (рулонных - 8 домов; шиферных - 12 домов).

В рамках действующего законодательства необходимо рассматривать комплекс программных мероприятий в разрезе жилых домов с различными формами собственности (смешанной, частной и муниципальной). Это обусловлено выполнением как обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения, требующие проведения капитального ремонта, так и обязательств собственника жилого помещения по проведению капитального ремонта жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, а также реализацией права органа местного самоуправления по предоставлению средств на проведение капитального ремонта.

Таким образом, только комплексное решение проблемы позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в созданных условиях и предоставит возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, позволит предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения.

- Экономическое обоснование реализации программы

Капитальный ремонт любой системы многоквартирного дома - трудоемкий и финансово-затратный процесс.

Затраты по проведению капитального ремонта согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 210), Жилищного кодекса Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158) и "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, возлагаются на собственников помещений данного многоквартирного дома.

При принятии программы возможно достичь следующие положительные результаты:

- приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечение безопасности проживания граждан в многоквартирных домах;

- снижение социальной напряженности населения, создание безопасных и благоприятных условий для проживания и управления многоквартирными домами на территории Колпашевского городского поселения;

- вовлечение населения Колпашевского городского поселения в развитие системы общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

- Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

1) приведение многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан;

2) повышение надежности работы внутридомовых инженерных сетей;

3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

5) создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами в Колпашевском городском поселении.

Основными задачами Программы являются:

1) оказание финансовой поддержки по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, где собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

2) разработка механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, Администрации Колпашевского городского поселения по вопросам управления многоквартирными домами, содержания общего имущества и проведения капитального ремонта;

3) обеспечение целевого расходования средств бюджета Колпашевского городского поселения, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

4) формирование финансовых ресурсов для обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений;

5) создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами, в том числе товариществ собственников жилья;

6) создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

7) организация адресной поддержки муниципального образования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

8) реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет выполнения мероприятий настоящей программы и адресного финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

- Сроки и этапы реализации программы

Данная Программа рассчитана на 2010 год.

Выполнение работ по капитальному ремонту будет производиться в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение 1), подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в 2010 году из Фонда при условии софинансирования.

- Перечень основных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает:

1) установление очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с техническим состоянием и объемом работ;

2) определение получателей бюджетных средств в зависимости от выбранного собственниками способа управления многоквартирными домами (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив; управляющая организация или обслуживающая организация, с которой при непосредственном управлении домом собственники заключили договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по ремонту общего имущества дома);

3) определение объема финансирования и размера стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 кв. метр общей площади помещения;

4) доведение соответствующего решения о финансировании капитального ремонта до получателя бюджетных средств в форме уведомления.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" к видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 491.

Порядок предоставления денежных средств определяется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующим постановлением Администрации Колпашевского городского поселения, определяющим порядок предоставления субсидии.

- Обеспечение программы

Финансовыми ресурсами Программы являются:

1) целевые бюджетные средства, выделяемые на финансирование Программы, которые могут быть образованы за счет следующих источников: средства Фонда, средства бюджета Колпашевского городского поселения;

2) средства собственников помещений в многоквартирном доме в размере 5% общей суммы финансирования.

Эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, достигается путем аккумулирования финансовых ресурсов на расчетных счетах юридических лиц.

Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Программы составят  - 11610,665 тыс. руб. за счет средств:

1) Фонда - 10000,000 тыс. руб.;

2) бюджета Колпашевского городского поселения – 1030,127 тыс. руб.;

3) платы собственников за капитальный ремонт многоквартирных домов - 580,538 тыс. руб.

Общая потребность в финансовых ресурсах по МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов составляет 11610,665 тыс. руб., в т.ч.:

1) капитальный ремонт крыш жилых домов – 8164,107 тыс. руб.;

2) капитальный ремонт инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) – 2427,781 тыс. руб.;

3) утепление и ремонт фасадов – 1018,777 тыс.руб. (приложение 3).

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70%, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийные, подлежащие сносу или реконструкции).

Основными критериями распределения средств на реализацию Программы являются:

1) обеспечение софинансирования мероприятий за счет средств собственников помещений в размере не менее 5% общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома; разница между общей стоимостью капитального ремонта и софинансированием собственников оплачивается за счет средств бюджета Колпашевского городского поселения не менее - 7,93% и средств Фонда - не более 92,07%, участвующих в реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

2) наличие перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту;

3) наличие проектно-сметной документации и экспертизы;

4) наличие решения общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта и участии в софинансировании капитального ремонта.

Объемы, структура затрат Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта на квадратный метр общей площади в многоквартирных домах на 2010 год установлен по каждому муниципальному образованию, участвующему в Программе. Для МО «Колпашевское городское поселение» установлен размер предельной стоимости проведения капитального ремонта - 9745 рублей.

- Ожидаемый результат от реализации программы и оценка эффективности

Реализация Программы капитального ремонта многоквартирных домов Колпашевского городского поселения должна обеспечить следующие результаты:

1) экономический эффект:

а) снижение текущих эксплуатационных затрат многоквартирного дома - 30%;

б) исключение аварийных ситуаций на общем имуществе многоквартирных домов;

в) снижение уровня износа многоквартирных домов с 50% до 25%;

2) социальный эффект - создание безопасных и благоприятных условий для проживания и управления многоквартирными домами (приложение 2).

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории Колпашевского городского

поселения в 2010 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО "Колпашевское городское поселение" в 2010 году

| п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь жилых помещений |  | Количество жителей зарегестрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. Муниципальное образование Колпашевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Колпашево, пер.Клубный, 7 | 1967 | 0 | кир | 2 | 2 | 485 | 286,3 | 286,3 | 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши | 1656565 | 1426191 | 0 | 146900 | 82795 | 3414,198 | 9745 | 10.2010 |
| 2 | г. Колпашево, ул.Коммунистическая, 7 | 1958 | 0 | кир | 2 | 2 | 539,8 | 494,1 | 494,1 | 24 | ремонт крыши | 417894 | 359949 | 0 | 37050 | 20895 | 774,165 | 9745 | 09.2010 |
| 3 | г. Колпашево, ул.Науки, 24 | 1964 | 0 | кир | 2 | 2 | 415,5 | 380,5 | 380,5 | 13 | ремонт крыши | 222754 | 191846 | 0 | 19770 | 11138 | 536,111 | 9745 | 10.2010 |
| 4 | г. Колпашево, ул.Победы, 8 | 1975 | 0 | кир | 5 | 4 | 3302 | 2228 | 2228 | 116 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2535214 | 2183503 | 0 | 224950 | 126761 | 767,781 | 9745 | 09.2010 |
| 5 | г. Колпашево, ул.Мира,4 | 1981 | 0 | кир | 5 | 2 | 1356 | 1347,3 | 1347,3 | 83 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 804401 | 692803 | 0 | 71377 | 40221 | 593,216 | 9745 | 10.2010 |
| 6 | г. Колпашево, ул.Тимирязева, 1/2 | 1969 | 0 | кир | 5 | 2 | 1744,8 | 1167,2 | 1167,2 | 73 | ремонт крыши | 772695 | 665500 | 0 | 68560 | 38635 | 442,856 | 9745 | 09.2010 |
| 7 | с.Тогур, ул.Ленина, 1 | 1977 | 0 | кир | 5 | 2 | 2428,8 | 1835,5 | 786,86 | 356 | ремонт крыши | 1428270 | 1230126 | 0 | 126730 | 71414 | 588,056 | 9745 | 10.2010 |
| 8 | с.Тогур, ул.Первомайская, 125 | 1985 | 0 | брус | 2 | 2 | 478,8 | 261,8 | 147,8 | 24 | ремонт крыши | 243274 | 209530 | 0 | 21580 | 12164 | 508,091 | 9745 | 09.2010 |
| 9 | с.Тогур, ул.Свердлова, 2 | 1978 | 0 | кир | 5 | 4 | 2788,5 | 1688,5 | 1688,5 | 114 | ремонт крыши | 1511993 | 1302233 | 0 | 134160 | 75600 | 542,224 | 9745 | 09.2010 |
| 10 | с.Тогур, ул.Советская, 31 | 1978 | 0 | кир | 5 | 4 | 2772,7 | 1685,9 | 1542,8 | 121 | ремонт крыши | 1593653 | 1372570 | 0 | 141400 | 79683 | 574,766 | 9745 | 10.2010 |
| 11 | с.Тогур, ул.Тургенева, 38 | 1974 | 0 | кир | 3 | 2 | 1095,6 | 712,3 | 429 | 76 | ремонт крыши | 424631 | 365749 | 0 | 37650 | 21232 | 387,578 | 9745 | 10.2010 |
| Итого по МО |  | Х | Х | Х | Х | Х | 17407,5 | 12087,4 | 10498,36 | 1020,000 | Х | 11610665 | 10000000 | 0 | 1030127 | 580538 | 9129,042 | Х | Х |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории Колпашевского городского

поселения в 2010 году»

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Колпашевское городское поселение | 17407,5 | 1020 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 481 070 | 6 129 595 | 11 610 665 |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории Колпашевского городского

поселения в 2010 году»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | тыс.руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Колпашево пер.Клубный 7 | 1656565 | 238150 | 479 | 398959 |  |  |  |  | 490 | 1018777 |
| 2 | г. Колпашево ул.Коммунистическая 7 | 417894 |  | 502 | 417894 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Колпашево ул.Науки 24 | 222754 |  | 393 | 222754 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Колпашево ул.Победы 8 | 2535214 | 1385230 | 1163 | 1149984 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Колпашево ул.Мира 4 | 804401 | 804401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Колпашево ул.Тимирязева 1/2 | 772695 |  | 634 | 772695 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Тогур ул.Ленина 1 | 1428270 |  | 1280 | 1428270 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с.Тогур ул.Первомайская 125 | 243274 |  | 408 | 243274 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с.Тогур ул.Свердлова 2 | 1511993 |  | 1040 | 1511993 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с.Тогур ул.Советская 31 | 1593653 |  | 1080 | 1593653 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с.Тогур ул.Тургенева 38 | 424631 |  | 626 | 424631 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная сумма по вертикали (1+2+3+…+n строки) | 11610665 | 2427781 | 7605 | 8164107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1018777 |