АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2010                          № 85

г. Колпашево

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2010 году на территории Колпашевского городского поселения Колпашевского района

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 05.02.2010      № 30-р «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ на территории Томской области в 2010 году», в соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2010 году на территории Колпашевского городского поселения Колпашевского района.

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Колпашевского городского поселения       Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Утвержден

постановлением администрации Колпашевского

городского  поселения от 12.04.2010 №  85

План мероприятий по подготовке и проведению

благоустроительных работ в 2010 году

на территории Колпашевского городского поселения Колпашевского района

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика территории, в том числе: |  |
| 1.1. | Площадь территории всего (кв. м) | 269 069 000 |
| 1.1.1. | Площадь, требующая санитарного содержания (кв. м) | 53 000 |
| 1.1.1.1. | Площадь, требующая постоянного содержания | 320 000 |
| 1.1.1.2. | Площадь, требующая периодического содержания | 448 000 |
| 2. | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О., должность, контактные телефоны) | первый заместитель Главы администрации поселения Ю.С. Иванов тел. 4 17 82 |

2. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие НПА о благоустройстве территорий Колпашевского городского поселения | до 20.04 | Иванов Ю.С. |
| 2. | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий поселения | 19.04-20.06 | Иванов Ю.С. |
| 3. | Организация проведения «санитарных» пятниц в период двухмесячника | еженедельно с 22.04 | Иванов Ю.С. |
| 4. | Анализ информации о заключенных договорах на вывозку мусора с юридическими лицами и ИП самовывозом | еженедельно с 19.04 | Травков В.А. |
| 5. | Мониторинг информации о: - количестве спецтехники, задействованной в мероприятиях; - количестве контейнеров и контейнерных площадок; - установленных урнах | до 27.04 | Травков В.А. |
| 6. | Проведение совещаний с руководителями предприятий ЖКХ | еженедельно | Иванов Ю.С. |
| 7. | Привлечение СМИ к освещению мероприятий по благоустройству | 2 раза в месяц | Иванов Ю.С. |
| 8. | Утверждение порядка по сбору и вывозу ТБО | до 01.06 | Травков В.А. Смыченко А.М. |
| 9. | Организация проведения работ совместно с Центром занятости населения и предприятиями ЖКХ по привлечению неработающих лиц к уборке территорий | постоянно | Руководители предприятий |
| 10. | Проведение общегородского субботника | до 20.05 | Иванов Ю.С. |
| 11. | Организация проведения субботников на прилегающих территориях организаций, предприятий различных форм собственности и направлений деятельности | апрель - май | Иванов Ю.С. |
| 12. | Проверка управляющих компаний по организации работ по содержанию внутриквартальных территорий жилого фонда в мкр. Геолог в соответствии с постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 26.04.2007 № 78 и других территорий | апрель - сентябрь | Травков В.А. |
| 13. | Проведение рейдов по соблюдению правил благоустройства и санитарного состояния территории городского поселения с привлечением контролирующих органов | май - сентябрь | Травков В.А. |
| 14. | Организация совместно с центром занятости на базе городского молодежного центра привлечения подростков в возрасте 14-16 лет для сбора мусора по городу и прибрежной территории первого Светлого озера | июль-август | Баранов С.А. |
| 15. | Определение и закрепление территории образцового содержания за Главой Колпашевского городского поселения | апрель | Зяблицев Ю.Г. |
| 16. | Организация мероприятий по выявлению «бесхозных» территорий Колпашевского городского поселения | апрель-июнь | Травков В.А. Кашлев Н.В. |
| 17. | Создание рабочей группы по изучению вопроса содержания безнадзорных и бродячих животных | май | Травков В.А. |
| 18. | Создание бригады газонокосильщиков и организация ее работы на постоянной основе | май-сентябрь | Иванов Ю.С. |
| 19. | Организация работы с управляющими организациями по установке у подъездов МКД скамеек и урн, окрашенных в яркие цвета | май-июль | Травков В.А. |
| 20. | Организация работы с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности по установке у входов урн, разбивке клумб, газонов | май-июль | Травков В.А. |
| 21. | Организация работы в соответствии с протоколом проведения Дня благоустройства Колпашевского района 30 июля 2009 г. | май-сентябрь | Зяблицев Ю.Г. |

3. Мероприятия по благоустройству на 2010 год

3.1. План текущих мероприятий по благоустройству на 2010 год

| № пп | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполне-ния | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | Источник финанси-рования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по отводу талых вод на территории поселения | Промывка водопропускных труб поливомоечной машиной, вскрытие водопропускных труб от снега и льда | апрель | 240 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 2. | Снос перестойных (старых) и аварийных деревьев | Спиливание, купирование | апрель-июль | 400 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 3. | Содержание дорог | Подметание дорог, выкашивание травы вдоль а/дорог, ремонт гравийных дорог, профилирование обочин, очистка кюветов, ямочный ремонт | май-октябрь | 7074 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 4. | Содержание кладбищ | Охрана кладбищ, вывоз мусора с территории, очистка дороги | май-октябрь | 772 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 5. | Сбор и вывоз мусора | Удаление несанкциониро-ванных свалок, сбор мусора вдоль а/дорог | май-октябрь | 1000 | местный бюджет | Травков В.А. |

3.2. План дополнительных мероприятий по благоустройству

| № пп | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | Источник финанси-рования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурса на лучший подъезд, дом, придомовую территорию (озеленение, обустройство газонов), двор, улицу |  | июнь-декабрь | 6 | местный бюджет | Баранов С.А. |
| 2. | Организация уборки центрального парка на постоянной основе | сбор мусора, обновле-ние и ремонт скамеек, установка урн | май-июнь | 65 | местный бюджет | Иванов Ю.С. |
| 3. | Организация работы по косметическому ремонту памятников | покраска, ремонт | апрель-май | 28 | местный бюджет | Терехина Л.С. |
| 4. | Организация работ по разборке остатков фундамента ДК «Север» и разбивка газона |  | май-июль | 15 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 5. | Организация работ по установке двух остановочных павильонов |  | май-июнь | 100 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 6. | Организация работ по устройству цветочной клумбы в сквере на городской пристани |  | май | 20 | местный бюджет | Травков В.А. |
| 7. | Восстановление и уход за аллеей «Почетный житель Колпашевского района» с устройством скамеек и урн |  | май-сентябрь | 20 | местный бюджет | Иванов Ю.С. |