АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014									                       № 148

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых и талых вод

на территории Колпашевского городского поселения в 2014 году

В соответствие с распоряжением Администрации Колпашевского района от 03.03.2014 № 104 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2014 году», в целях организованной подготовки к пропуску весенних паводковых и талых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского городского поселения в период половодья 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии (оперативного штаба) по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов на территории Колпашевского городского поселения к пропуску паводковых и талых вод 2014 года (Приложение № 1).

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в случае подтопления населенных пунктов паводковыми и талыми водами (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории (Приложение № 3) и план эвакуации (Приложение № 4) в связи с пропуском паводковых и талых вод в 2014 году на территории Колпашевского городского поселения.

4. Рекомендовать ОГБУЗ «Колпашевская РБ» (Дьякина Н.В.) обеспечить ФАП мкр. Рейд и д. Север необходимыми медикаментами.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, акционерных обществ подготовить транспортные средства для эвакуации населения и скота, материального имущества из мест, подверженных затоплению (Приложение 
№ 2).

6. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.) и начальнику отдела по вопросам культуры, молодежной политике и спорта (Иванов А.А.) подготовить пункты временного размещения людей в Тогурской СОШ и Тогурской НОШ на случай подтопления населенных пунктов мкр. Рейд, мкр. Шпальный и мкр. Пески паводковыми водами (Приложение № 2).

7. Проводить один раз в неделю, в случае возникновения ЧС – немедленно заседание оперативно-хозяйственной комиссии, созданной в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления.

8. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.А. Черников |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 18.03.2014 № 148

СОСТАВ

оперативно-хозяйственной комиссии (оперативного штаба)

по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов и жилых домов

на территории Колпашевского городского поселения

к пропуску паводковых и талых вод 2014 года

| Бегаев Александр Николаевич | председатель комиссии (оперативного штаба), первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Устюгов Евгений Викторович | заместитель председателя комиссии (оперативного штаба), начальник отдела управления муниципальным хозяйством администрации Колпашевского городского поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (оперативного штаба): |  |
| Гладких Сергей Владимирович | ведущий специалист по вопросам ГО, ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского городского поселения |
| Соловьев Виктор Анатольевич | ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства администрации Колпашевского городского поселения |
| Волков Александр Анатольевич | ведущий специалист по дорожной деятельности администрации Колпашевского городского поселения |
| Савин Сергей Борисович | директор ООО «Энергия» (по согласованию) |
| Антонов Антон Сергеевич | директор МУКП «Спецавтохозяйство» (по согласованию) |
| Деев Сергей Викторович | начальник Колпашевского участка ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию) |
| Горлач Игорь Дмитриевич | директор ООО «Автотранспортник» (по согласованию) |
| Истигечев Сергей Евгеньевич | директор ООО «Водоканал» (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 18.03.2014 № 148

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных,

аварийно-восстановительных и других неотложных работ в случае

подтопления населенных пунктов паводковыми и талыми водами

1. Для проведения работ по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также спасательных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ в случае подтопления населенных пунктов Колпашевского городского поселения весенне-летними паводковыми водами привлекаются:

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Паромные переправы» | 2 теплохода + 2 баржи; 2 парома СП; |
| 2. | ООО «Энергия» | 1 экскаватор; 1 бульдозер; 3 самосвала; 1 мотопомпа; |
| 3. | МУКП «Спецавтохозяйство» | Зил-130, Автоцистерна, ГАЗ-САЗ, МТЗ-погрузчик, 1 мотопомпа; |
| 4. | ООО «ВодТрансСевер» | 1 теплоход; паром; |
| 5. | Колпашевский участок ГУП ТО «Областное ДРСУ» | 1 трал, 1 бульдозер Т-170; 1 погрузчик К-701; 1 экскаватор-погрузчик «KOMATSU», 2 самосвала; |
| 6. | ООО «Автотранспортник» | Автобусы ПАЗ; |
| 7. | ООО «Сибсервис» | К-700; автогрейдер-2; МТЗ-82-2;КАМАЗ (самосвал), ПМ; |
| 8. | ООО «Водоканал» | экскаватор-погрузчик «Нью-Холанд»-2; МТЗ-82 с бар установкой, АС машина ГАЗ объём бочки 3,75 м3-6; |

2. Место эвакуации населения и животных:

| № п/п | Населенный пункт | Транспорт |
| --- | --- | --- |
| 1. | из с. Тогур, мкр. Шпальный | Автотранспортом, пешим ходом в с. Тогур (незатапливаемое место) |
| 2. | из с. Тогур, мкр. Рейд | Водным транспортом в с. Тогур (незатапливаемое место) |
| 3. | из г. Колпашево мкр. Пески | Автотранспортом, пешим ходом по дороге и дамбе в направлении МБУЗ «Колпашевская ЦРБ», ул. Обской, МБУ «ЦКД» |

3. Пункты временного размещения людей:

| Населенный пункт | Место размещения |
| --- | --- |
| Тогур | ДК «Лесопильщик»; Тогурская СОШ; Тогурская НОШ; |
| Колпашево | МБУ «ЦКД»; ДК «Рыбник»; |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 18.03.2014 № 148

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории по пропуску паводковых и талых вод 2014 года

на территории Колпашевского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| План мероприятий управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома |  |  |
| 1 | Очистить от снега, сосулек кровли, козырьки, балконы и отмостки многоквартирных домов, проходы в подъезды и другие территории, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | по мере необходимости |
| 2 | Выдать предписания собственникам и нанимателям жилых помещений по очистке козырьков и балконов. Проконтролировать очистку их от снега | по мере необходимости |
| 3 | Очистить до асфальтобетонного покрытия люки смотровых колодцев, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, дождеприемников от снега и наледи в пределах обслуживаемой территории | до 05.04.2014 |
| 4 | Установить (определить) места возможного затопления (подтопления) на внутриквартальных проездах. Организовать промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода талых вод в местах (где требуется) | по мере необходимости |
| 5 | Обеспечить контроль за состоянием подвалов многоквартирных домов и производственных помещений для предотвращения затопления талыми водами | на период снеготаяния |
| 6 | Во время обильного таяния снега производить отвод воды от мест скопления, при необходимости производить подсыпку песком, у многоквартирных домов заготовить деревянные трапы. Для мест возможного затопления подвалов подготовить мешки с песком | на период снеготаяния |
| 7 | На кровлях с рулонным (мягким) покрытием проверить внутренние водостоки, прочистить, промыть и постоянно следить за их состоянием | с 01.04.2014 |
| 8 | Произвести ремонт водосточных труб, воронок, отметов, очистить настенные желоба от мусора и листвы | до 05.04.2014 |
| План мероприятий Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |
| 1 | Организовать проверку технического состояния сети водоотводных канав и водопропускных труб на автомобильных дорогах | до 05.04.2014 |
| 2 | Организовать очистку проезжей части улиц, дорог, тротуаров, обочин, кюветов от снега и льда | до 05.04.2014 |
| 3 | Организовать порядок разведки зон подтопления | на период паводка |
| 4 | Организовать работы по очистке от наледи и скопившегося мусора, прогреву горячей водой водопропускных труб на автомобильных дорогах и улицах Колпашевского городского поселения для обеспечения своевременного пропуска поверхностных сточных вод | на период снеготаяния |
| 5 | Уточнить списки жителей, попадающих в зону подтопления | до 20.03.2014 |
| 6 | В случае подтопления жилых домов обеспечить эвакуацию пострадавшего населения в пункты временного размещения | на период подтопления |
| 7 | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуации, вызванных половодьем | до 01.04.2014 |
| 8 | Организовать по требованию оперативного штаба круглосуточное дежурство автомобиля повышенной проходимости МУКП «Спецавтохозяйство» | на период паводка |
| План мероприятий организаций ТЭК и ЖКХ |  |  |
| 1 | Обеспечить дежурство персонала и готовность технических средств для предотвращения подтопления объектов коммунального хозяйства | в период пропуска паводковых вод |
| 2 | Организовать отключение опор наружного освещения при невозможности отвода талых вод | на период снеготаяния |
| 3 | Подготовить к работе имеющиеся передвижные электрические станции | до 10.04.2014 |
| 4 | Очистить люки смотровых колодцев водопроводных сетей Колпашевского городского поселения | до 10.04.2014 |
| 5 | Очистить и закрыть все люки водопроводных, канализационных и тепловых колодцев для предотвращения их затопления | до 10.04.2014 |
| 6 | Постоянно контролировать состояние водопроводных, канализационных и тепловых колодцев с целью исключения затопления талыми водами. При необходимости производить откачку талых вод и обеззараживание | в период снеготаяния |
| Мероприятия по защите населения |  |  |
| 1 | Рекомендовать руководителям организаций Колпашевского городского поселения, территории которых могут быть подвержены подтоплению, издать приказы по организованному пропуску паводковых вод, при необходимости организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, организовать работу по: - исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.п.), а также при возникновении других опасных факторов; - подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация и т.д.); - подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов, созданию запасов инертных материалов; - подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; - сохранности материальных средств (руководители организаций) | до 15.04.2014 |
| 2 | В целях информирования населения о запрете перехода по льду через р. Обь и Кеть в береговой полосе установить предупреждающие аншлаги | до 15.04.2014 |
| 3 | Организовать и провести разъяснительную работу с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Довести до них информацию о необходимости страхования строений и имущества. Разработать и распространить памятки по действиям в случае подтопления | до 10.04.2014 |
| 4 | Проверить состояние и обеспечение готовности системы оповещения и связи должностных лиц согласно алгоритму действий | до 10.04.2014 |
| 5 | Информировать население о складывающейся паводковой обстановке на официальном сайте Администрации Колпашевского поселения с размещением памяток населению по действиям при угрозе подтопления (затопления) и на случай эвакуации, с указанием мест размещения, пунктов сбора и пунктов временного размещения населения при эвакуации | постоянно с начала паводка |