АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014					 						      № 414

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств бюджета

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

# Во исполнение статей 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок) согласно приложению № 1;

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения согласно приложению № 2;

1.3. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения Бегаева А.Н.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | А.Н. Бегаев |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 01.08.2014 № 414

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – бюджет поселения), на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для определения возможности принятия в установленном порядке решения о предоставлении средств бюджета поселения:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее - МО «Колпашевское городское поселение»);

б) для предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Колпашевское городское поселение».

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 500,0 тыс. рублей, а также по решению Администрации Колпашевского городского поселения в отношении конкретного инвестиционного проекта независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Проверка проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

5. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки, представленных соответствующими структурными подразделениями Администрации Колпашевского городского поселения, инициирующими полное или частичное финансирование инвестиционного проекта за счет средств бюджета поселения (далее - Инициаторы).

6. Проверка проектов по объектам, включаемым в муниципальные программы, осуществляется на этапе разработки муниципальных программ в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

7. Проведение проверки осуществляет уполномоченный орган Администрации Колпашевского городского поселения – финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения (далее – финансово-экономический отдел)

2. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

8. Для проведения проверки Инициатор представляет в финансово-экономический отдел (подписанные руководителем Инициатора) на бумажном и электронном носителях следующие документы:

а) заявление о проведении проверки по форме согласно приложению № 1 к данному Порядку;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к данному Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений по форме согласно приложению № 3 к данному Порядку, согласованное с отделом градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения, которое включает:

- наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

- цель и задачи инвестиционного проекта;

- краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

- источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации;

- срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

- соответствие документам территориального планирования Колпашевского городского поселения и оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Колпашевского городского поселения;

- обоснование необходимости привлечения средств бюджета поселения для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (иных объектов основных средств, создаваемых или приобретаемых в рамках инвестиционного проекта);

- обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

К обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений должна быть приложена копия локально-сметного расчета, проверенного специалистом отдела градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения, в случае, если инвестиционный проект предполагает выполнение строительно-монтажных работ.

г) задание на проектирование объекта капитального строительства (в случае инвестиционного проекта на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) оформляется отдельным документом и согласовывается с отделом градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения.

Задание на проектирование объекта капитального строительства в себя включает:

- общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

- возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

- срок и этапы строительства;

- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

- перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия);

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации а также подтверждение достоверности сметной стоимости;

з) проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций (субсидий) на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Колпашевское городское поселение», сформированный в соответствии с утвержденными Администрацией Колпашевского городского поселения Правилами принятия таких решений;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта о планируемом осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) исходные данные для расчета интегральной оценки с заполнением форм 1 и 2 приложения № 4 к Методике.

9. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

- представление неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- несоответствие представленных документов установленным требованиям к их содержанию и заполнению.

10. При наличии недостатков в представленных документах Инициатору направляется письменное уведомление об отказе в принятии документов и устанавливается срок для устранения указанных недостатков.

11. Проведение проверки начинается после представления Инициатором документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и завершается направлением заключения об эффективности инвестиционного проекта Инициатору.

12. Проверка осуществляется на основе качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, приведенных в таблице 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения № 3 к Методике.

13. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с таблицей 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 3 к Методике.

14. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки в соответствии с таблицей 3 «Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта» приложения № 3 к Методике.

15. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и расчет интегральной оценки этого проекта не проводятся.

16. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения об эффективности инвестиционного проекта - не более 10 календарных дней со дня предоставления полного пакета документов.

3. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

17. Результатом проверки является заключение (положительное либо отрицательное) об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета поселения, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

18. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета поселения на реализацию инвестиционного проекта за счет средств бюджета поселения.

В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) или иным образом существенно изменились исходные данные для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

19. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

20. Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем 2 пункта 18 настоящего Порядка, является основанием для подготовки Инициатором предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из бюджета поселения на реализацию инвестиционного проекта.

21. В случае получения отрицательного заключения Инициатор вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

22. Финансово-экономический отдел ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Приложение № 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

Начальнику финансово-экономического отдела

Администрации Колпашевского

городского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет

эффективности использования средств бюджета муниципального образования  «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

__________________________________________________________________________________,

(наименование  инвестиционного проекта)

финансирование которого планируется осуществлять полностью (или частично) за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», на предмет эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения.

Источники финансирования проекта (указать источники и сумму, тыс. руб.): __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов

1. Паспорт инвестиционного проекта на ____л.  в 1 экз.

2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта на  ____  л. в 1 экз.

3.

Инициатор   _________________   ____________       ____________

должность                         Ф.И.О.                            подпись

Исполнитель_________________   ____________       ____________

должность                         Ф.И.О.                           подпись

Контактный телефон: _____________________________

Отметка финансово-экономического отдела в получении:

_________________   ____________       ____________        ______________

должность                       Ф.И.О.                    подпись                     дата получения

Приложение № 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Колпашевского

городского поселения

(по курируемым вопросам)

_____________ __________________

подпись                     расшифровка подписи

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Цель инвестиционного проекта ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Проектная мощность ________________________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________________

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

5. Главный распорядитель средств бюджета_______________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике

(заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица

______________________________________________________________________________

юридический адрес_____________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________

Участники инвестиционного проекта:

______________________________________________________________________________

(заполняется в случаях, когда участником инвестиционного проекта выступают два и более субъектов)

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

______________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (если проведение таковой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной)

______________________________________________________________________________

(ссылка на документы, копии заключений прилагаются)

______________________________________________________________________________________________

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства при наличии заключения государственной экспертизы в ценах года его получения - ________г. ___________ тыс. рублей или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, с указанием года ее определения -_______ г. _______________ в тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ___________________________________, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), __________ тыс. рублей (1).

11. Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах (2) / в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы |  |
| приобретение машин и оборудования |  |
| прочие затраты |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестицион-ного проекта (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федераль-ного бюджета (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства област- ного бюджета (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства район- ного бюджета (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства бюджета поселе-ния (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | другие внебюд-жетные источни-ки финанси-рования (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет |
| Инвестиционный проект - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (наименование и значение показателя)__________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Инициатор _________________   ____________       ____________

должность                            Ф.И.О.                          подпись

"____" ___________ 20__ г. _____________________

(1) Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.

(2) В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта - по заключению государственной экспертизы, а для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта.

Приложение № 3

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

ОБОСНОВАНИЕ

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений

1. Наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Цель и задачи инвестиционного проекта____________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Краткое описание инвестиционного проекта____________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестицион-ного проекта (в текущих ценах(2)/в ценах соответствую-щих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федераль-ного бюджета (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства областного бюджета (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства бюджета района (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет) | средства бюджета поселения (в текущих ценах(2)/в ценах соответст-вующих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах(2)/в ценах соответствующих лет |
| Инвестиционный проект - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |

5. Срок реализации инвестиционного проекта   _________________

6. Копия локально-сметного расчета, проверенного специалистом отдела градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения (при отсутствии документов, подтверждающих достоверность определения сметной стоимости объектов капитального строительства) прилагается на ___л. в 1 экз.

7. Соответствие документам территориального планирования Колпашевского городского поселения и оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Колпашевского городского поселения________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Начальник отдела градостроительства и землеустройства

____________           ____________     _______________

подпись                                Ф.И.О.                дата согласования

8. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета поселения для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (иных объектов основных средств, создаваемых или приобретаемых в рамках инвестиционного проекта)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инициатор   _________________   ____________           ____________

должность                            Ф.И.О.                          подпись

"____" ___________ 20__ г.

Приложение № 4

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета муниципальное образование

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы

Колпашевского городского поселения

___________     ________________

подпись          расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки инвестиционного проекта

на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

"____"____________ 20___года  								№ _____

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Наименование организации заявителя: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер ________________;

дата ___________________________;

Фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление

__________________________________________________________________________________.

Срок реализации инвестиционного проекта: ____________________________________________

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей

(показателя):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): _______________________

II. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ___________________________________________

на основе количественных критериев, %: _________________________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: _________________________________

III. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Колпашевского городского поселения    _________       __________________

подпись                 расшифровка подписи

Заключение подготовил:

________________   _________         _____________

должность                          подпись                 расшифровка подписи

«______»____________20   __г.

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 01.08.2014 № 414

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1. Методика оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее - МО «Колпашевское городское поселение»), направляемых на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал (далее - Методика) предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение» (далее – бюджета поселения).

2. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев
и оценки эффективности на основе качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

1) Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл равный 1 присваивается инвестиционному проекту, если в его паспорте дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 1 к настоящей Методике. Инициатор вправе определить иные показатели с учетом специфики проекта.

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл равный 0.

2) Соответствие цели инвестиционного проекта цели и приоритетам, определенным в Комплексной программе социально-экономического развития Колпашевского городского поселения, концепциях и стратегиях развития поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Балл равный 1 присваивается проекту, если его цель соответствует цели и приоритетам в указанных стратегических документах. Для обоснования оценки Инициатор приводит формулировку цели и приоритета со ссылкой на соответствующий документ.

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл равный 0.

3). Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ и соответствующих государственных программ.

Балл равный 1 присваивается проекту:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ: соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Инициатор приводит наименование соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление проекта;

б) для проектов, не включенных в программы, указывается дата согласования с отделом   градостроительства и землеустройства обоснования экономической целесообразности в части соответствия документам территориального планирования Колпашевского городского поселения и оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Колпашевского городского поселения.

В остальных случаях, по данному критерию, проекту присваивается балл, равный 0.

4) Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, в рамках проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл равный 1 присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения или приобретения объекта недвижимого имущества.

Обоснование содержит документальное подтверждение необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования.

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл равный 0.

5) Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, по которым имеется проектная документация – наличие в представленных Инициатором документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный инициатором номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл равный 0.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств бюджета поселения на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств бюджета поселения.

5. Качественные критерии, предусмотренные в п. 9. настоящей Методики, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

6. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:

Ч 1 =

где:

б1i - балл оценки i-го качественного критерия;

К1  - общее число качественных критериев;

К 1НП - число критериев, не применимых к проверяемому проекту.

12. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 1 "Оценка соответствия проекта качественным критериям" приложения № 3 к настоящей Методике.

13. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев.

- III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

7. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

8. Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта.

Для присвоения балла равного 1 представленные Инициатором в паспорте проекта значения количественных показателей результатов его реализации, должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл равный 0.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 1 к Методике. Инициатор вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

9. Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Инициатор приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемую в результате реализации проекта.

Балл равный 1 присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем оказания услуг, производства продукции) создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства соответствует потребности в данных услугах (продукции).

Балл равный 0,5 присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 100%, но не ниже 75% проектной мощности.

Балл равный 0 присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 75% проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

10. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.

Балл равный 1 присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100%.

Инициатор приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

11. Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

Инициатор приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 100 процентов, но не менее 70 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 70 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

где:

ц - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энерго-, водо-, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

12. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2 ) рассчитывается по следующей формуле:

где:

б2i – балл оценки i-ого количественного критерия;

Pi - весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;

К2  - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

13. Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

14. Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия проекта количественным критериям» приложения № 3 к настоящей Методике.

15. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки эффективности.

- IV. Расчет интегральной оценки эффективности

16. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Э инт   = Ч1  x 0,2 + Ч2  x 0,8,

где:

Ч 1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч 2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

17. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 50%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки, установленному предельному значению свидетельствует об эффективности проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Колпашевского городского поселения.

Приложение № 1 к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели,

характеризующие цель и результаты реализации проекта

| Объекты капитального строительства | Количественные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные (социально-экономические) результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов культуры и спорта |  |  |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда 2. Общая площадь здания, кв. м 3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Рост обеспеченности поселения (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек. 2. Общая площадь здания, кв.м 3. Строительный объем, куб.м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Рост обеспеченности поселения объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений |  |  |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв.м. 2. Полезная жилая площадь объекта, кв.м. 3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в поселении, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электро-снабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения 2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода- км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Увеличение числа жителей, имеющих централизованный водопровод и канализацию, единицы. 2. Увеличение уровня газификации поселения в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб.м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта. 3. Соответствие концентраций вредных веществ предельно допустимой концентрации. |
| Береговые сооружения для защиты от наводнений, противо-оползневые сооружения | 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м). 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м 2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов |  |  |
| Производственные объекты | Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентно-способной продукции (услуг) в общем объеме производства (в процентах) |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| Строительство (реконструкция) дорог внутри поселения, а также строительство и реконструкция внутриквартальных дорог поселения дорог (автомобильные дороги с твердым покрытием, магистральные трубопроводы) | 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Увеличение доли дорог с твердым покрытием. 3. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования. |
| Строительство (реконструкция) объектов для нужд организации работы органов местного самоуправления (органов администрации) МО "Колпашевское городское поселение»" |  |  |
| Административные здания, нежилые помещения, в том числе гаражи, и иные имущественные объекты, используемые органами местного самоуправления | Общая площадь объекта, кв.м. | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, ед. 2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например: обеспечение комфортных условий труда работников; соответствие противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством Российской Федерации требованиям и т.д.) |

Приложение № 2 к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

| Значения весовых коэффициентов количественных критериев в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства |  |  |
|  |  | культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | производственного назначения, транспортной инфраструктуры, и другие |  |
| 1. | Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта | 25 | 25 |  |
| 2. | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта | 35 | 30 |  |
| 3 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 20 | 25 |  |
| 4 | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 | 20 |  |
|  | Итого | 100 | 100 |  |

Приложение № 3 к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета МО «Колпашевское городское

поселение», направляемых на капитальные вложения

Расчет

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта __________________________________________________________________

Форма реализации проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества)

_______________________________________________________________________________________

Инициатор _____________________________________________________________________________

Тип проекта (инфраструктурный, инновационный и другие)

| Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (бi1) (или "Критерий не применим") | Требование к определению баллов оценки | Ссылки на документальные подтверждения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  | Балл равный 1 присваивается инвестиционному проекту, если в его паспорте дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель). Рекомендуемые показатели приведены в приложении N 1 к Методике | Указывается цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта |
| Соответствие цели инвестиционного проекта цели и приоритетам, определенным в Комплексной программе социально-экономического развития Колпашевского городского поселения, концепциях и стратегиях развития поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1; 0 |  | Балл равный 1 присваивается проекту, если его цель соответствует цели и приоритетам в указанных стратегических документах. | Приводится формулировка цели и приоритета, указывается наименование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского городского поселения, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ | 1; 0 |  | Балл равный 1 присваивается проекту: а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ: соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. б) для проектов, не включенных в программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации проекта на комплексное развитие территории. | а) Для инвестиционных проектов, включенных в муниципальные и соответствующие государственные программы, указываются наименование соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление проекта б) Указывается дата согласования с отделом градостроительства и землеустройства экономической целесообразности в части соответствия документам территориального планирования Колпашевского городского поселения и оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Колпашевского городского поселения |
| Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, в рамках проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. | 1; 0 |  | Балл равный 1 присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения: а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта; б) без реконструкции, технического перевооружения или приобретения объекта недвижимого имущества. | Обоснование содержит документальное подтверждение необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования. |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | 1; 0; критерий не применим |  | Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл равный 1) являются: а) для инвестиционных проектов, по которым имеется проектная документация – наличие в представленных Инициатором документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) указанный Инициатором номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится. Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств бюджета поселения на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств бюджета поселения. | а)реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется: - ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| Оценка эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1 |  |  |  |  |

| Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки () | Весовой коэффициент критерия , % | Средне взвешенный балл (), % | Требование к определению баллов оценки | Ссылки на документальное подтверждение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта. | 1; 0 |  |  |  | Для присвоения балла, равного 1, представленные Инициатором в паспорте проекта значения количественных показателей результатов его реализации, должны отвечать следующим требованиям: а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения; б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта. Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 1 к Методике. Инициатор вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта. | Указываются значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта |
| 2. | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства. | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем оказания услуг, производства продукции) создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства соответствует потребности в данных услугах (продукции). Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 100%, но не ниже 75% проектной мощности. Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 75% проектной мощности. Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности. | Приводится обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемую в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 3. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд. | 1; 0 |  |  |  | Балл равный 1 присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100%. | Приводятся документально подтвержденные данные о проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд. |
| 4. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта. | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Балл равен 1 в случаях: а) если на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах; б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы). Балл равен 0,5 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры менее 100%, но не менее 70% от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах. Балл равен 0 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 70% от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах. | Приводятся данные об обеспеченности планируемого объекта инженерной и транспортной инфраструктурой. При необходимости даются ссылки на соответствующие программы, иные документы, подтверждающие наличие соответствующих проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| 5. | Оценка эффективности использования средств бюджета поселения направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»,

- направляемых на капитальные вложения

Исходные данные для расчета

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Форма 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта

качественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б1i) (или "Критерий не применим") | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  |  |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта цели и приоритетам, определенным в Комплексной программе социально-экономического развития Колпашевского городского поселения, концепциях и стратегиях развития поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1; 0 |  |  |
| 3. | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ и соответствующих государственных программ. | 1; 0 |  |  |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, в рамках проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. | 1; 0 |  |  |
| 5. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | 1; 0; критерий не применим |  |  |

Форма 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы | Балл оценки (б2i) | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта. | 1; 0 |  |  |
| 2. | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства. | 1; 0,5; 0 |  |  |
| 3. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства услуг (продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд. | 1; 0 |  |  |
| 4. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта. | 1; 0,5; 0 |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 01.08.2014 № 414

ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших
положительное заключение об эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»,

направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование организации Инициатора, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;

4) направление инвестирования;

5) проектная мощность;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

7) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств   бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);

8) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемую (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в тыс. рублей с одним знаком после запятой);

9) реквизиты комплекта документов, представляемых Инициатором для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);

10) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);

11) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета (в случае, если первоначально заключение выдано отрицательное), направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).

6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Приложение

к Порядку ведения реестра

инвестиционных проектов, получивших

положительное заключение об эффективности

использования средств бюджета

муниципального образования

"Колпашевское городское поселение",

направляемых на капитальные вложения

РЕЕСТР

инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения

на ________ год

| Порядковый номер записи | Наименование организации Инициатора, представив шего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения | Наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта | Направление инвестирования | Проектная мощность | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя) | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Реквизиты комплекта документов, представляемых Инициатором для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица) | Реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение) | Реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |