АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2014										              № 49

Об утверждении ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

на 2014 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2014 год:

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» – приложение № 1;

- «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период» - приложение № 2;

- «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них» - приложение № 3;

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2014 год» - приложение № 4;

- «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2014 год» - приложение № 5;

- «Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения на 2014 год» - приложение № 6;

- «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на 2014 год» - приложение № 7;

- «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории на 2014 год» - приложение № 8;

- «Спортивный город» - приложение № 9.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения Сусолину Н.В.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | А.Н. Бегаев |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  | Соответствует главной цели Программы СЭР Колпашевского городского поселения по созданию и последовательному устойчивому улучшению жизненных условий населения, проживающего в границах поселения. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  |  | 01.2014 – 12.2014 |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения вследствие: - проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов поселения, критичных в террористическом отношении, средствами видео-фиксации проявлений противоправной деятельности. - обеспечения пожарной безопасности населения населенных пунктов поселения, не имеющих на своей территории подразделений государственной противопожарной службы, средствами пожаротушения, средствами оповещения населения об угрозе пожара или иной ЧС: источниками противопожарного водоснабжения, защитными противопожарными сооружениями, резервом топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения, создания условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и тушения пожаров. - проведения мероприятий по обследованию обрушающейся береговой зоны в г. Колпашево и с. Тогур. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП - Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня безопасности жизнедеятельности граждан путем проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вызванных обрушающейся береговой зоной в г. Колпашево и с. Тогур. в границах Колпашевского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |  |
| Задача СБП, цель ВЦП: Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня безопасности жизнедеятельности граждан путем проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения |  | % соотношение от общего количества жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня безопасности жизнедеятельности граждан путем проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения |  |  |  | чел./% | до 29 950/95 |  |
| Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах |  | % соотношение от общего количества жителей д. Север и микрорайона «Рейд» села Тогур Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах |  |  |  | чел./% | 364/100 |  |
| Улучшение жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной в границах Колпашевского городского поселения. |  | % соотношение от общего количества жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения |  |  |  | чел./% |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения путем оборудования средствами видео-фиксации проявлений противоправной деятельности мест с массовым пребыванием людей (территории, прилегающие к Городскому дому культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с.Тогур) |  | Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах поселения путем оборудования средствами видео-фиксации проявлений противоправной деятельности мест с массовым пребыванием людей (территории, прилегающие к Городскому дому культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с. Тогур) |  |  |  | чел. | до 1 000 (участники праздничных и иных социально значимых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры и на прилегающих территориях) |  |
| Задача 2 ВЦП: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения путем оборудования средствами видео-фиксации проявлений противоправной деятельности объектов жизнеобеспечения, критичных в террористическом отношении (станции обезжелезивания воды в г. Колпашево и с.Тогур) |  | Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах поселения путем оборудования средствами видео-фиксации проявлений противоправной деятельности объектов жизнеобеспечения, критичных в террористическом отношении (станции обезжелезивания воды в г. Колпашево и с.Тогур) |  |  |  | чел. | до 29 950 (потребители, получающие питьевую воду из системы централизованного водоснабжения после очистки на станциях обезжелезивания) |  |
| Задача 3 ВЦП: Повышение уровня пожарной безопасности для населения и территории д. Север путем изготовления минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта, а также создания резерва топлива и ГСМ для пожарной техники |  | Количество жителей д. Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие выполнения задачи 3 ВЦП |  |  |  | чел. | 143 |  |
| Задача 4 ВЦП: Повышение уровня пожарной безопасности для населения и территории микрорайона «Рейд» села Тогур путем приобретения и оснащения территории пожарной мотопомпой, звуковой сиреной оповещения о пожарах и ЧС, ремонта источника пожарного водоснабжения и поддержания его в рабочем состоянии, проведения мероприятий по контролю пожарной обстановки на территории |  | Количество жителей микрорайона «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие выполнения задачи 4 ВЦП |  |  |  | чел. | 221 |  |
| Задача 5 ВЦП: Повышение уровня безопасности населения вследствие проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной в границах Колпашевского городского поселения |  | Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности населения, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений путем обследования обрушающейся береговой зоны в границах Колпашевского городского поселения |  |  |  | чел. |  |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 2014 | 0309 |  | 661 70 01 |  | 244 |  |  | 404,0 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

В настоящее время в Российской Федерации происходит рост террористических и экстремистских проявлений на религиозной и националистической почве. Как правило, совершаемые террористические акты влекут за собой гибель и увечье большого числа людей. Местами проведения террористических актов чаще всего выступают: объекты, где размещаются органы государственной власти и управления, места с массовым пребыванием людей, инфраструктурные объекты, в том числе системы жизнеобеспечения населенных пунктов. В составе Колпашевского городского поселения к местам с массовым пребыванием людей в первую очередь можно отнести учреждения культуры и прилегающие к ним территории. К наиболее важным объектам жизнеобеспечения населенных пунктов относятся системы водоснабжения г.Колпашево и с.Тогур. Для целей профилактики проявлений терроризма и экстремизма, минимизации последствий таких проявлений, содействия расследованию и пресечению противоправной деятельности необходимо оборудование критичных в террористическом отношении мест и объектов системами видео - наблюдения и фиксации, которых в настоящее время не имеется. В составе Колпашевского городского поселения имеются деревня Север (число жителей – 143 человека) и микрорайон «Рейд» села Тогур (число жителей – 221 человек), которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с местами дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Обеспечение пожарной безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечено только с использованием местных людских ресурсов и при оснащении территорий средствами пожаротушения, средствами оповещения населения об угрозе пожара или иной ЧС, источниками противопожарного водоснабжения, защитными противопожарными сооружениями. Так же необходимо создания условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и тушения пожаров. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых обрушаются вследствие изменения русла рек. Обследование обрушающейся береговой зоны позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба в границах Колпашевского городского поселения.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Значительная часть культурных и иных социально значимых мероприятий с массовым пребыванием людей (до 1 000 человек) в Колпашевском городском поселении проводится в помещениях Городского дома культуры (в г. Колпашево), ДК «Лесопильщик» (в с. Тогур) и на прилегающих к ним территориях. На этих территориях с наиболее высокой степенью вероятности возможно проведение террористических и экстремистских акций. В целях улучшения жизненных условий значительной части населения Колпашевского городского поселения (до 1 000 человек) вследствие повышения уровня безопасности их жизнедеятельности в качестве мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий таких проявлений необходимо оборудование указанных выше объектов культуры системами наружного видео – наблюдения и фиксации. Системы централизованного водоснабжения в г.Колпашево и с.Тогур обеспечивают питьевой водой подавляющее большинство жителей указанных населенных пунктов (до 29 950 человек), объекты социальной сферы, теплоснабжающие предприятия. Важнейшими структурными элементами систем централизованного водоснабжения являются станции обезжелезивания воды, вывод которых из строя приведет к нарушению нормальных условий жизнедеятельности большинства жителей поселения. Этим обусловлена повышенная степень вероятности проведения на указанных объектах террористических и экстремистских акций. В целях улучшения жизненных условий значительной части населения Колпашевского городского поселения (до 29 950 человек) вследствие повышения уровня безопасности их жизнедеятельности в качестве мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий таких проявлений необходимо оборудование станций обезжелезивания воды в г. Колпашево и с. Тогур системами наружного видео-наблюдения и фиксации. Для защиты населения и территории деревни Север, от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей микрорайона «Рейд» села Тогур, своевременного оповещения населения о пожаре, угрозе пожара или иной чрезвычайной ситуации требуется оснащение указанной территории устройством подачи звуковых сигналов об угрозе (сирена). Для целей обеспечения пожарной безопасности в микрорайоне «Рейд» села Тогур в настоящее время отсутствуют какие-либо механизированные средства пожаротушения. Требуется оснащение этой изолированной речной преградой территории населенного пункта пожарной мотопомпой. Источник противопожарного водоснабжения (скважина) в микрорайоне «Рейд» находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что может привести к прекращению водоснабжения при тушении пожара в границах населенного пункта. Требуется ремонт источника противопожарного водоснабжения. Для обеспечения работы механизированных средств пожаротушения и привлеченной техники деревне Север, учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения с указанным населенным пунктом, отсутствие там пункта отпуска нефтепродуктов, необходимо ежегодное создание резерва топлива и ГСМ на указанной территории на весенне-летний пожароопасный период. Для целей обеспечения безопасности населения проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых обрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, которое позволит повысить уровень безопасности проживающего в береговой зоне населения.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Заключение муниципальных контрактов и договоров по: - оборудованию системами наружного видео – наблюдения и фиксации станций обезжелезивания воды в г. Колпашево и с. Тогур, являющихся муниципальной собственностью Колпашевского городского поселения, мест с массовым пребыванием людей (территории, прилегающие к Городскому дому культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с. Тогур). - обеспечению территорий и населения деревни Север и микрорайона «Рейд» села Тогур средствами пожаротушения, средствами оповещения населения об угрозе пожара или иной ЧС, источниками противопожарного водоснабжения, защитными противопожарными сооружениями, резервом топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения, а так же по созданию условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и тушения пожаров. - обследованию обрушающейся береговой зоны рек Обь и Кеть.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий из-за повышения уровня безопасности жизнедеятельности вследствие проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения. | человек |  | до 29 950 человек (максимальное количество потребителей питьевой воды, нормальные условия жизнедеятельности которых будут нарушены при проведении террористического акта на территории станций обезжелезивания воды). |
| 2. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах. | человек |  | 143 человека проживают в д. Север; 221 человек проживают в мкр. «Рейд» села Тогур |
| 3. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий из-за повышения уровня безопасности жизнедеятельности вследствие проведения мероприятий по обследованию обрушающейся береговой зоны рек Обь и Кеть, а также минимизации и (или) ликвидации последствий в границах Колпашевского городского поселения. | человек |  | до 100 человек проживающих в обрушающейся береговой зоне |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности о реализации ВЦП. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 25 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения может привести к невыполнению мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Недостаточное внимание к вопросам сохранности установленного в рамках реализации ВЦП оборудования видео-наблюдения и фиксации со стороны арендаторов муниципального имущества (для станций обезжелезивания воды) и пользователей муниципального имущества (для учреждений культуры) может привести к не достижению целей ВЦП. Аномально жаркая погода в летний пожароопасный период может затруднить решение одной из целей ВЦП по снижению уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Косвенных последствий реализации ВЦП отрицательного характера не имеется. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответствен ный исполни тель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на меропр. (тыс. руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименова ние показателя | единица измерен. | Непосредственный резуль тат |
| 1. | Оборудование средствами видео-фиксации мест с массовым пребыванием людей (территории, прилегающие к городскому Дому культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с. Тогур) Колпашевского городского поселения. | Проведение конкурсных (котировочных) процедур; заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку оборудования видео-наблюдения и фиксации, и выполнение работ по монтажу указанного оборудования; приемка выполненных работ. | 01.042014 | 30.06.2014. | Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения Победители по итогам конкурсов (котировок) поставку оборудования видео- наблюдения и фиксации, и выполнение работ по монтажу указанного оборудования. | 310 | 47,0 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | до 1000 |
| 2. | Оборудования средствами видео-фиксации объектов жизнеобеспечения, критичных в террористическом отношении (станции обезжелезивания воды в г.Колпашево и с.Тогур) Колпашевского городского поселения. | Проведение конкурсных (котировочных) процедур; заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку оборудования видео- наблюдения и фиксации, и выполнение работ по монтажу указанного оборудования; приемка выполненных работ. | 01.072014 | 30.09.2014 | Гладких С.В. |  | Администрация Колпашевского городского поселения Победители по итогам конкурсов (котировок) поставку оборудования видео- наблюдения и фиксации, и выполнение работ по монтажу указанного оборудования. | 310 | 47,0 | Количество жителей г.Колпашево и с.Тогур, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | до 29950 |
| 3. | Изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта. д. Север | проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по опашке минерализованной полосы; приемка выполненных работ | 01.072014 | 10.10.2014. | Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ. | 226 | 40,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | 143 |
| 4. | Создания резерва топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения и привлеченной для целей пожаротушения техники на паводковый и пожароопасный период 2014 года д. Север. | приобретение 200 литров бензина АИ-80 и 200 литров ДТ и доставка ГСМ в д. Север | 01.032014 | 20.03.2014 | Гладких С.В | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | 340 | 25,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | 143 |
| 5. | Приобретение и оснащение территории пожарной мотопомпой микрорайон «Рейд» села Тогур. | проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта (договора) на приобретение пожарной мотопомпы; передача мотопомпы во временное пользование на летний пожароопасный период лицу, с которым будет заключен договор на оказание услуг | 01.022014 | 01.05.2014 | Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения Победитель по итогам конкурса (котировок) на поставку пожарно-технического оборудования. | 310 | 50,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | 221 |
| 6. | Ремонт источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | проведение конкурсных процедур; заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по ремонту источника пожарного водоснабжения (скважины); приемка выполненных работ. | 01.03 2014 | 15.05.2014 | Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ по ремонту источника пожарного водоснабжения (скважины). | 226 | 42,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприя-тия ВЦП. | чел. | 221 |
| 7. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | заключение договора оказания услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по договору. | 01.05 2014 | 30.09.2014 | Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения; | 226 | 47,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприя-тия ВЦП. | чел. | 221 |
| 8. | Приобретение и оснащение системой связи и звукового оповещения населения о пожаре и ЧС (звуковая сирена С-40 и пульт управления к С-40) микрорайона «Рейд» села Тогур. | проведение конкурсных процедур; заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку звуковой сирены С-40 и пульта управления к сирене, а также на выполнение работ по монтажу указанного оборудования; приемка выполненных работ. | 01.04 2014 | 30.06.2014 | Гладких С.В. |  | Администрация Колпашевского городского поселения Победитель по итогам конкурса (котировок) на поставку средств звукового оповещения; Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ по монтажу средств звукового оповещения. | 310 | 45,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопаснос-ти вследствие реализации мероприя-тия ВЦП. | чел. | 221 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд

в навигационный период на 2014 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  | ВЦП соответствует приоритету «прочие, не вошедшие в перечень программных мероприятий» |  |  |  |  |
| Цель ВЦП |  | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период |  |  |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2014 |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Показатель |  |
| Задача СБП, цель ВЦП: Организация работы водного транспорта и компенсация недополученных доходов перевозчику при перевозке пассажиров по водному маршруту с. Тогур- мкр. Рейд |  | период, в который жители мкр. Рейд обеспечены транспортной доступностью (навигационный период) |  | месяц | 6 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 0408 | 661 71 01 |  | 810 |  |  | 1281,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1281,6 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения расположен мкр. Рейд на территории которого проживает 205 человек (по состоянию на 01 января 2014 года). В данном микрорайоне отсутствуют школа, магазины и больница. В летний период транспортное сообщение с мкр. Рейд организовано с использованием водного транспорта. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы: 1. Жители микрорайона Рейд не имеют возможности пользоваться услугами магазинов, больниц и общеобразовательных учреждений по причине того, что данный микрорайон отрезан от городского поселения р. Кеть. Цели: Целью ВЦП является организация транспортного сообщения с мкр. Рейд в навигационный период, а именно: 1. В связи с тем, что пассажиропоток маленький, а затраты большие содействие населению путём снижения стоимости проездного билета. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | - Поиск исполнителя на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом по водному маршруту № 1 «Тогур-Рейд» - Организация возмещения перевозчикам недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке пассажиров речным транспортом. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля перевезённых пассажиров, за которых перевозчику организовано возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейда». | Проценты | 100 | Показатель исчисляется исходя из количества перевезённых пассажиров, за которых перевозчику было осуществлено возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом | Количество пассажиров перевезённых по водному маршруту № 1 «Тогур – Рейд» в течение навигации в соответствии с актами оказанных услуг. |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Подготовка Постановления о порядке компенсации затрат на перевозку пассажиров речным транспортом. Проверка предоставленных расчётов о количестве перевезённых пассажиров. Подготовка Распоряжения на компенсацию затрат по перевозке пассажиров речным транспортом |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по дорожной деятельности |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 01 марта года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Препятствовать реализации мероприятий ВЦП может: Невозможность перевозки пассажиров в связи с аномальным падением уровня воды в реке Кеть. Отсутствие перевозчика. Отсутствие либо поломка транспортного средства для перевозки пассажиров. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм | значение |
| 1. | Перевозка пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой. | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 04.2014 | 10.2014 | Волков Александр Анатольевич | Администрация Колпашевского городского поселения | Перевозчик оказывающий льготные услуги по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 226 | 1281,6 | Количе-ство жителей микрорайона Рейд обеспеченных транспортной доступностью | чел | 205 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1281,6 |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | ВЦП соответствует приоритету 2.2. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств» |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Целью ВЦП является содержание автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2014 |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения | Показатель |  |
| Наличие улично-дорожной сети Колпашевского городского поселения в состоянии пригодном к эксплуатации |  |  | Месяц | 12 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0409 | 661 72 01 | 244 |  |  | 800,0 |
| 0409 | 661 72 02 | 244 |  |  | 13485,6 |
| 0409 | 661 72 02 | 810 |  |  | 600,0 |
| 0409 | 661 72 03 | 244 |  |  | 94,0 |
| 0409 | 661 72 04 | 244 |  |  | 450,0 |
| 0409 | 661 72 05 | 810 |  |  | 595,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 16 025,0 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения 185 км. дорог, из которых 60 км с асфальтобетонным покрытием и 125 км с гравийным (грунтовым) покрытием. Практически 80% автомобильных дорог подвержены разрушениям, характеризуются выбоинами, пучинами, трещинами. Более 70% автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием Колпашевского городского поселения требуют капитального ремонта, поскольку восстановить имеющиеся разрушения дорог текущим ремонтом невозможно |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Практически 80% автомобильных дорог подвержены разрушениям, характеризуются выбоинами, пучинами, трещинами. В настоящее время состояние дорог ежегодно ухудшается, основной причиной неудовлетворительного состояния дорог является недостаточное количество и объем работ, как по ремонту, так и по содержанию. Так из 418 тыс. м2 дорог с асфальтобетонным покрытием ремонтируется порядка 2 тыс. м2, что составляет менее 0,5% от общего количества. В период текущего содержания некоторые виды работ не выполняются вообще, а те, что предусмотрены в контракте на содержание, представлены в недостаточном количестве. В зимнее время необходимо выполнять патрульную очистку от снега, в этот период техника должна работать постоянно, а, начиная с ранней весны и в течение всего летнего периода необходимо постоянно проводить ремонтное профилирование. Целью ВЦП является комплексное решение вопросов по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | - Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями. - Усиление контроля за качеством содержания дорожного хозяйства. - Проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых будет производится текущее зимнее и летнее содержание | Протяжённость дорог, в отношении которых будет производится текущее зимнее и летнее содержание | 185 | Акты осмотра состояния автомобильных дорог с положительными итогами, отсутствие жалоб населения и предписаний контролирующих органов | Акт приёмки выполненных работ по контракту на выполнение работ по содержанию, статистика организационного отдела о наличии жалоб и предписаний. |
| Протяжённость автодорог городского поселения в отношении которых произведён текущий ремонт. | протяжённость дорог в отношении которых будет производит-ся текущий ремонт | 3,7 | Показатель исчисляется исходя из количества протяжённости отремонтированных участков в соответствии с заключенными контрактами на ремонты | Акт приёмки выполненных работ по контракту на выполнение работ по текущему ремонту |
| Наличие пригодных к эксплуатации ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | ед. | 2 | Показатель исчисляется исходя из наличия ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | Акт приёмки выполненных работ по контракту на выполнение работ по устройству |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по дорожной деятельности |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные обстоятельства (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) Отсутствие подрядчика. Отсутствие либо поломка специализированной техники для производства работ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча ние |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1. | Поддержание автомобиль ных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации | Выполнение комплекса работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения поселения, тротуаров, площадей проездов, нанесение дорожной разметки и выполнение работ по проектированию | 01.2014 | 12.2014 | Волков Александр Анатольевич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения | 241 225 226 | 3133,6 9 923,4 1 180,0 | Протяжённость автомобильных дорог в отношении которых производится текущее содержа ние авто мобильных дорог | 1185 км |
| 2. | Улучшение состояния автомобиль ных дорог местного значения | Выполнение комплекса работ по текущему (капитальному) ремонту автомобильных дорог местного значения поселения, тротуаров, площадей проездов | 01.2014 | 12.2014 | Волков Александр Анатольевич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения | 225 | 1 000,0 | Протяжён ность отремон тирован ных автомобиль ных дорог | 3,7 км |
| 3. | Устройство зимних автомобиль ных дорог и пешеходных тротуаров | Выполнение комплекса работ по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 01.2014 | 12.2014 | Волков Александр Анатольевич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 310 | 788,0 | Наличие пригодных к эксплуатации ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 2 ед. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16025,0 |  |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2014 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  | Соответствует приоритету 2.1. «Обеспечение безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В структуре мероприятия подразумевается: разработать и принять целевую программу по проведению капитального ремонта жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Увеличение сроков эксплуатации муниципального жилого фонда и обеспечение безопасности проживания граждан, повышение качества предоставляемых услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Капитальный ремонт - как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты |  |
| Задача СБП: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда Колпашевского городского поселения |  | Ремонт муниципального жилого фонда (доля отремонтированного жилья в общем объеме муниципального жилого фонда) |  |  |  | % | 2,7 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 2014 | 0501 |  | 6617301 |  | 243 |  |  | 1664,7 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

На территории поселения по состоянию на 31.12.2013г общая площадь муниципального жилого фонда (с учетом ветхого) составляет 48458,9 кв.м. Сложившаяся сложная ситуация с ремонтом муниципального жилищного фонда и высокий процент износа привели к значительному снижению сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств муниципального жилищного фонда в целом.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Неудовлетворительное состояние инженерно-технических конструкций, элементов зданий приводит к ветхости жилищного фонда поселения и повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также предоставлению гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, коммунальных услуг ненадлежащего качества. Цель ВЦП: капитальный ремонт - как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Заключение муниципальных контрактов и договоров на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда позволит частично выполнить комплекс работ с целью поддержания технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования, муниципальных жилых помещений на площади 1293,71 кв. м

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | По фактической площади помещений, подлежащих ремонту, отраженных в техническом задании | Общая площадь муниципального жилищного фонда 48458,9 кв.м. Техническое задание, общая площадь помещений |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Специалист по вопросам жилищного фонда отдела управления муниципальным хозяйством администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 25 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий, а так же заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Нерациональное или нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию ВЦП |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименован показателя | . ед. измер | непосредственный результат |
| 1. | Ремонт муниципаль ного жилого фонда | Выполнение комплекса работ с целью поддержания технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования, муниципальных жилых помещений | 01.012014 | 31.12.2014 | Специалист по вопросам жилищного фонда | Администрация Колпашевского городского поселения | Согласно N44-ФЗ | 225 | 1664,7 | Общая площадь помещений, подвергну тых ремонту | м² | 1308 |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2014 г.»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | ВЦП соответствует направлению 2 программных мероприятий «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения». |  |  |  |  |
| Цель ВЦП |  |  | Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2014 год. |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты |
| Задача СБП, цель ВЦП |  | Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов 3 |
| Задача 1 ВЦП |  | Улучшение эксплуатационных характеристик объектов коммунального хозяйства |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 10 |
| Задача 2 ВЦП |  | Приведение объектов коммунального хозяйства в соответствие со стандартами качества |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 10 |
| Задача 3 ВЦП |  | Снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства |  |  |  | шт. | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 3 |
| Задача 4 ВЦП |  | Замена, реконструкция и строительство новых объектов коммунального хозяйства |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 3 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2014г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2014г. | 0502 |  |  | 661 74 01 | 243 |  | 3908,80 |
| 2014г. | Итого |  |  |  |  |  | 3908,80 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых       направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Проведение комплексного капитального ремонта осуществлялось в минимальном объеме. За последние годы на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт, и то в минимальных объемах. Потребность в средствах на проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства ежегодно удовлетворялась не более 10% от необходимого объема финансирования. Неудовлетворительное техническое состояние, изношенность конструктивных элементов объектов коммунального хозяйства остается одной из наиболее острых проблем, сдерживающих ход реформирования коммунального хозяйства и формирование эффективных механизмов управления коммунальным хозяйством в Колпашевском городском поселении.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Данная программа направлена на проведение комплекса мероприятий, повышающих надёжность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих стабилизацию жизнедеятельности коммунального комплекса, комфортные и безопасные условия проживания людей.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя |  | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. | шт., м, м², м³, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |
| 2.Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. | шт., м, м², м³, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |
| 3. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. | шт., м, м², м³, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1.Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технического задания. 2.Формирование технических заданий. 3.При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1.Выдача муниципального задания. 3.2.Проверка предоставленных расчётов. 3.3.Заключение соглашения на предоставление субсидии. Проверка предоставленных отчётов, подписание актов выполненных работ. 4. При выполнении работ сторонним предприятием: 4.1.Подготовка заявки заказчика. 4.2.Проведение аукциона (котировок). 4.3.Заключение муниципального контракта. 4.4.Проверка предоставленных отчётов. Подписание актов выполненных работ. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и годом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчётным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточное либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименова ние мероприя тия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответствен ный исполни тель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показа теля | ед-ца измерения | непосре ствен ный резуль тат |
| 1. | Ремонт объектов коммунального хозяйства | Ремонт водопроводных, канализационных, тепловых, ГВС сетей и объектов коммунального хозяйства согласно приложения 1 к мероприятиям ВЦП | 01. 2014г | 12. 2014г. | Соловьёв В.А. | Администрация поселения | ФЗ № 44 | 225 | 3908.80 | Ремонт объектов коммунального хозяйства | м | 1740 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908.80 |  |  |  |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения на 2014 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: поддержание в рабочем состоянии, а так же повышение эффективности системы уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения и ее содержание. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Поддержание в соответствующем состоянии системы освещение Колпашевского городского поселения, ее расширение. Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Непрерывная эксплуатация и расширение сети уличного освещения, упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Техническое обслуживание светильников и линий уличного освещения |  | Содержание светильников в рабочем состоянии |  |  |  | шт. | 1493 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения, приобретение электроэнергии |  | Покупка электроэнергии для нужд по освещению территории городского поселения |  |  |  | тыс. кВт/ч | 434,5 |
| Устройство новых сетей уличного освещения |  | Освещение спуска в мкр. Пески с территории ЦРБ |  |  |  | м.п. | 200 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 75 01 | 244 |  | 1955,0 |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 75 02 | 810 |  | 1826,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3781,5 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. Для нормальной жизнедеятельности населения, снижения аварийности на дорогах на территории Колпашевского городского поселения устроена и эксплуатируется широкая сеть уличного освещения. Данная система в значительной своей части состоит из старого не эффективного оборудования и требует расширения на территорию новой застройки в черте городского поселения.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количество осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На территории городского поселения остро стоит проблема модернизации и расширения системы уличного освещения. Данная система требует непрерывного цикла обслуживания имеющегося оборудования, замены не эффективных осветительных приборов и кабельных линий на современные энергосберегающие, устройства новых участков, покупки электрической энергии для функционирования. Планирование и реализация мероприятий программными методами.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

С целью создания условий для ремонта, содержания и расширения системы уличного освещения необходимо направление значительного финансового обеспечения для компенсации затрат понесенных специализированным муниципальным предприятием на данные цели.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оплата потребленной электроэнергии на работу системы уличного освещения | тыс. кВт/ч | По фактическим показаниям счетчиков электроэнергии, отраженным в актах приемке выполненных работ | Договор на оказание услуг |
| 11. Расходы на оплату затрат по содержанию системы уличного освещения (ремонт, обслуживание) | шт. | По фактическим данным, отраженным в отчетах выполнения работ | Муниципальное задание |
| 12. Расходы на оплату работ по устройству новых сетей уличного освещения | шт. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с промежуточным и итоговым актами приема работ. | Муниципальное задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий. 2. Формирование технических заданий. 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. При выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности о реализации ВЦП. | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП. | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП. | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета. | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП. | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изиерен | непосредственный результат |
| 1. | Расходы на приобретение электрической энергии для нужд системы уличного освещения | Приобретение электрической энергии для нужд системы уличного освещения | 01. 2014 | 12. 2014 | Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 223 | 1955,0 | Израсходованная на основаниях показаний счетчиков электроэнергия | тыс. кВт/час | 434,5 |
| 2. | Расходы на оплату затрат по содержанию системы уличного освещения | Содержание 1493 светильников | 01. 2014 | 12. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП Спецавтохозяйство» | 241 | 1826,5 | Рабочее состояние светильников | шт | 1493 |
|  |  | Устройство нового участка системы (спуск с территории ЦРБ в мкр. Пески) | 04. 2014 | 06. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Наличие работающих светильников | п.м | 200 |
|  |  | Устройство новых объектов | 05. 2014 | 10. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Рабочее состояние, бесперебойное функционирование | п.м | 500 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3781,5 |  |  |  |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Озеленение и улучшение состояния существующих

зеленых насаждений на 2014 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: проведение мероприятий по созданию новых и содержанию существующих цветников и газонов, а так же прочих зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных озелененных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений. |  | Устройство и содержание цветочных клумб (цветников), газонов, содержание их в надлежащем состоянии. Уход за зелеными лесонасаждениями покос травы. |  |  |  | шт. шт. м² | 6 5 200000 |
| Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение санитарных и аварийных рубок зеленых лесонасаждений. |  | Вырубка и купирование аварийных деревьев. |  |  |  | шт. | 60 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 76 01 | 810 |  | 1055,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1055,2 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов, развития зеленого фонда, ремонта и содержания системы уличного освещения и т.д. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений на территории городского поселения достигла критического возраста и не только утратила санитарно-гигиеническую и эстетическую функцию, но и ухудшила экологическую обстановку, создавая аварийные ситуации для автотранспорта, контактных сетей и зданий, угрожая жизни людей. На территории поселения постоянно ведутся мероприятия по спиливанию и купированию аварийных деревьев, а так же по уходу и благоустройству лесонасаждений рекреационных зон. Кроме всего выше сказанного на территории Колпашевского городского поселения на протяжении ряда последних лет решается проблема создания малых зон озеленения (разбивка цветников, газонов) и ухода за существующими и вновь созданными объектами.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количества осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, купированию, рубке сухостойных и аварийных деревьев, разбивки новых цветников и газонов, содержание ранее устроенных объектов. Все это отрицательно сказывается на привлекательности городского поселения и так же создает предпосылки для возникновения ситуаций, при которых аварийные зеленые насаждения могут стать причиной разрушения зданий, коммуникаций, а в самых неблагоприятных случаях гибели людей. Все выше перечисленное напрямую связано с реализаций функций органов местного самоуправления по содержанию своей территории и требует программного метода решения. На территории городского поселения остро стоит проблема модернизации и расширения системы уличного освещения. Данная система требует непрерывного цикла обслуживания имеющегося оборудования, замены не эффективных осветительных приборов и кабельных линий на современные энергосберегающие, устройства новых участков, покупки электрической энергии для функционирования. Планирование и реализация мероприятий программными методами.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Для придания территории городского поселения эстетически привлекательного вида необходимо проведение мероприятий по устройству в населенных пунктах городского поселения цветников и газонов с последующим уходом за данными объектами. Кроме этого, в обязательном порядке должны проводиться комплексные мероприятия по обслуживанию существующих и ранее устроенных объектов озеленения территории городского поселения. С целью сведения к минимуму негативных последствий, связанных с проблемой аварийных деревьев и осуществления функций органов местного самоуправления с этим связанных, необходимо организовать проведение работ по санитарной рубке и купированию существующих аварийных объектов. Данные работы необходимо проводить так же силами специализированной организации, которая имеет необходимые средства для проведения таких работ.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Рубки и купирования аварийных деревьев | шт. | Фактическое наличие/отсутствие в соответствии с актом приемки проведенных работ | Наличие аварийного объекта. Техническое задание |
| 2. Устройство новых газонов | шт. | Фактическое наличие/отсутствие в соответствии с отчетом о проведении работ | Муниципальное задание |
| 3. Устройство цветников | шт. | Фактическое наличие/отсутствие приобретенной высаженной рассады в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 4. Уход за цветниками и газонами (полив, прополка, внесение удобрений) | шт. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 5. Покос травы | м2 | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий. 2. Формирование технических заданий. 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. При выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изиерен | Непосредственный результат |
| 1. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению городской территории и уходу за зелеными насаждениями | Устройство новых газонов | 04. 2014 | 06. 2014 | Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 1055,2 | Наличие новых газонов | шт. | 5 |
|  |  | Устройство цветников | 04. 2014 | 06. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Наличие цветников | шт. | 5 |
|  |  | Уход за цветниками и газонами (полив, прополка, внесение удобрений) | 04. 2014 | 09. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Состояние растений отвечающее приемлемому уровню питания и прополки | шт. | 5 |
|  |  | Покос травы | 05. 2014 | 08. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Высота травы | м2 | 200000 |

Приложение № 8 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории

на 2014 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования ( СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: содержание города в чистоте, ликвидация несанкционированных свалок, разбор и вывоз бесхозных строений, ремонт и благоустройство общественных памятников, а так же содержание пешеходных тротуаров и лестниц. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий. |  | Содержание и благоустройство территории (в том числе пешеходных тротуаров и лестниц, мест массового отдыха) в границах Колпашевского городского поселения площадью: |  |  |  | тыс. м2 | 300 |
| Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории. |  | Ликвидация строений под снос и несанкционированных свалок |  |  |  | шт. шт. | 4 3 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 77 01 | 810 |  | 460 |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 77 03 | 244 |  | 100 |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 77 04 | 810 |  | 503 |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 77 02 | 244 |  | 59,4 |
| 2014 | 0503 |  |  | 661 77 02 | 810 |  | 103,4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1225,8 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов, развития зеленого фонда, ремонта и содержания системы уличного освещения и т.д. В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения, возникающих стихийно вследствие низкого уровня культуры населения. В рамках целевой программы «Чистое поселение» за счет средств бюджета поселения ликвидировано множество несанкционированных свалок на территории населенных пунктов поселения, для этого приобретено более 600 мусорных контейнеров. В настоящее время на территории г. Колпашево и села Тогур установлено 715 контейнеров, но данных мер недостаточно для полного решения проблемы. В связи с этим необходимо проведение дополнительных мероприятий по выявлению и ликвидации стихийно возникающих свалок бытового мусора.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количества осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На территории частного сектора сбор твердых отходов осуществляется в индивидуальные емкости с последующим сжиганием или вывозом в ближайшие контейнеры. Специально отведенного места или площадок для сбора отходов в индивидуальном секторе, не достаточно для полноценного сбора отходов. Несмотря на увеличение охвата санитарной очисткой частного сектора, часть жилищ частного домовладения пока остается вне планово-регулярной санитарной очистки, что приводит к образованию несанкционированных свалок ТБО, которые ликвидируются в ходе санитарных месячников. Вывоз ТБО осуществляется мусоровозами, закрепленными за предприятиями-перевозчиками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов. Удаление отходов с территорий частного сектора является наболевшей проблемой. Люди не хотят добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов. В итоге образуются несанкционированные свалки мусора, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию территории городского поселения. Такой же проблемой является образование строительного мусора при ремонте и перепланировке квартир, либо сносе зданий целиком. В результате чего мусор складируется гражданами на контейнерные площадки либо остается на территориях в границах поселения. В результате происходит захламление контейнерных площадок, территорий внутри населенных пунктов и территорий зеленой зоны прилегающей к населенным пунктам. В общем комплексе мероприятий по благоустройству городов важное значение имеют мероприятия по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов, нерегулярное удаление которых нарушает внешний вид территорий и санитарно-гигиенические нормы. Все выше перечисленное напрямую связано с реализаций функций органов местного самоуправления по содержанию своей территории и требует программного метода решения.

1.3. Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Одним из основных направлений работ по решению проблемы ликвидации несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения является проведение мероприятий по очистки территории и производству работ связанных со сносом аварийных домов жители, которых были расселены в рамках выполнения целевой программы. Эти работы должны производиться предприятием, имеющим соответствующую техническую возможность их выполнить. Так же специализированное предприятие должно вести работы по содержанию в надлежащем виде городских площадей, тротуаров, скверов, парков и производить ремонт монументальных скульптур установленных на территории городского поселения.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок | м2 | По фактическим замерам, отраженным в актах приемке выполненных работ | Фактическая площадь, занимаемая свалкой до ликвидации. Муниципальное задание |
| 2. Снос и ликвидация аварийных строений | шт. | По фактическому состоянию в соответствии с отчетом о проведении работ | Наличие строений. Муниципальное задание |
| 3. Покос травы | м2 | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 4. Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | м2 | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 5. Ремонт памятников | шт. | По фактическим замерам, отраженным в актах приемке выполненных работ | Техническое задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления    мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий. 2. Формирование технических заданий. 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. При выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности о реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изиерен | Непосредственный результат |
| 1. | Сбор и вывоз несанкционированных свалок, снос аварийных объектов | Ликвидация несанкционированных свалок | 05. 2014 | 10. 2014 | Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 460,0 | Отсутствие свалок | шт | 3 |
|  |  | Снос и ликвидация аварийных строений | 01. 2014 | 12. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 |  | Отсутствие строений | шт | 4 |
|  |  | Сбор мусора в городском парке | 01. 2014 | 12. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 103,4 | Отсутствие захламленности на территории | м2 | 87000 |
|  |  | Вывоз мусора оз. Светлое | 05. 2014 | 08 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Согласно N44-ФЗ | 226 | 59,4 | Наличие контейнеров для сбора отходов обслуживание их в соответствии с санитарным нормами | шт. | 6 |
| 2. | Расходы на ремонт памятников, а так же на содержание площадей и лестниц | Ремонт памятников | 04. 2014 | 06. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Согласно N44-ФЗ | 226 | 100,0 | восстановление целост-ности памятника а так же прилегаю-щей к нем территории | шт. | 2 |
|  |  | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01. 2014 | 12. 2014 |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 503,0 | Соответ-ствие обслуживаемой территории принятым санитарным нормам | м2 | 748 |

Приложение № 9 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 06.02.2014 № 49

Ведомственная целевая программа «Спортивный город»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СПБ) |  | Администрация Колпашевского Городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» |  | Соответствует цели (Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения) Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2014 |  |  |
| Показатели конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели) ВЦП (задачи СПБ)) |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  | шт. |  | 14 |
| 2. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  | чел. |  | Не менее 2500 |
| 3. Участие спортсменов Колпашевского городского поселения в соревнованиях различных уровней проводимых за пределами МО «Колпашевское городское поселение» |  | чел. |  | Не менее 100 |
| Цель ВЦП: Привлечение населения МО «Колпашевское городское поселение» к регулярным занятиям спортом. |  |  |  |  |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| Раздел (подраздел) | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 1102 | 661 31 01 | 244 | 1 349,9 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых

направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения спортивная деятельность организовывается в соответствии с Положением «Об обеспечении условий для развития физической культуры и спорта, организации проведения спортивных мероприятий в городском поселении» утверждённого Решением Совета Колпашевского городского поселения от 31 мая 2013 г. № 33. Часть спортивных мероприятий проводится муниципальными учреждениями Колпашевского городского поселения, другую часть мероприятий и выезды сборных спортивных команд за пределы поселения организовывает отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения. В План проведения мероприятий включаются крупные, значимые спортивные мероприятия, требующие особого уровня их подготовки. По результатам проведения физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий создаются сборные команды, которые выступают на соревнованиях, представляя Колпашевское городское поселение на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | В настоящее время на территории МО «Колпашевское городское поселение» количество жителей, регулярно занимающихся в спортивных секциях (группах) и количество населения, принявшего участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, составляет 3-3,5% от численности населения Колпашевского городского поселения. Для увеличения количества участников в мероприятиях необходимо планомерно увеличивать количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а так же создавать необходимые условия для массовых занятий спортом. Цель ВЦП – Привлечение населения МО «Колпашевское городское поселение» к регулярным занятиям спортом. |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1) Обеспечить проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2014 году. 2) Осуществить контроль за качеством проводимых работ на спортивных объектах КГП. 3) Обеспечить выезды сборных спортивных команд поселения для участия в соревнованиях за пределами Колпашевского района. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Положительная динамика роста | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Ед. | 14 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 13 Статистический отчёт |
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | чел. | 2500 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 2311 Статистический отчёт |
| Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях за пределами Колпашевского района | Чел. | 100 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 93 Статистический отчёт |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок организации работы по реализации ВЦП устанавливается Администрацией Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Главный специалист по спорту отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |
| Сроки формирования годового отчёта | До 15 февраля 2015 года |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Некачественное проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Продолжительные неблагоприятные погодные условия в период с мая по сентябрь (включительно) 2014 года. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед-ца измерен. | непосредст венный результат |
| 1. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведение физкультурно-оздоровитель ных мероприятий согласно Плана работы отдела КМПС (Приложение к настоящей ВЦП) | 01.01 2014 | 31.12. 2014 | С.Г.Петушков | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 290 226 | 264,8 355,5 | 1) Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных 2)Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ед. чел. | 14 1000 |
| 2. | Организация выездов сборных команд поселения | Участие в спортивных соревнованиях различного уровня за пределами Колпашевского района | 01.01 2014 | 31.12. 2014 | С.Г.Петушков | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 290 222 226 310 | 199,4 300,8 209,4 20,0 | Принять участие не менее чем в 15 соревнованиях | ед. | 15 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349,9 |  |  |  |