АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2015											       № 25

Об утверждении ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

на 2015 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2015 год:

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» – приложение № 1;

- «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период» - приложение № 2;

- «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них» - приложение № 3;

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» - приложение № 4;

- «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» - приложение № 5;

- «Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения» - приложение № 6;

- «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений» - приложение № 7;

- «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» - приложение № 8;

- «Спортивный город» - приложение № 9.

- «Культура. Творчество. Талант» - приложение № 10.

- «Молодёжь поселения» - приложение № 11.

- «Территория спорта» - приложение № 12.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения Сусолину Н.В.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.А. Черников |
| --- | --- |

Н.В. Сусолина

5 58 94

Приложение № 1 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 15

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  | Соответствует главной цели Программы СЭР Колпашевского городского поселения по созданию и последовательному устойчивому улучшению жизненных условий населения, проживающего в границах поселения. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  |  | 01.2015г. – 12.2015г. |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения вследствие: - проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. - обеспечения пожарной безопасности населения населенных пунктов поселения, не имеющих на своей территории подразделений государственной противопожарной службы, средствами пожаротушения: резервом топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения, изготовление минерализованной противопожарной полосы, создания условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и тушения пожаров. - проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения вследствие обследования обрушающейся береговой зоны в г. Колпашево и с. Тогур. - проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП - Улучшение жизненных условий населения вследствие оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территории Колпашевского городского поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вызванных обрушающейся береговой зоной в г. Колпашево и с. Тогур. в границах Колпашевского городского поселения. - Улучшение жизненных условий населения вследствие проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |  |
| Задача СБП, цель ВЦП: Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня безопасности жизнедеятельности граждан путем проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. |  | % соотношение от общего количества жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня безопасности жизнедеятельности граждан путем проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. |  |  |  | чел./% | до 227/100 |  |
| Улучшение жизненных условий населения вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах. |  | % соотношение от общего количества жителей д. Север и микрорайона «Рейд» села Тогур Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах. |  |  |  | чел./% | 364/100 |  |
| Улучшение жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной в границах Колпашевского городского поселения. |  | % соотношение от общего количества жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения. |  |  |  | чел./% |  |  |
| Улучшение жизненных условий населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба в границах Колпашевского городского поселения путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. |  | % соотношение от общего количества жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. |  | Количество жителей д. Волково, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. |  |  |  | чел. | 227 |  |
| Задача 2 ВЦП: Повышение уровня пожарной безопасности для населения и территории путем изготовления минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта, а также создания резерва топлива и ГСМ для пожарной техники и условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и тушения пожаров |  | Количество жителей д. Север и мкр. Рейд с. Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие выполнения задачи 2 ВЦП. |  |  |  | чел. | 364 |  |
| Задача 3 ВЦП: Повышение уровня безопасности населения вследствие проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба вызванных обрушающейся береговой зоной в границах Колпашевского городского поселения. |  | Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности населения, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений путем обследования обрушающейся береговой зоны в границах Колпашевского городского поселения. |  |  |  | чел. | до 100 человек проживающих в обрушающейся береговой зоне |  |
| Задача 4 ВЦП: Повышение уровня безопасности населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба в границах Колпашевского городского поселения путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. |  | Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности населения, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений путем установки запрещающих знаков на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. |  |  |  | чел. |  |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП 300,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 2015 | 0309 |  | 661 70 01 |  | 244 |  |  | 300,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

На территории Колпашевского городского поселения находится деревня Волково (число жителей – 227 человек) не оборудованная системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей д. Волково, своевременного оповещения населения о пожаре, угрозе пожара или иной чрезвычайной ситуации требуется оснащение указанной территории устройством подачи звуковых сигналов об угрозе (сирена). В состав Колпашевского городского поселения входит деревня Север (число жителей – 143 человека), микрорайон «Рейд» села Тогур (число жителей – 221 человек), которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием и мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Обеспечение пожарной безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечено только с использованием местных людских ресурсов. Так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых обрушаются вследствие изменения русла рек. Обследование обрушающейся береговой зоны позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба в границах Колпашевского городского поселения. На территории Колпашевского городского поселения находятся водоёмы, для обеспечения безопасности населения проживающих на территории Колпашевского городского поселения необходима установка запрещающих знаков на водных объектах, это позволит снизить уровень гибели и травматизма населения.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей д. Волково, своевременного оповещения населения о пожаре, угрозе пожара или иной чрезвычайной ситуации требуется оснащение указанной территории устройством подачи звуковых сигналов об угрозе (сирена). Для защиты населения и территории деревни Север, от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Для целей обеспечения пожарной безопасности в микрорайоне «Рейд» села Тогур в настоящее время необходим контроль за пожарной обстановкой и проведении первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Для обеспечения работы механизированных средств пожаротушения и привлеченной техники в деревне Север и микрорайоне «Рейд» села Тогур, учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения с указанными населенными пунктами, отсутствие там пункта отпуска нефтепродуктов, необходимо ежегодное создание резерва топлива и ГСМ на указанной территории на весенне-летний пожароопасный период. Для целей обеспечения безопасности населения проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых обрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, которое позволит повысить уровень безопасности проживающего в береговой зоне населения. Для обеспечения безопасности населения проживающих на территории Колпашевского городского поселения необходима установка запрещающих знаков на водных объектах, которое позволит повысить уровень безопасности населения.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Заключение муниципальных контрактов и договоров по: - оборудованию системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково. - обеспечению территорий и населения деревни Север и микрорайона «Рейд» села Тогур, резервом топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения, а так же по созданию условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов (в том числе, в летний пожароопасный период) и их тушения, ежегодная вспашка в д. Север минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. - обследованию обрушающейся береговой зоны рек Обь и Кеть. - установке запрещающих знаков на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество жителей д. Волково, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности населения вследствие проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений в границах Колпашевского городского поселения, путем оборудования системой оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. | Человек |  | 227 человек проживают в д. Волково |
| 2. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий вследствие повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в границах Колпашевского городского поселения, снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба на пожарах. | Человек |  | 143 человека проживают в д. Север; 221 человек проживают в мкр. «Рейд» села Тогур |
| 3. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых в связи с реализацией ВЦП произошло улучшение жизненных условий из-за повышения уровня безопасности жизнедеятельности вследствие проведения мероприятий по обследованию обрушающейся береговой зоны рек Обь и Кеть, а также минимизации и (или) ликвидации последствий в границах Колпашевского городского поселения. | Человек |  | до 100 человек проживающих в обрушающейся береговой зоне |
| 4. Количество жителей Колпашевского городского поселения, для которых повысился уровень безопасности населения, а также минимизации и (или) ликвидации последствий таких проявлений путем установки запрещающих знаков на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения | Человек |  |  |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения может привести к невыполнению мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Недостаточное внимание к вопросам сохранности установленного в рамках реализации ВЦП оборудования (сирены) может привести к не достижению целей ВЦП. Аномально жаркая погода в летний пожароопасный период может затруднить решение одной из целей ВЦП по снижению уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения. Хулиганские действия отдельных граждан в отношении установленных запрещающих знаков на водных объектах. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Косвенных последствий реализации ВЦП отрицательного характера не имеется. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на меропр. (тыс. руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | Наименов. показателя | Единица измерен. | Непоср. результат |
| 1. | Оборудование системой оповещения (сирены) населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково Колпашевского городского поселения. | Проведение конкурсных (котировочных) процедур; заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по монтажу (сирены); приемка выполненных работ. | 01.042015г | 30.06.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; Победители по итогам конкурсов (котировок) на выполнение работ по монтажу указанного оборудования. | 226 | 45,0 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 227 |
| 2. | Изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта. д. Север | проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по опашке минерализованной полосы; приемка выполненных работ | 01.072015г | 10.10.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ. | 226 | 50,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 143 |
| 3. | Окрашивание вертолетной площадки в д. Север. | проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по окрашиванию, приемка выполненных работ | 01.072015г | 10.10.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ. | 225 | 06,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 143 |
| 4. | Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. | проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по очистке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.022015г | 01.04.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на выполнение работ. | 225 | 04,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 143 |
| 5. | Расходы по доставке топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения и привлеченной для целей пожаротушения техники на паводковый и пожароопасный период 2015 года д. Север и мкр. Рейд. | доставка ГСМ в д. Север и мкр. Рейд бензина и ДТ | 01.032015г | 20.03.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; МУКП «Спецавтохозяйство» | 222 | 10,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 364 |
| 6. | Создание резерва топлива и ГСМ в на паводковый и пожароопасный период 2015 года д. Север и мкр. Рейд. | приобретение ГСМ в д. Север и мкр. Рейд бензина и ДТ | 01.032015г | 20.03.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; МУКП «Спецавтохозяйство» | 340 | 10,0 | Количество жителей д.Север, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | 364 |
| 7. | Осуществление на основе договора оказания услуг о доставке ёмкости с водой и мотопомпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. | заключение договора оказания услуг о доставке ёмкости с водой и мотопомпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. | 01.04 2015г | 30.09.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; | 222 | 20,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП. | Чел. | 364 |
| 8. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | заключение договора оказания услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по договору. | 01.04 2015г | 30.09.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; | 226 | 70,0 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП. | Чел. | 221 |
| 9. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | заключение договора оказания услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по договору. | 01.04 2015г | 30.09.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ.. | 226 | 70,0 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. | до 100 человек проживающих в обрушающейся береговой зоне |
| 10. | Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. | заключение договора оказания услуг на изготовление и установку запрещающих знаков, приемка выполненных работ по договору. | 01.06 2015г | 30.10.2015г. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасн. населения Гладких С.В. | Администрация КГП; | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ.. | 226 | 15,0 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | Чел. |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд

в навигационный период»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  | ВЦП соответствует приоритету «прочие, не вошедшие в перечень программных мероприятий» |  |  |  |  |
| Цель ВЦП |  | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период |  |  |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2015 |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Показатель |  |
| Задача СБП, цель ВЦП: Организация работы водного транспорта и компенсация недополученных доходов перевозчику при перевозке пассажиров по водному маршруту с. Тогур- мкр. Рейд |  | период, в который жители мкр. Рейд обеспечены транспортной доступностью (навигационный период) |  | месяц | 6 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 0408 | 661 71 01 |  | 810 |  |  | 1401,4 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1401,4 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения расположен мкр. Рейд на территории которого проживает 205 человек (по состоянию на 01 января 2014 года). В данном микрорайоне отсутствуют школа, магазины и больница. В летний период транспортное сообщение с мкр. Рейд организовано с использованием водного транспорта. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы: 1. Жители микрорайона Рейд не имеют возможности пользоваться услугами магазинов, больниц и общеобразовательных учреждений по причине того, что данный микрорайон отрезан от городского поселения р. Кеть. Цели: Целью ВЦП является организация транспортного сообщения с мкр. Рейд в навигационный период, а именно: 1. В связи с тем, что пассажиропоток маленький, а затраты большие содействие населению путём снижения стоимости проездного билета. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | - Поиск исполнителя на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом по водному маршруту № 1 «Тогур-Рейд» - Организация возмещения перевозчикам недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке пассажиров речным транспортом. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля перевезённых пассажиров, за которых перевозчику организовано возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейда». | Проценты | 100 | Показатель исчисляется исходя из количества перевезённых пассажиров, за которых перевозчику было осуществлено возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом | Количество пассажиров перевезённых по водному маршруту № 1 «Тогур – Рейд» в течение навигации в соответствии с актами оказанных услуг. |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Подготовка Постановления о порядке компенсации затрат на перевозку пассажиров речным транспортом. Проверка предоставленных расчётов о количестве перевезённых пассажиров. Подготовка Распоряжения на компенсацию затрат по перевозке пассажиров речным транспортом |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по дорожной деятельности |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Препятствовать реализации мероприятий ВЦП может: Невозможность перевозки пассажиров в связи с аномальным падением уровня воды в реке Кеть. Отсутствие перевозчика. Отсутствие либо поломка транспортного средства для перевозки пассажиров. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм | значение |
| 1. | Перевозка пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой. | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 04.2015 | 10.2015 | Ведущий специалист по дорожной деятельности отдела УМХ Волков А. A. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Перевозчик оказывающий льготные услуги по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 242 | 1 401,4 | Количе-ство жителей микрорайона Рейд обеспеченных транспортной доступностью | чел | 205 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,4 |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | ВЦП соответствует приоритету 2.2. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств» |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Целью ВЦП является содержание автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2015 |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения | Показатель |  |
| Наличие улично-дорожной сети Колпашевского городского поселения в состоянии пригодном к эксплуатации |  |  | Месяц | 12 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0409 | 661 72 02 | 810 |  |  | 2 500,1 |
| 0409 | 661 72 02 | 244 |  |  | 4 566,3 |
| 0409 | 661 72 04 | 244 |  |  | 488,7 |
| 0409 | 661 72 05 | 810 |  |  | 820,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 8 375,7 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых  направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения 186,3 км. дорог, из которых 60 км с асфальтобетонным покрытием и 125 км с гравийным (грунтовым) покрытием. Практически 80% автомобильных дорог подвержены разрушениям, характеризуются выбоинами, пучинами, трещинами. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Практически 80% автомобильных дорог подвержены разрушениям, характеризуются выбоинами, пучинами, трещинами. В настоящее время состояние дорог ежегодно ухудшается, основной причиной неудовлетворительного состояния дорог является недостаточное количество и объем работ, как по ремонту, так и по содержанию. В период текущего содержания некоторые виды работ не выполняются вообще, а те, что предусмотрены в контракте на содержание, представлены в недостаточном количестве. В зимнее время необходимо выполнять патрульную очистку от снега, в этот период техника должна работать постоянно, а, начиная с ранней весны и в течение всего летнего периода необходимо постоянно проводить ремонтное профилирование. Целью ВЦП является комплексное решение вопросов по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1.Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями. 2.Усиление контроля за качеством содержания дорожного хозяйства. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых будет производится текущее зимнее и летнее содержание | Протяжённость дорог, в отношении которых будет производится текущее зимнее и летнее содержание | 186,5 | Акты осмотра состояния автомобильных дорог с положительными итогами, отсутствие жалоб населения и предписаний контролирующих органов | Акт приёмки выполненных работ по контракту на выполнение работ по содержанию, статистика организационного отдела о наличии жалоб и предписаний. |
| Наличие пригодных к эксплуатации ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | ед. | 2 | Показатель исчисляется исходя из наличия ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | Акт приёмки выполненных работ по контракту на выполнение работ по обустройству |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по дорожной деятельности |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные обстоятельства (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) Отсутствие подрядчика. Отсутствие либо поломка специализированной техники для производства работ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча ние |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1. | Поддержание автомобиль ных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации | Выполнение комплекса работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения поселения, тротуаров, площадей проездов, нанесение дорожной разметки и выполнение работ по проектированию | 01.2015 | 12.2015 | Ведущий специалист по дорожной деятельности отдела УМХ Волков А. А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, выполняющий работы по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения | 241 225 226 | 3 320,7 3 815,9 750,4 | Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых производится текущее содержа ние авто мобильных дорог | 186,3 км |
| 2. | Устройство зимних автомобиль ных дорог и пешеходных тротуаров | Выполнение комплекса работ по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 01.2015 | 12.2015 | Ведущий специалист по дорожной деятельности отдела УМХ Волков А. А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, выполняющий работы по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 310 226 | 291,5 197,2 | Наличие пригодных к эксплуа тации ледовой переправы и пешеход ного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 2 ед. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 375,7 |  |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  |  | МО «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  |  | Второй тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  | Соответствует приоритету 2 «Развитие социальной сферы, улучшения условий жизнедеятельности населения». В структуре мероприятия подразумевается: Разработать и принять целевую программу по проведению капитального ремонта жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Увеличение сроков эксплуатации муниципального жилого фонда и обеспечение безопасности проживания граждан, повышение качества предоставляемых услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты |  |
| Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда Колпашевского городского поселения Задача СБП, цель ВЦП |  | Ремонт муниципального жилого фонда (доля отремонтированного жилья в общем объеме муниципального жилого фонда) |  |  |  | % | 1,2 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |
| 2015 | 0501 |  | 661 73 01 |  | 243 |  |  | 1 557,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1 557,0 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

На территории поселения общая площадь (с учетом ветхого) муниципального жилого фонда составляет 48458,9 кв.м. Сложившаяся сложная ситуация по ремонту муниципального жилищного фонда и высокий процент износа привели к значительному снижению сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств муниципального жилищного фонда в целом.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Неудовлетворительное состояние инженерно-технических конструкций элементов зданий, что приводит к ветхости жилого фонда поселения и повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также предоставлению гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, коммунальных услуг ненадлежащего качества. Цель ВЦП капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Заключение муниципальных контрактов и договоров по капитальному ремонту позволит частично, выполнить комплекс работ с целью поддержания технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования, муниципальных жилых помещений на площади 589,5 кв. м

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | По фактической площади помещений подлежащих ремонту, отраженных в техническом задании | Общая площадь муниципального жилищного фонда 48458,9 кв.м. Техническое задание, общая площадь помещений |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Валитова Ксения Петровна – специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий, а так же заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Нерациональное или нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию ВЦП |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименован показателя | . ед. измерения | непосредственный результат |
| 1. | Ремонт муниципаль ного жилого фонда | Выполнение комплекса работ с целью поддержания технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования, муниципальных жилых помещений | 01.012015 | 31.12.2015 | Специалист первой категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Валитова К. П. | Администрация Колпашевского городского поселения | Согласно N44-ФЗ | 225 226 | 1 267,0 290,0 | Общая площадь помещений, подвергну тых ремонту | м² | 1,2 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557,0 |  |  |  |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  | МО «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | ВЦП соответствует направлению 2 программных мероприятий «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения». |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП |  |  | Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2015 год. |  |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты |
| Задача СБП, цель ВЦП |  | Снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов 3 |
| Задача 1 ВЦП |  | Улучшение эксплуатационных характеристик объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 10 |
| Задача 2 ВЦП |  | Приведение объектов коммунального хозяйства в соответствие со стандартами качества |  |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 10 |
| Задача 3 ВЦП |  | Снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | шт. | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 3 |
| Задача 4 ВЦП |  | Замена, реконструкция и строительство новых объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | % | Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. 3 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |
| 2015г. | 0502 |  |  | 661 74 01 |  | 243 |  | 4 500,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП

Проведение комплексного капитального ремонта, реконструкции и строительства осуществлялось в минимальном объеме. За последние годы на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт, и то в минимальных объемах. Потребность в средствах на проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов коммунального хозяйства ежегодно удовлетворялась не более 10% от необходимого объема финансирования. Неудовлетворительное техническое состояние, изношенность конструктивных элементов объектов коммунального хозяйства остается одной из наиболее острых проблем, сдерживающих ход реформирования коммунального хозяйства и формирование эффективных механизмов управления коммунальным хозяйством в Колпашевском городском поселении.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Данная программа направлена на проведение комплекса мероприятий, повышающих надёжность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих стабилизацию жизнедеятельности коммунального комплекса, комфортные и безопасные условия проживания людей.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя |  | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение аварийности на коммунальных объектах и сетях. | шт., м, м2, м3, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |
| 2.Повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. | шт., м, м2, м3, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |
| 3. Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов. | шт., м, м2, м3, комплекты, врезки, т… | Расчёт затрат, локальный сметный расчёт на выполнение работ. | Техническое задание на выполнение работ. |  |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1.Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технического задания. 2.Формирование технических заданий. 3.При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1.Выдача муниципального задания. 3.2.Проверка предоставленных расчётов. 3.3.Заключение соглашения на предоставление субсидии. Проверка предоставленных отчётов, подписание актов выполненных работ. 4. При выполнении работ сторонним предприятием: 4.1.Подготовка заявки заказчика. 4.2.Проведение аукциона (котировок). 4.3.Заключение муниципального контракта. 4.4.Проверка предоставленных отчётов. Подписание актов выполненных работ. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и годом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. №399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчётным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. №399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение». |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточное либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименова ние мероприя тия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответствен ный исполни тель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показа теля | Ед. измерения | непосредственный результат |
| 1. | Ремонт, реконструкция и строительство объектов коммунального хозяйства | Ремонт, реконструкция и строительство водопроводных, канализационных, тепловых, ГВС сетей и объектов коммунального хозяйства согласно приложения 1 к мероприятиям ВЦП | 01. 2015г | 12. 2015г. | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Соловьёв В.А. | Администрация поселения | ФЗ №44 | 225 | 4 500,0 | Ремонт, реконструкция и строитель ство объектов коммуналь ного хозяйства | % | 3 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,0 |  |  |  |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  | Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: поддержание в рабочем состоянии, а так же повышение эффективности системы уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения и ее содержание. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Поддержание в соответствующем состоянии системы освещение Колпашевского городского поселения, ее расширение. Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Непрерывная эксплуатация и расширение сети уличного освещения, упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Техническое обслуживание светильников и линий уличного освещения |  | Содержание светильников в рабочем состоянии |  |  |  | шт. | 1511 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения приобретение электроэнергии |  | Покупка электроэнергии для нужд по освещению территории городского поселения |  |  |  | тыс. кВт/ч | 503 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 75 01 | 244 |  | 3 068,3 |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 75 02 | 810 |  | 1 646,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 4 714,5 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. Для нормальной жизнедеятельности населения, снижения аварийности на дорогах на территории Колпашевского городского поселения устроена и эксплуатируется широкая сеть уличного освещения. Данная система в значительной своей части состоит из старого не эффективного оборудования и требует расширения на территорию новой застройки в черте городского поселения.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количества осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На территории городского поселения остро стоит проблема модернизации и расширения системы уличного освещения. Данная система требует непрерывного цикла обслуживания имеющегося оборудования, замены не эффективных осветительных приборов и кабельных линий на современные энергосберегающие, устройства новых участков, покупки электрической энергии для функционирования. Планирование и реализация мероприятий программными методами.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

С целью сведения к минимуму негативных последствий связанных с проблемой аварийных деревьев и осуществления функций органов местного самоуправления с этим связанных необходимо организовать проведение работ по санитарной рубке и купированию существующих аварийных объектов. Данные работы необходимо проводить так же силами специализированной организации, которая имеет необходимые средства для проведения таких работ.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оплата потребленной электроэнергии на работу системы уличного освещения | тыс. кВт/ч | По фактическим показаниям счетчиков электроэнергии, отраженным в актах приемке выполненных работ | Договор оказание услуг |
| 2. Расходы на оплату затрат по содержанию системы уличного освещения (ремонт, обслуживание) | шт. | По фактическим данным, отраженным в отчетах выполнения работ | Муниципальное задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий; 2. Формирование технических заданий; 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. при выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изиерен | Непосредственный результат |
| 1. | Расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения | Приобретение электрической энергии для нужд системы уличного освещения | 01. 2015г | 12. 2015г | Ведущий специалист отдела УМХ Соловьев В.А. | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 223 | 3 068,3 | Израсходованная на основаниях показаний счетчиков электроэнергия | тыс. кВт/час | 503 |
| 2. | Расходы на объекты уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) | Содержание 1511 светильников | 01. 2015г | 12. 2015г | Инженер по благоустройству отдела УМХ Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП Спецавтохозяйство» | 241 | 1 646,2 | Рабочее состояние светильников | Шт. | 1511 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 714,5 |  |  |  |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  | Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: проведение мероприятий по созданию новых и содержанию существующих цветников и газонов, а так же прочих зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных озелененных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений |  | Устройство и содержание цветочных клумб (цветников), газонов, содержание их в надлежащем состоянии. Уход за зелеными лесонасаждениями покос травы. |  |  |  | Шт. шт. га | 4 9 27,4 |
| Обеспечение реализации мероприятий направленных на проведение санитарных и аварийных рубок зеленых лесонасаждений |  | Вырубка и купирование аварийных деревьев |  |  |  | шт. | 55 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 76 01 | 810 |  | 595,8 |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 76 02 | 810 |  | 500,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 095,8 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов, развития зеленого фонда, ремонта и содержания системы уличного освещения и т.д. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений на территории городского поселения достигла критического возраста и не только утратила санитарно-гигиеническую и эстетическую функцию, но и ухудшила экологическую обстановку, создавая аварийные ситуации для автотранспорта, контактных сетей и зданий, угрожая жизни людей. На территории поселения постоянно ведутся мероприятия по спиливанию и купированию аварийных деревьев, а так же по уходу и благоустройству лесонасаждений рекреационных зон. Кроме всего выше сказанного на территории Колпашевского городского поселения на протяжении ряда последних лет решается проблема создания малых зон озеленения (разбивка цветников, газонов) и ухода за существующими и вновь созданными объектами.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количества осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, купированию, рубке сухостойных и аварийных деревьев, разбивки новых цветников и газонов, содержание ранее устроенных объектов. Все это отрицательно сказывается на привлекательности городского поселения и так же создает предпосылки для возникновения ситуаций, при которых аварийные зеленые насаждения могут стать причиной разрушения зданий, коммуникаций, а в самых неблагоприятных случаях гибели людей. Все выше перечисленное напрямую связано с реализаций функций органов местного самоуправления по содержанию своей территории и требует программного метода решения. На территории городского поселения остро стоит проблема модернизации и расширения системы уличного освещения. Данная система требует непрерывного цикла обслуживания имеющегося оборудования, замены не эффективных осветительных приборов и кабельных линий на современные энергосберегающие, устройства новых участков, покупки электрической энергии для функционирования. Планирование и реализация мероприятий программными методами.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Для придания территории городского поселения эстетически привлекательного вида необходимо проведение мероприятий по устройству в населенных пунктах городского поселения цветников и газонов с последующим уходом за данными объектами. Кроме этого, в обязательном порядке должны проводиться комплексные мероприятия по обслуживанию существующих и ранее устроенных объектов озеленения территории городского поселения. С целью сведения к минимуму негативных последствий связанных с проблемой аварийных деревьев и осуществления функций органов местного самоуправления с этим связанных необходимо организовать проведение работ по санитарной рубке и купированию существующих аварийных объектов. Данные работы необходимо проводить так же силами специализированной организации, которая имеет необходимые средства для проведения таких работ.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Рубки и купирования аварийных деревьев | шт. | Фактическое наличие/отсутствие в соответствии с актом приемки проведенных работ | Муниципальное задание |
| 2. Устройство новых газонов | шт. | Фактическое наличие/отсутствие в соответствии с отчетом о проведении работ | Муниципальное задание |
| 3. Устройство цветников | шт. | Фактическое наличие/отсутствие приобретенной высаженной рассады в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 4. Уход за цветниками и газонами (полив, прополка, внесение удобрений) | шт. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 5. Покос травы | га. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 6. Окраска оснований стволов деревьев известковым раствором, удаление подлеска | шт. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий; 2. Формирование технических заданий; 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. при выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс. руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. измерен | Непосредст результат |
| 1. | Уборка аварийных деревьев | Рубки аварийных деревьев | 01. 2015г | 12. 2015г | Инженер по благоустройству отдела УМХ Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 500,0 | Отсутствие деревьев и угроз с ними связанных | шт. | 55 |
| 2. | Расходы на проведение работ по озеленению территории городского поселения | Устройство новых газонов | 04. 2015г | 06. 2015г | Инженер по благоустройству отдела УМХ Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 595,8 | Наличие новых газонов | шт. | 1 |
|  |  | Устройство цветников | 04. 2015г | 06. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Наличие цветников | шт. | 4 |
|  |  | Уход за цветниками и газонами (полив, прополка, внесение удобрений) | 04. 2015г | 09. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Состояние растений отвечающее приемлемому уровню питания и прополки | шт. | 13 |
|  |  | Окраска деревьев удаление подлеска | 04. 2015г | 06. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения МУКП «Спецавтохозяйство» | МУКП «Спецавтохозяйство» |  |  | Окрашенные деревья | шт. | 1200 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,8 |  |  |  |

Приложение № 8 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  |  | Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | Соответствует приоритету 2.5. «Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения». В развернутой структуре мероприятия подразумевается: содержание города в чистоте, ликвидация несанкционированных свалок, разбор и вывоз бесхозных строений, ремонт и благоустройство общественных памятников, а так же содержание пешеходных тротуаров и лестниц. |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП Проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию соответствующего внешнего вида общественных территорий для создания благоприятной среды досуга и отдыха граждан. Создание условий для исполнения требований действующего санитарно-экологического законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты |
| Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий. |  | Содержание и благоустройство территории (в том числе пешеходных тротуаров и лестниц, мест массового отдыха) в границах Колпашевского городского поселения площадью |  |  |  | тыс. м2 | 300 |
| Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории |  | Ликвидация строений под снос и несанкционированных свалок |  |  |  | шт. шт. | 8 5 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Год реализации | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 77 01 | 810 |  | 500,0 |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 77 02 | 810 |  | 132,9 |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 77 03 | 810 |  | 638,1 |
| 2015 | 0503 |  |  | 661 77 02 | 244 |  | 62,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 333,0 |

1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1.Характеристика состояния развития сферы

Проблема благоустройства территории Колпашевского городского поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены основные усилия органов местного самоуправления при непосредственном участии в ее решении населения. На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов, развития зеленого фонда, ремонта и содержания системы уличного освещения и т.д. В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения, возникающих стихийно вследствие низкого уровня культуры населения. В рамках целевой программы «Чистое поселение» за счет средств бюджета поселения ликвидировано множество несанкционированных свалок на территории населенных пунктов поселения, для этого приобретено более 600 мусорных контейнеров. В настоящее время на территории г. Колпашево и села Тогур установлено 715 контейнеров, но данных мер недостаточно для полного решения проблемы. В связи с этим необходимо проведение дополнительных мероприятий по выявлению и ликвидации стихийно возникающих свалок бытового мусора.

1.2.Описание проблем и цели ВЦП Состояние благоустройства территории Колпашевского городского поселения далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и спортивных площадок, цветочных клумб и зеленых газонов, количества осветительных приборов уличного освещении, санитарное состояние населенных пунктов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры. На территории частного сектора сбор твердых отходов осуществляется в индивидуальные емкости с последующим сжиганием или вывозом в ближайшие контейнеры. Специально отведенного места или площадок для сбора отходов в индивидуальном секторе, не достаточно для полноценного сбора отходов. Несмотря на увеличение охвата санитарной очисткой частного сектора, часть жилищ частного домовладения пока остается вне планово-регулярной санитарной очистки, что приводит к образованию несанкционированных свалок ТБО, которые ликвидируются в ходе санитарных месячников. Вывоз ТБО осуществляется мусоровозами, закрепленными за предприятиями-перевозчиками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов. Удаление отходов с территорий частного сектора является наболевшей проблемой. Люди не хотят добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов. В итоге образуются несанкционированные свалки мусора, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию территории городского поселения. Такой же проблемой является образование строительного мусора при ремонте и перепланировке квартир, либо сносе зданий целиком. В результате чего мусор складируется гражданами на контейнерные площадки либо остается на территориях в границах поселения. В результате происходит захламление контейнерных площадок, территорий внутри населенных пунктов и территорий зеленой зоны прилегающей к населенным пунктам. В общем комплексе мероприятий по благоустройству городов важное значение имеют мероприятия по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов, нерегулярное удаление которых нарушает внешний вид территорий и санитарно-гигиенические нормы. Все выше перечисленное напрямую связано с реализаций функций органов местного самоуправления по содержанию своей территории и требует программного метода решения.

1.3.Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

Одним из основных направлений работ по решению проблемы ликвидации несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения является проведение мероприятий по очистки территории и производству работ связанных со сносом аварийных домов жители, которых были расселены в рамках выполнения целевой программы. Эти работы должны производиться предприятием, имеющим соответствующую техническую возможность их выполнить. Так же специализированное предприятие должно вести работы по содержанию в надлежащем виде городских площадей, тротуаров, скверов, парков и производить ремонт монументальных скульптур установленных на территории городского поселения.

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | По фактическим замерам, отраженным в актах приемке выполненных работ | Фактическая площадь, занимаемая свалкой до ликвидации. Муниципальное задание |
| 2. Снос и ликвидация аварийных строений | шт. | По фактическому состоянию в соответствии с отчетом о проведении работ | Наличие строений. Муниципальное задание |
| 3. Расходы на выполнение работ по вывозу веток от проведения рубок при обслуживании линий уличного освещения в аварийных ситуациях | м3 | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 4. Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | м2 | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |
| 5. Проведение мероприятия по противоклещевой обработки | шт. | Фактическое наличие/отсутствие проведения работ в соответствии с отчетом о проведении работ. | Муниципальное задание |

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технических заданий; 2. Формирование технических заданий; 3. При выполнении работ муниципальным предприятием: 3.1. выдача муниципального задания; 3.2. проверка предоставленных расчетов; 3.3. заключение соглашения на предоставление субсидии; 3.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. 4. при выполнении работ сторонним предприятием: 4.1. подготовка заявки заказчика; 4.2. проведение аукциона (котировок); 4.3. заключение муниципального контракта; 4.4. проверка предоставленных отчетов, подписание актов. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | Ежегодно до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточность либо отсутствие в бюджете средств на реализацию данных мероприятий. Несвоевременная подготовка документов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОС ГУ | Расходы на мероприя тие (тыс. руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. измерения | Непосредственный результат |
| 1. | Сбор и вывоз несанкционированных свалок, снос аварийных объектов | Ликвидация несанкционированных свалок | 05. 2015г | 10. 2015г | Инженер по благоустройству отдела УМХ Сайнаков А.Ю. | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 500,0 | Отсутствие свалок | шт | 5 |
|  |  | Снос и ликвидация аварийных строений | 01. 2015г | 12. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 |  | Отсутствие строений | шт | 8 |
| 2. | Содержание и ремонт мест массового отдыха | Сбор мусора в городском парке | 01. 2015г | 12. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 83,4 | Отсутствие захламленности на территории | м2 | 87000 |
|  |  | Противоклещевая обработка | 04. 2015г | 05. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 49,5 | Проведение мероприятия | шт | 1 |
|  |  | Вывоз мусора оз. Светлое | 05. 2015г | 08 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Согласно N44-ФЗ | 226 | 62,0 | Наличие контейнеров для сбора отходов обслуживание их в соответствии с санитарным нормами | шт. | 6 |
| 3. | Расходы на содержание площадей и лестниц | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01. 2015г | 12. 2015г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 638,1 | Соответствие обслуживаемой территории принятым санитарным нормам | м2 | 809 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,0 |  |  |  |

Приложение № 9 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа «Спортивный город»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СПБ) |  | Администрация Колпашевского Городского поселения (Отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» |  | Соответствует цели (Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения) Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2015 |  |  |
| Показатели конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели) ВЦП (задачи СПБ)) |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  | шт. |  | Не менее 12 |
| 2. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  | чел. |  | Не менее 1501 |
| 3. Организация выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней |  | шт. |  | Не менее 20 |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| Раздел (подраздел) | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 1102 | 661 31 02 | 244 | 425,0 |  |
| 1102 | 661 31 03 | 244 | 675,0 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 100,0 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых

направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | В течение календарного года на территории Колпашевского городского поселения организовываются и проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия по различным видам спорта. По результатам проведения физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий создаются сборные команды, которые выступают на соревнованиях, представляя Колпашевское городское поселение на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | В настоящее время на территории МО «Колпашевское городское поселение» количество жителей, регулярно занимающихся в спортивных секциях (группах) и количество населения, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, составляет 20-25% от численности населения Колпашевского городского поселения. Для увеличения количества участвующих в мероприятиях людей необходимо: планомерно увеличивать количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, увеличить информационную осведомлённость населения о проводимых мероприятиях, проводить крупные спортивные общегородские мероприятия. Цель ВЦП – увеличение числа участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение». |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1) Обеспечить планирование и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2015 году с учётом цели ВЦП. 2) Осуществить контроль за качеством проводимых работ на спортивных объектах КГП. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Положительная динамика роста | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | Не менее 12 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 12 |
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | чел. | Не менее 1501 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 1501 |
| Организация выездов сборных спортивных команд поселения на соревнованиях различных уровней | шт. | Не менее 20 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 20 |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок организации работы по реализации ВЦП устанавливается Администрацией Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |
| Сроки формирования годового отчёта | До 15 февраля в срок, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Некачественное проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Продолжительные неблагоприятные погодные условия в период с мая по сентябрь (включительно) 2015 года. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед-ца измерен. | непосредст венный результат |
| 1. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведение физкультурно-оздоровитель ных мероприятий согласно Плана работы учреждения и отдела КМПС) | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Главный специалист по спорту отдела по вопросам КМПиС Петушков С.Г. | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 226 290 ИТОГО | 151,190 273,810 425,0 | 1) Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных 2)Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ед. чел. | Не менее 12 Не менее 1501 |
| 2. | Организация выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней | Проведение работ согласно Плана подготовки спортивных объектов (приложение к настоящей ВЦП) | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Главный специалист по спорту отдела по вопросам КМПиС Петушков С.Г | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 222 226 290 ИТОГО | 154,150 264,650 256,200 675,0 | Выполнение плана | ед. | Не менее 20 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  |

Приложение № 10 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа «Культура. Творчество. Талант»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СПБ) |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» |  | Соответствует цели (Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения) Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2015 |  |  |
| Показатели конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели) ВЦП (задачи СПБ)) |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Количество участников, посещающих клубные формирования. |  | чел. |  | Не менее 500 |
| 2. Количество участников культурно-массовых мероприятий (зрители + участники). |  | %. |  | Увеличение не менее, чем на 6,8% (по отношению к аналогичному показателю 2014 года) |
| 3. Количество культурно-массовых мероприятий |  | шт. |  | 42 |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| Раздел (подраздел) | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 0801 | 661 79 01 | 611 | 7 801,1 |  |
| 0801 | 661 79 02 | 611 | 11 329,6 |  |
| 0801 | 661 79 03 | 611 | 2 644,0 |  |
| 0801 | 661 79 04 | 612 | 496,2 |  |
| ИТОГО: |  |  | 22 270,9 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых

направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | По состоянию на 01.01.2014 на территории МО «Колпашевское городское поселение» ведёт работу муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга». В составе учреждения: отдел «Городской дом культуры», отдел ДК «Рыбник», отдел ДК «Лесопильщик». В целях обеспечения населения услугами организаций культуры: 1) в учреждении действуют 39 клубных формирований. Число посещающих клубные формирования составило 522 человека; 2) учреждением проводятся культурно-массовые мероприятия. Плановый показатель в 2014 году составил 500 мероприятий. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | В настоящее время на территории МО «Колпашевское городское поселение» количество жителей, пользующихся услугами учреждений культуры в течении 10 мес. календарного года составляет – 78430 человек. Данное количество получателей услуг не отражает в полной мере – охват населения в связи с тем, что большая часть посетителей и участников мероприятий и клубных формирований посещают мероприятия неоднократно. В связи с этим установить реальное число потребителей услуги (% населения невозможно), а соответственно невозможно определить степень удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры. В целя увеличения количества участников культурно-массовых мероприятий (потребителей услуги), а, следовательно – удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры необходимо увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий, сделав основной упор на мероприятия, проводимые на открытых (уличных) площадках в летний период. Цель ВЦП – увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение». |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1) Обеспечить планирование и проведение культурно-масовых мероприятий в 2015 году с учётом цели ВЦП. 2) Осуществить контроль за качеством проводимых культурно-массовых мероприятий. |

Р

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Положительная динамика роста | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | шт. | 510 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 509 (Статистический отчет учреждений) |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (зрители + участники) | шт. | 82 966 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 78 430 (Статистический отчет учреждений) |
| Количество участников, посещающих клубные формирования | чел. | 530 | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 522 (Статистический отчет учреждений) |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок организации работы по реализации ВЦП устанавливается Администрацией Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |
| Сроки формирования годового отчёта | В срок до 15 февраля, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Некачественное проведение культурно-массовых мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Продолжительные неблагоприятные погодные условия. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед-ца измерен. | непосредст венный результат |
| 1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Согласно годового плана проведения мероприятий | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ЦКД» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 7 801,1 | 1) Количество проведённых культурно-массовых мероприятий 2)Количество участников культурно-массовых мероприятий | шт. чел. | 510 82 966 |
| 2. | Доступ населения к клубным формам работы |  | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ЦКД» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 11 329,6 | Количество участников клубных формирований | чел. | 530 |
| 3. | Организация и проведение развлекательных, культурно-массовых и праздничных мероприятий | Согласно годового плана проведения мероприятий | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ЦКД» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 2 644,0 |  |  |  |
| 4. | Реконструкция зрительного зала Городского дома культуры | Согласно годового плана проведения мероприятий | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ЦКД» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 496,2 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 270,9 |  |  |  |

Приложение № 11 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа «Молодёжь поселения»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СПБ) |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодёжный центр» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  | 661 78 00 |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» |  | Соответствует цели (Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения) Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2015 |  |  |
| Показатели конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели) ВЦП (задачи СПБ)) |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Количество молодёжи, привлеченных к участию в мероприятиях (концерты, фестивали и др). |  | чел. |  | 17 248 |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| Раздел (подраздел) | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 0707 | 661 78 01 | 611 | 4 708,8 |  |
| 0707 | 661 78 02 | 612 | 300,0 |  |
| 0707 | 661 78 03 | 611 | 230,5 |  |
| ИТОГО: |  |  | 5 239,3 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Молодёжная политика на территории МО «Колпашевское городское поселение» осуществляется в рамках Положения об организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 гг по следующим направлениям: 1) содействие в самореализации молодёжи; 2) патриотическое воспитание детей и молодёжи; 3) повышение правовой грамотности детей и молодёжи; 4)профилактика преступлений, правонарушений и негативного девиантного поведения в детской и молодёжной среде. За отчётный период выявлен рост количества молодёжи с 13 964 человек до 16 746 (20%), принимающей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, раскрытие творческих способностей. На прежнем уровне количество клубов творческой направленности – 5, что подтверждает стабильную и системную работу. Но количество молодёжи, посещающей клубы, не растёт, а вместе с этим и количество молодёжных инициатив. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | - Низкий уровень активности молодёжи. Цель ВЦП – содействие в развитии личностного роста детей и молодёжи в интересах становления здорового гражданского общества. |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Ведомственная целевая программа «Молодёжь поселения» на 2015 гола разработана в качестве нормативного документа, определяющего комплекс мероприятий с целевой установкой на ожидаемый положительный результат по следующим направлениям: - создание условий для творческой самореализации молодежи; - гражданско-патриотическое воспитание; - повышение правовой грамотности детей и молодёжи; - профилактика преступлений, правонарушений и негативного девиантного поведения в детской и молодёжной среде. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение Количества молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на раскрытие и развитие молодёжных инициатив на 3% | чел. | Соотношение показателя текущего года по отношению к показателю 2013 года | 16 746 |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок организации работы по реализации ВЦП устанавливается Администрацией Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |
| Сроки формирования годового отчёта | В срок до 15 февраля, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные форс-мажорные обстоятельства (погодные факторы, человеческий фактор) |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед-ца измерен. | непосредст венный результат |
| 1. | Обеспечение деятельности по предоставлению возможностей для выявления и развития молодежных инициатив | Проведения мероприятий согласно Плана работы учреждения | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР; Районный Совет ветеранов | 241 | 4 708,8 | 1) Количество проведённых мероприятий для молодёжи 2)Количество участников мероприятий для молодёжи | шт. чел. | Не менее 60 17 248 |
| 2. | Муниципальная работа | Организация и проведение массовых молодёжных мероприятий | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» |  | 241 | 230,5 |  |  |  |
| 3. | Субсидия на иные цели | Ремонт здания по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 43 | 01.01 2015 | 31.12. 2015 |  | МБУ «ГМЦ» |  | 241 | 300,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,3 |  |  |  |

Приложение № 12 к постановлению

администрации Колпашевского городского поселения

от 30.01.2015 № 25

Ведомственная целевая программа «Территория спорта»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СПБ) |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодёжный центр» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  | 661 33 00 |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» |  | Соответствует цели (Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения) Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2015 |  |  |
| Показатели конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели) ВЦП (задачи СПБ)) |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  | Кол-во |  | 85 |
| 2. Количество действующих спортивных клубов, секций, групп |  | Кол-во |  | 1 |
| 3. Обеспечения доступа населения к занятиям физической культурой |  | Чел. |  | 30 |
| 4.Содержание спортивных объектов для регулярных занятий спортом. |  | Кол-во |  | 5 |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
| Раздел (подраздел) | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 1102 | 661 33 01 | 611 | 422,9 |  |
| 1102 11021102 | 661 33 02 | 611 | 716,1 |  |
| 1102 1102 | 661 33 03 | 611 | 486,0 |  |
| 1102 | 661 33 04 | 612 | 600,0 |  |
| 1102 11021102 | 661 33 05 | 612 | 95,2 |  |
| 1102 1102 | 661 33 06 | 612 | 370,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 2 690,2 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения ведет работу муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодёжный центр», организующее: групповые занятия и физкультурно- оздоровительные и спортивные мероприятия. Ведется работа по содержанию и благоустройству спортивных площадок и сооружений. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | В настоящее время на территории МО «Колпашевское городское поселение» количество жителей, регулярно занимающихся в спортивных секциях (группах) и количество населения, принявшего участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, составляет 20-25% от численности населения Колпашевского городского поселения. Для увеличения количества участников в мероприятиях, необходимо планомерно увеличивать количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а так же создавать необходимые условия для массовых занятий спортом, а именно: осуществлять мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству спортивных объектов отвечающих современным требованиям. 1) Цель ВЦП - увеличение числа проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение». 2) Цель ВЦП – приведение в соответствие с современными стандартами спортивных объектов МО «Колпашевское городское поселение». |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1) Обеспечить планирование и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2014 год с учётом цели ВЦП; 2) Осуществить контроль за качеством проводимых работ на спортивных объектах КГП. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

| Наименование показателей | Ед. изм. | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. | Кол-во | Методика расчёта показателя | 85 |
| Количество действующих спортивных клубов, секций, групп | Кол-во | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 1 |
| Обеспечения доступа населения к занятиям физической культурой | чел | Сравнение показателя за отчётный год с показателем предшествующего года | 30 |
| Содержание спортивных объектов для регулярных занятий спортом. | Кол-во |  | 5 |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок организации работы по реализации ВЦП устанавливается Администрацией Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |
| Сроки формирования годового отчёта | В срок до 15 февраля, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Некачественное проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Уменьшение финансирования |
| Внешние риски реализации ВЦП | Продолжительные неблагоприятные погодные условия, эпидемии |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприя тия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед-ца измерен. | непосредст венный результат |
| 1. | Проведение физкультурно-оздоровитель ных мероприятий | Проведение мероприятий согласно Плана работы учреждения | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР; | 241 | 716,1 | Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных | кол-во . | 85 |
| 2. | Обеспечения доступа населения к занятиям физической культурой | Количество действующих спортивных клубов, секций, групп | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР; | 241 | 422,9 | 1)Количество действующих спортивных клубов, секций ,групп 2)Количество посетителей | . кол-во чел. | 1 30 |
| 3. | Содержание спортивных объектов для регулярных занятий спорт | Содержание сооружений находящихся в оперативном управлении МБУ «ГМЦ» | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР; | 241 | 486,0 | Количество действующих спортивных сооружений (объектов) | шт. | 5 |
| 4. | Субсидия на иные цели | Ремонт спортивных объектов | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 600,0 | Количество действующих спортивных сооружений (объектов) | Шт. | 3 |
| 5. | Субсидия на иные цели | Приобретение призов для проведения мероприятий инструкторами по ФК | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 95,2 | Количество проведённых физкультурно-оздоровительных и спортивных | Шт. | 20 |
| 6. | Субсидия на иные цели | Реконструкция спортивного стадиона с.Тогур ,ул.Ленина ,12/1 | 01.01 2015 | 31.12. 2015 | Начальник отдела по вопросам КМПиС Иванов А.А. | МБУ «ГМЦ» | Администрация КГП; Администрация КР | 241 | 370,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690,2 |  |  |  |