АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017											     № 221

О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

С целью надлежащей организации обследования объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения и подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2017 
№ 64-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», постановлением Администрации Колпашевского района от 29.03.2017 № 273 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» постановляю:

1. Утвердить:

1) Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2) Положение о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3) Форму паспорта готовности объектов хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - паспорт готовности) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4) Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов по состоянию на 01.04.2017г., согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Паспорта готовности утверждаются Главой Колпашевского городского поселения на основании актов проверки готовности к работе в осенне–зимний период 2017-2018 г.г. (далее – акт).

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья Колпашевского городского поселения:

1) до 15.05.2017 подготовить и ввести локальным актом план мероприятий по подготовке зданий, сооружений и инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период;

2) до 15.05.2017 представить теплоснабжающим организациям, а также в отдел УМХ Администрации Колпашевского городского поселения утвержденные графики опрессовки наружных тепловых сетей и промывки теплопотребляющих энергоустановок зданий;

3) до 01.09.2017 обеспечить окончание работ по текущему ремонту и промывке теплопотребляющих энергоустановок с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации;

4) до 15.08.2017 обеспечить наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

5) в период с 01.08.2017 по 31.08.2017 провести осмотр зданий с оформлением паспортов готовности зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (Приложение №3) по форме утвержденной настоящим постановлением.

4. Возложить ответственность за оформление актов и выдачу паспортов готовности на объекты теплоснабжения к работе на ведущего специалиста по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципального хозяйства Соловьева В.А.

5. Возложить ответственность за оформление актов и выдачу паспортов готовности на объекты жилищного фонда к работе на специалиста 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела управления муниципального хозяйства Валитову К.П.

6. Рекомендовать комиссии в своей работе руководствоваться распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2017 
№ 64-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», постановлением Администрации Колпашевского района от 29.03.2017 № 273 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» и настоящим постановлением.

7. Завершить подготовку объектов хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов к 1 сентября 2017 года.

8. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

## Приложение № 1 к постановлению

## Администрации Колпашевского

## городского поселения

## от 18.04.2017 № 221

Состав

межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| Иванов Юрий Сергеевич | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Волков Александр Анатольевич | Начальник отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения, зам. председателя комиссии |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Колмаков Аким Александрович | Директор МКУ «Имущество» (по согласованию) |
| Валитова Ксения Петровна | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения |
| Соловьёв Виктор Анатольевич | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения |
| Спектор Сергей Владимирович | Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) |
| Фоменко Евгений Васильевич | Директор МУП «Пламя» (по согласованию) |
| Рыбалов Анатолий Федорович | Председатель Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Леонидова Наталья Ивановна | Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Блинков Юрий Дмитриевич | Государственный инспектор Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |
| Крель Виктор Александрович | Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |

## Приложение № 2 к постановлению

## Администрации Колпашевского

## городского поселения

## от 18.04.2017 № 221

Положение

о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

1. Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления с организациями жилищно-коммунального комплекса по вопросам контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2017 № 64-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», а также настоящим постановлением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) осуществление контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организациями жилищно-коммунального комплекса по подготовке, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

3) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период.

4) направление актов проверки готовности организаций жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и заполненных паспортов готовности на рассмотрение Главе Колпашевского городского поселения

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период;

2) составляет акты проверки готовности организаций жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года (приложение №1, 2) к настоящему положению.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у организаций жилищно-коммунального комплекса информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) привлекать для участия в работе комиссии представителей организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

2) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии (по его поручению). Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

## Приложение № 3 к постановлению

## Администрации Колпашевского

## городского поселения

## от 18.04.2017 № 221

ПАСПОРТ

готовности к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

ВЫДАН __________________________________________________

(наименование предприятия, адрес расположения предприятия)

(объект, адрес расположения объекта)

На основании Акта проверки готовности от _____________________

(дата подписания)

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                          ___________

МП

Приложение №1 к Положению

о межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса Колпашевского городского

поселения к эксплуатации в осенне-зимний

период 2017-2018 годов

Акт

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

_______________________________________________ ___ ________2017г.

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения Томской области от 18.04.2017 №221 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов», на основании Положения о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов с _____.2017 по __.09.2017 провела проверку готовности к работе ______________________________________________________,

(объект)

находящегося по адресу:

____________________________________________________________________

(адрес расположения объекта)

и установила: ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(План подготовки к работе в ОЗП выполнен или не выполнен, рабочие места укомплектованы обученным персоналом, запас топлива и материалов имеется)

Вывод:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(данный объект имеет право или не имеет на получение паспорта готовности к работе в ОЗП 2017 – 2018 г.г. в связи с выполнением основных и дополнительных условий.)

| Первый Заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии | ____________ Иванов Ю.С. |
| --- | --- |
| Начальник отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения, зам председателя комиссии | ____________ Волков А.А. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Директор МКУ «Имущество» | ____________ Колмаков А.А. |
| Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения | ____________ Валитова К.П. |
| Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения | _____________ Соловьёв В.А. |
| Председатель Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ____________ Рыбалов А. Ф. |
| Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) | ____________ Спектор С.В. |
| Директор МУП «Пламя» (по согласованию) | ____________ Фоменко Е.В. |
| Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ___________ Леонидова Н.И. |
| Государственный инспектор Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________ Блинков Ю. Д. |
| Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________ Крель В.А. |

Приложение № 2 к Положению

о межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса Колпашевского

городского поселения к эксплуатации в

осенне-зимний период 2017-2018 годов, проверке готовности

и приемке объектов теплоснабжения

для теплоснабжающих организаций

Колпашевского городского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2017-2018годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.

г.Колпашево									"___" _________2017г.

Комиссия, назначенная  Постановлением Администрации Колпашевского городского поселения № 221 от 18.04.2017, с "    " августа 2017 г. по "    "сентября 2017 г. в соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018г.г. теплоснабжающей организации _________________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

I.Котельные  организации       «                                             » (       «        »):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно правилам оценки готовности к отопительному периоду п.3:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

Имеется Договор на сдачу в аренду теплосетей, являющихся муниципальной собственностью № __________ от ___________

Договора купли-продажи имущества №______________________

2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой  теплоснабжения.

На предприятии имеется утвержденный график тепловых нагрузок 95-70, утвержденный директором____________________ и согласованный с Главой поселения, схемы теплоснабжения

3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

В котельных установлены котлы____________________________________________________

4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Договор о поставке _______________________________________________________________ договор о поставке резервного дизельного топлива____________________________________

5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- Укомплектованность указанных служб персоналом

Укомплектованы _________________________________________________________________

- Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой  для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

На предприятии выдается спецодежда,  разработаны должностные инструкции для всего персонала, инструкции по ликвидации аварийных ситуаций на предприятии, программа противоаварийных и противопожарных тренировок.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

________________________________________________________________________________

(На предприятии проводятся (не проводятся) гидравлические испытания тепловых сетей. Проведены (не проведены) испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя и определение тепловых и гидравлических потерь. ОТЧЕТ  по    котельным(ой) обследование организации________________от ___.___.201__, в наличие(или не в наличии) режимные карты.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

________________________________________________________________________________

(Котельные и теплопотребляющие установки оборудованы приборами учета тепловой энергии и приборами контроля параметров теплоносителя. Ведется учет топлива.)

8. Обеспечение качества теплоносителей.

________________________________________________________________________________

Все котельные оборудованы системами химводоочистки и режим постоянно контролируется.

Периодически производятся замеры температуры воды в прямом/обратном трубопроводе  у потребителя тепловой энергии, в соответствии с графиком регулирования отпуска теплоты.

9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

Приобретаемой – ______________

Реализуемой – _____________

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

Замены тепловых сетей не проводилось, при текущем ремонте используются материалы в соответствии с техническим паспортом тепловых сетей

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления  и  топливоподачи.

Не требуется

- Соблюдение водно-химического режима

__________________________________________________________________________

Соблюдается (не соблюдается)

- Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- обследование технического состояния дымовых труб котельных:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов .

__________________________________________________________________________

Установлен(не установлен) срок ликвидации аварийной ситуации для всех объектов

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в которой включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

__________________________________________________________________________

На предприятиях  разработан(не разработан) и (не) утвержден план подготовки к работе в отопительный период. План выполнен на _____ %.

- Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

Договор о поставке _______________________________________________________________ договор о поставке резервного дизельного топлива с __________________________________

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной  ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

_______________________________________________________________________________

Акты разграничения балансовой принадлежности  по жилым домам заключены с обслуживающими организациями, по предприятиям- с юридическими лицами (да/нет)

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный  период, выданных уполномоченными на осуществление  государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами местного самоуправления.

________________________________________________________________________________

не имеются если имеются, то какие

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:: котельные организации       «        » к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: организация_______________________________________________________

имеет(или не имеет) право на получение паспорта готовности.

| Первый Заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии | ____________ Иванов Ю.С. |
| --- | --- |
| Начальник отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения, зам председателя комиссии | ____________ Волков А.А. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Директор МКУ «Имущество» (по согласованию) | ____________ Колмаков А.А. |
| Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения | ____________ Валитова К.П. |
| Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения | ____________ Соловьёв В.А. |
| Председатель Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ____________ Рыбалов А.Ф. |
| Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) | ____________ Спектор С.В. |
| Директор МУП «Пламя» (по согласованию) | ____________ Фоменко Е.В. |
| Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ___________ Леонидова Н.И. |
| Государственный инспектор Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________ Блинков Ю. Д. |
| Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________ Крель В.А. |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

Директор ________________		_____________		_________________

(название организации)                              (подпись)                                        (Фамилия И.О.)