АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017											        № 319

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной

городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год»

В соответствии с Соглашением от 02.05.2017 № 175 "О предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» средств иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год», заключенным между Администрацией Колпашевского района и Администрацией Колпашевского городского поселения, в соответствии с соглашением от 02.05.2017 № 176 о предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» средств  иных межбюджетных трансфертов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях реализации вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения и организации благоустройства и озеленения территории поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год» (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Баранова С.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

С.А.Баранов

4 17 37

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 19.05.2017 № 319

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения

на 2017 год"

Колпашево 2017 г.

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год"

| Цели Программы: | Повышение уровня благоустройства территории Колпашевского городского поселения, способствующего комфортной и благоприятной жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Задачи Программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (ед.) Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (ед.) Количество обустроенных городских парков, скверов (ед.) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 г. |
| Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.). | Всего 12380,61 тыс. руб., в том числе - за счет средств федерального и областного бюджета – 12266,67 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета – 61,33 тыс. руб. - за счет средств заинтересованных лиц – 52,61 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня благоустройства городского парка . Улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории поселения. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Колпашевского городского поселения |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения | http://www.kolpsite.ru/file_modern_urban_environment.html |

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Общественные пространства - это	территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан,  осуществления предпринимательской  деятельности,  с  учетом  требований  действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей

территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания  и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

3.1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории Колпашевского городского поселения города.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Колпашевского городского поселения располагаются 444 многоквартирных дома. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности Администрации Колпашевского городского поселения. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство дворовой территории − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если его окружение не благоустроено.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАК ЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Срок реализации Программы - 2017 г.

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год", созвучной с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, является повышение уровня благоустройства территорий многоквартирных домов, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

- Повышение уровня благоустройства городского парка.

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.

5.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Благоустройство объектов по минимальному перечню производится за счет бюджетных средств.

5.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

Благоустройство объектов по дополнительному перечню производится так же за счет бюджетных средств. При этом заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. Учитывая, что администрация Колпашевского городского поселения является заинтересованным лицом  в благоустройстве дворовых территорий, намеченных на 2017 год по настоящей Программе (на дворовых территориях, указанных в приложении 1 настоящей муниципальной программы, располагаются муниципальные квартиры, муниципальное здание, муниципальные сооружения), обеспечение финансового участия в благоустройстве объектов по дополнительному перечню производится  в 2017 году за счет средств бюджета МО "Колпашевское городское поселение".

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.п.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

5.3. Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

| Наименование вида работ | Ед. | Стоимость , рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ремонт дорожного покрытия дворовых проездов | Кв.м. | 1488 |  |
| ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | Шт. | 22421 |  |
| установка придомовой скамейки с металлическим основанием | Шт. | 4500 |  |
| установка придомовой урны для бытового мусора | Шт. | 4600 |  |
| оборудование детской площадки (типовой комплект для возраста от 7 до 12 лет) | комплект | 270000 |  |
| оборудование спортивной площадки (комплект девяти уличных тренажеров) | комплект | 170000 |  |
| оборудование автомобильной парковки (щебеночное покрытие, с металлическим ограждением) | кв.м. | 592 |  |
| озеленение придомовой территории (без ограждения) | кв.м | 417 |  |
| озеленение придомовой территории (с металлическим ограждением) | кв.м | 2043 |  |
| оборудование контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов | комплект | 108315 |  |

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год, всего – 12380,61 тыс. руб. (приложение 1), в том числе:

- за счет средств федерального и областного бюджета – 12266,67 Тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 61,33 тыс. руб.

- за счет средств заинтересованных лиц –  52,61 тыс. руб.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан:

- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

- на создании местной информационной поддержки.

В целях включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" заинтересованное лицо направляет предложения об  участии в программе в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений о  включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на  2017 год" и в сроки, определенные муниципальными нормативно -  правовыми актами.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав  которой  утверждается нормативным правовым актом Администрации Колпашевского городского поселения.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной  программы, проекта благоустройства городского парка, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположения на  выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной  территории общего пользования, приоритетной для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, не капитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в процессе разработки проектов благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- согласование проектных  решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, заинтересованных лиц;

- осуществление общественного контроля.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования, городского парка исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, в СМИ.

Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет  управление Программой и контролирует реализацию мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе формирования

современной городской среды на 2017 год

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

Колпашевского городского поселения на 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполните-ль | Срок реализа- ции | Источник финансирования | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | Основные направления реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: Ул. Победы 75,81,83,85,87,89, Ул. Чехова, 48, Ул. Трифонова, 54 | Администрация Колпашевского городского поселения | 2017 год | Федеральный и областной бюджет | 5261.91 | -ремонт дворовых проездов; -установка придомовых скамеек; -установку урн для мусора. -оборудование детской площадки; -оборудование автомобильных парковок; - озеленение придомовой территории; - оборудование площадок для сбора коммунальных отходов. | -отремонтированы дворовые проезды; -установлены скамейки; -установлены урны для мусора. -оборудована детская площадка; -оборудованы автомобильные парковки; - выполнено озеленение придомовой территории; - оборудованы площадки для сбора коммунальных отходов. |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 26,31 |  |  |
|  |  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 52,61 |  |  |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: Аллея по ул. Белинского (между улицами Ленина и Кирова) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2017 год | Федеральный и областной бюджет | 2630,95 | -ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки, -озеленение аллеи, -установка скамеек, -установка урн для бытового мусора, -устройство освещения аллеи. | -произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки, -выполнено озеленение аллеи, -выполнена установка скамеек, -выполнена установка урн, -выполнено устройство освещения аллеи. |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 13,15 |  |  |
| 3. | Обустройство городского парка (первый этап) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2017 год | Федеральный и областной бюджет | 4373,81 | -ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, -установка скамеек, -установка урн для бытового мусора, -устройство освещения, -установка игровых детских комплексов, -установка комплекта ролледрома, - установка комплекта силовых тренажеров. | -выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, -выполнена установка скамеек, -выполнена установка урн для бытового мусора, -выполнен устройство освещения, -выполнена установка игровых детских комплексов, -выполнена установка комплекта ролледрома, - выполнена установка комплекта силовых тренажеров. |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 21,87 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 12380,61 |  |  |