АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017											   № 513

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1006 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них»

В соответствии с решением Совета от 15.06.2017 № 34 «О внесении изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от 30.11.2016 № 50 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2017 год», в целях упорядочивания работ по реализации программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1006 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них» следующие изменения:

1.1. Подраздел Приложения к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1006 «Объём расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП» изложить в следующей редакции:

«

| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0409 | 8600100000 | 810 | 1 837,6 |
| 0409 | 8600100000 | 240 | 16 519,6 |
| 0409 | 8600200000 | 240 | 809,5 |
| Итого: |  |  | 19 166,7 |

1.2. Раздел Приложения к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1006 «Мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции:

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполните-ль (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | Наименова-ние показателя | значе-ние |
| 1. | Поддержа-ние автомобиль ных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуата-ции | Выполнение комплекса работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения поселения, тротуаров, площадей проездов и нанесение дорожной разметки | 01.2017 | 12.2017 | Метляков Сергей Игоревич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения | 241 225 | 1 837,6 16 519,6 | Доля автомобильных дорог в отношении которых производится текущее содержание автомобильных дорог от общего количества. | 100 % |
| 2. | Устройство зимних автомобиль ных дорог и пешеходных тротуаров | Выполнение комплекса работ по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 01.2017 | 12.2017 | Метляков Сергей Игоревич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по устройству ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 226 | 809,5 | Количество пригодных к эксплуата-ции ледовой переправы и пешеход-ного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | 2 ед. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 166,7 |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В. Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

6-63-33