АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018											      № 1068

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 20 марта 2014 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015-2019 г.г»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 20 марта 2014 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015-2019 г.г» следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период с 2015-2019 г.г.» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2015 – 2019 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Программа социально - экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Колпашевского городского поселения |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Перечень исполнителей программы: организации – подрядчики по строительству газораспределительных сетей, организации – подрядчики по строительству газовых котельных, организации – подрядчики по газификации домовладений; проектные организации. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 г.г. |
| Цели муниципальной программы | Основными целями муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015 – 2019 г.г.» являются: повышение надёжности и качества системы теплоснабжения, решение задачи предотвращения угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения, внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования при строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения и газоснабжения, снижение (стабилизация) тарифов на предоставление коммунальных услуг теплоснабжающими организациями, улучшение экологической обстановки. |
| Основные задачи муниципальной программы | Программой планируется решение следующих задач: строительство 70,7 км распределительных газопроводов, строительство 1 газового модуля, подведение газопроводов к 3280 домовладениям. |
| Перечень основных направлений программы | - Строительство газопроводов. - Установка газовых модулей. - Газификация домовладений. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Потребность в финансовых ресурсах – 142,8 млн. руб. (прогноз), в том числе по годам: 2015 – 27,9 млн. руб. 2016 – 40,3 млн. руб. 2017 – 0,0 млн. руб. 2018 – 40,8 млн. руб. 2019 – 33,8 млн. руб. Источники финансирования - средства бюджетов вышестоящих уровней: областной бюджет – 120,3 млн. руб. (прогноз); местный бюджет – 22,5 млн. руб. (прогноз). |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | закрытие 6 угольных котельных; стабилизация тарифов на предоставление коммунальных услуг теплоснабжающими организациями за счет установки модульных газовых котельных; повышение степени благоустройства жилищного фонда за счёт газификации домовладений; улучшение экологической обстановки в поселении за счёт сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Система организации управления и контроля за исполнением муниципальной программы | Управление и контроль осуществляется отделом градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |

»

  - В разделе 3 «Основные цели и задачи программы» цифры «104,3» заменить цифрой «70,7»

  - Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

«6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы оценивается в 356,0 млн. руб., в т.ч :

строительство 70,7 км распределительных газопроводов – 116,8 млн. руб. (областной и местный бюджеты),

строительство 1 газового модуля- 26 млн. руб. (местный и областной бюджет),

газификация 3280 домовладений – 213,2 млн. руб. (средства населения).

Необходимый объём финансовых средств с указанием возможных источников представлен в таблице 6.1.

Перечень, объёмы и необходимые капитальные вложения на строительство распределительных газопроводов представлены в приложении 1.

Перечень муниципальных котельных, переводимых на газообразное топливо, представлен в приложении 2.

Таблица 6.1

Прогнозируемые источники финансирования

муниципальной программы газификации Колпашевского городского поселения

млн. руб.

| Источник финансирования | Потребность в финансовых ресурсах |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 120,3 |
| Местный бюджет | 22,5 |
| Прочие источники* | 213,2 |
| Всего | 356,0 |

*- участие газифицируемого населения (прогнозируемые финансовые средства).»

1.4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

Система программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации \ год | Объём и источники финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | наименование | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство газопроводов, в том числе: | Организации – победители конкурсов | 2015-2019 | 116,8 | 0,0 | 99,0 | 17,8 |  | Протяженность построенных газопроводов | 70,7 |
| 1.1. | Строительство газопроводов: ГРПШ №№ 8т,14т,2т,30,32,46,47 |  | 2015-2016 | 63,2 | 0,0 | 60,0 | 3,2 |  | Построенные газопроводы | 22,9 км |
| 1.2. | Проектирование газопроводов ГРПШ №№ 11,35,37,9т,15т,18 |  | 2015-2016 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |  | Подготовленная ПСД | комплект |
| 1.3. | Строительство газопроводов ГРПШ №№ 11,35,37,9т,15т,18 |  | 2018-2019 | 40,8 | 0,0 | 32,6 | 8,2 |  | Построенные газопроводы | 23,9 км |
| 1.4. | Проектирование газопроводов ГРПШ №№ 28,38,43,10т |  | 2019 | 7,8 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |  | Подготовленная ПСД | 23,9 км. |
| 2 | Газификация угольной котельной в мкр. «НГСС», в т.ч. | Организации – победители конкурсов |  | 26,0 | 0,0 | 21,3 | 4,7 |  | Построенная газовая котельная | 1 |
| 2.1. | Подготовка ПСД, строительство газовой котельной |  | 2019 | 26 | 0,0 | 21,3 | 4,7 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 142,8 | 0,0 | 120,3 | 22,5 |  |  |  |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Чуков

4 17 37