- АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019											        № 910

Об утверждении ведомственной целевой программы «Озеленение и

улучшение состояния существующих зелёных насаждений» на 2020 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в соответствии с решением Совета Колпашевского городского поселения от 3 декабря 2019 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2020 год»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений» на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.12.2019 № 910

Утверждено постановлением

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.12.2019 № 910

Ведомственная целевая программа

«Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений» на 2020 год

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачами) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения (при наличии). |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Улучшение состояния зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения. |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Доля содержащихся в надлежащем цветущем состоянии клумб, вазонов, цветников и газонов. |  |  | % |  | 100,0 |
| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0503 | 90 0 01 00000 | 240 |  | 549,0 |  |

Итого 549,0

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории поселения расположены 32 клумб, вазонов, цветников и газонов. Постоянно ведутся мероприятия по спиливанию и купированию аварийных деревьев, а так же по уходу и благоустройству лесонасаждений рекреационных зон. Так же на территории Колпашевского городского поселения на протяжении ряда последних лет ведутся работы по созданию малых зон озеленения (разбивка цветников, газонов) и уходу за существующими и вновь созданными объектами. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | На территории Колпашевского городского поселения на протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, купированию, рубке сухостойных и аварийных деревьев, которые могут стать причиной повреждения зданий, коммуникаций. Так же территория поселения нуждается в разбивки новых цветников и газонов, посадки деревьев, содержание ранее устроенных объектов. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Для придания территории Колпашевского городского поселения эстетически привлекательного вида необходимо проведение мероприятий по устройству в населенных пунктах городского поселения цветников и газонов с последующим уходом за данными объектами. Кроме этого, в обязательном порядке должны проводиться комплексные мероприятия по обслуживанию существующих и ранее устроенных объектов озеленения территории городского поселения. С целью сведения к минимуму негативных последствий связанных с проблемой аварийных деревьев, необходимо организовать проведение работ по санитарной рубке и купированию существующих аварийных объектов. Данные работы необходимо проводить так же силами специализированной организации, которая имеет необходимые средства для проведения таких работ. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измене-ния показа-теля | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие в надлежащим цветущим состоянии клумб, вазонов, цветников и газонов. | шт. | Наличие клумб, цветников и газонов, а также последующая их сохранность | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполнения работ | По отчетам отраженным в актах выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | На 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа следующего за отчетной датой. |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия, отсутствие подрядных организаций для выполнения работ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименова-ние показателя | значе-ние |
| 1. | Озеленение и улучшение состояния существую-щих зеленых насаждений | Посадка 7 цветников, 3 клумб и 15 вазонов. Содержание 7 цветников, 3 клумб и 15 вазонов, 7 газонов, с последующей прополкой и поливкой | 03. 2020г | 09. 2020г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения | Администра-ция Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 549,0 | Наличие в надлежащим цветущим состоянии клумб, вазонов, цветников и газонов. | 32 |

Итого    549.0