АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020											     № 619

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 декабря 2019 года № 912 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2020 год»

# В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с решением Совета Колпашевского городского поселения от 3 декабря 2019 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское  поселение» на 2020 год»

# ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 декабря 2019 года № 912 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Паспорт ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  |  | Первый тип |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  |  | Поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Единица измерения | Показатель |
| 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества, выявленного в ходе проверок |  |  |  | % | 100,0 |
| 2. Благоустройство мест массового отдыха: 2.1. Доля проведенных мероприятий по противоклещевой обработке от запланированных 2.2. Доля вывезенного мусора с оз. Светлое от общего количества мусора, накопленного в летний период на территории оз.Светлое 2.3. Доля покрашенных стволов деревьев от количества деревьев, расположенных в местах массового отдыха людей |  |  |  | % % % | 100,0 100,0 100,0 |
| 3.1. Доля содержащихся в надлежащем состоянии площадей, лестниц, тротуаров, скверов от общей площади, расположенных на территории Колпашевского городского поселения 3.2. Доля отремонтированных памятников от количества памятников, расположенных на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  | % % | 100,0 83,3 |
| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0503 | 91 0 01 00000 | 240 | 281,2 |  |  |
| 0503 | 91 0 02 00000 | 240 | 198,8 |  |  |
| 0503 | 91 0 03 00000 | 240 | 269,0 |  |  |
| Итого |  |  | 749,0 |  |  |

»;

1.2. в разделе 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» строку 4 исключить;

1.3. раздел 5 «Мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции:

« Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значе-ние |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок | 05.2020 г | 11.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 281,2 | Ликвидирова но несанкционированных свалок | 4 шт. |
| 2 | Благоустрой-ство мест массового отдыха | Противоклещевая обработка | 04.2020 г | 06.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 60,0 | Проведено мероприятие по противоклещи-вой обработке | 24 Га (разо-вое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06.2020 г | 09.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в месяц, с июня по август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06.2020 г | 08.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 74,3 | Проведены мероприятия по покраске стволов деревьев | 800 шт. (разо-вое) |
| 3 | Мероприятия по благоустрой-ству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01.2020 г | 12.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 156,1 | Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников | 300 тыс. м2 (ежед-невно за исключением выходных и празд-нич-ных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05.2020 г | 08.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 112,9 | Проведены мероприятия по ремонту памятников | 5 шт. (разо-вое) |

Итого     749,0     ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | А.А.Чуков |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33