АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021										       № 48

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2024 г.г.»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2024 г.г.» следующие изменения:

1.1.  Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.» изложить в следующей редакции:

«

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2017 года № 109а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а». Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 года № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018 – 2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения в рамках реализации цели «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала», установленной стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3. Благоустройство городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам реализации 2018 – 2024 г.г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО: |
| ВСЕГО: | 6498,0 | 22850,42211 | 32731,23564 | 28544,68575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90624,3435 |
| Федеральный бюджет | 5306,1 | 21756,82081 | 22545,15159 | 26303,92792 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75912,00032 |
| Областной бюджет | 1086,7 | 672,88919 | 2697,27273 | 813,52354 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5270,38546 |
| Местный бюджет | 105,2 | 420,71211 | 7483,68899 | 1427,23429 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9436,83539 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 5,12233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,12233 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Повышение комфортности городской среды: повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий не менее чем на 0,5 процентов и повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий не менее чем на 60 процентов по сравнению с 2018 годом |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации и управления контроля за исполнением программы | Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения | http://www.kolpsite.ru/file_modern_urban_environment.html |  |  |  |  |  |  |  |

».

1.2. В пункте 2.1. таблицу «Оценка состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дворовых территорий \ Площадь дворовых территорий | Ед./кв.м | 428/438978 |
| 2 | Благоустроено дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов): количество/площадь | Ед./кв.м | 3/14700 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,7 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 4,4 |
| 5 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед. | 30 |
| 6 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед./кв.м | 30/8905 |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т. д.)/Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10/6 |
| 8 | Доля населения, имеющего в пешеходной доступности площадки по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду | % | 100 |
| 9 | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий) | % | 60 |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Кв.м. | 33058,2 |
| 11 | Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), нуждающихся в благоустройстве | Кв.м | 40024,8 |
| 12 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м | 1,42 |

».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимый на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 – 2024 г.г., всего – 90624,3435 тыс. рублей (приложение № 1 к муниципальной программе), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 75912,00032 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 5270,38546 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 9436,83539 тыс. рублей.

- за счет средств внебюджетных источников - 5,12233 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сроки реализации, (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюд жетные средства | наименование | значение |
| I. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с заявками заинтересованных лиц), в том числе: - ул. Науки, 9/1, 9/2 - мкр Геолог, 17 -ул.Портовая,18, ул.Л.Толстого,8 (все - Колпашево); -ул.Геофизическая,2, ул.Папанина,54, ул. Кирова, 48\2, ул. Кирова, 48\1, ул. Победы,27, ул.Обская,44, ул. Победы, 135 (все — Колпашево); - ул. Обская,35 -ул. Пушкина,20, ул. Сов. Север, 19, ул. Кирова,35, | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2018 – 2024 2020 | 0,0 2227,34455 | 0,0 | 0,0 2000,000 | 0,0 222,22222 | 0,0 5,12233 | Ремонт дворовых проездов; оборудование детской площадки; оборудование автомобильной парковки озеленение территорий; оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; | 1 |
|  | мкр. Геолог, 15 (все - Колпашево); - с. Тогур: ул. Свердлова, 5, ул. Свердлова, 6; ул.Советская,31, 69, 73, ул. Тургенева 32; - ул. Науки 24,26,28,30, ул. Строителей,16 (все — Колпашево); - мкр Геолог,8 (г. Колпашево) - ул. Победы,4, ул. Кирова, 35\1 (все - Колпашево); - ул. Свердлова, 4,2, ул. Советская, 45 (все - Тогур) |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство водоотводных лотков. |  |
| 2 | Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 2018 | 58,0 |  |  | 58,0 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 3 | Осуществление строительного контроля выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов: ул. Науки, 9/1, 9/2, г.Колпашево |  |  | 2020 | 47,55556 |  |  | 47,55556 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2332,90011 | 0,0 | 2000,00 | 327,77778 | 5,12233 |  |  |
| II. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования, в том числе: | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2018 – 2024 | 47291,7563 | 43345,99914 | 1340,59576 | 2605,1614 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство площадок для активного и пассивного отдыха. | 1 |
| 4.1. | Благоустройство городского парка, г.Колпашево, ул. Парковая, 2\1 |  |  | 2019 | 5696,20226 | 5497,69014 | 170,0311 | 28,48102 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадок) Устройство песчаного покрытия Устройство газона Установка МАФов | 1 |
| 4.2. | Благоустройство сквера у городского Дома Культуры, по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21 |  |  | 2019 | 6770,79432 | 6534,83277 | 202,10758 | 33,85397 |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство асфальтобетонного покрытия Устройство покрытия и дорожек из щебня Установка МАФов Озеленение | 1 |
| 4.3. | Благоустройство территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольской) |  |  | 2019 | 7564,7204 | 7301,0906 | 225,8062 | 37,8236 |  | Устройство фонтана (выполнена заливка чаши, монтаж фонтанного оборудования) – светодинамичный пешеходный фонтан; Благоустройство вокруг фонтана (устройство покрытия из тротуарной плитки) | 1 |
|  |  |  |  | 2020 | 17014,82847 | 14853,94519 | 459,40037 | 1701,48291 |  |  |  |
| 4.4 | Благоустройство тротуара по ул. Ленина от пер. Юбилейный до ул. Белинского |  |  | 2019 | 2326,32824 | 2245,25592 | 69,44068 | 11,63164 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия 543 кв.м; Установка бетонный бортовых камней 154 п.м.; Озеленение Установка МАФов Устройство освещения | 1 |
| 4.5 | Благоустройство территории около Колпашевского Краеведческого музея по ул.Ленина,49 |  |  | 2020 | 3851,832 | 3362,64934 | 103,99946 | 385,1832 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство освещения | 1 |
| 4.6 | Благоустройство территории «Сквер с детской игровой площадкой в с.Тогур ул. Советская» |  |  | 2020 | 2981,09561 | 2602,49647 | 80,48958 | 298,10956 |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство детской, спортивной площадок, МАФов Устройство входной зоны Устройство освещения | 1 |
| 4.7 | Благоустройство сквера по ул. Кирова, 28, г.Колпашево |  |  | 2020 | 1085,955 | 948,03871 | 29,32079 | 108,5955 |  | УстройствоУстройство асфальтобетонного покрытия Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки освещения | 1 |
| 5 | Разработка дизайн проекта и рабочей документации общественных территорий, в т.ч.: |  |  | 2019 | 375,97689 | 177,95138 | 5,50363 | 192,52188 | 0,0 | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 3 |
| 5.1 | Выполнение работ по разработке дизайн проектов благоустройства общественных территорий (г. Колпашево, ул. Ленина, 49 (Колпашевский краеведческий музей), г. Колпашево, ул. Кирова, 28) |  |  | 2019 | 80,000 | 77,21201 | 2,38799 | 0,4 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 2 |
| 5.2 | Разработка рабочей документации (г.Колпашево, ул.Ленина, 49) |  |  | 2019 | 104,37689 | 100,73937 | 3,11564 | 0,52188 |  | Наличие рабочей документации | 1 |
| 5.3 | Разработка дизайн проекта территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Комсомольской до ул.Коммунистической) |  |  | 2019 | 71,6 |  |  | 71,6 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 5.4 | Выполнение работ по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, 21 (Городской дом культуры) |  |  | 2019 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 5.5 | Разработка дизайн проекта благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского (Аллея по ул. Белинского от ул. Ленина до ул. Комсомольской) |  |  | 2019 | 70 |  |  | 70 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 6 | Разработка дизайн-проекта по участию в конкурсе «Малые города» |  |  | 2019 | 81,4 |  |  | 81,4 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 7 | Оказание услуг авторского надзора по общественным территориям, в т.ч.: |  |  | 2020 | 44,122 |  |  | 44,122 |  | Заключение авторского надзора | 4 |
| 7.1 | территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  |  | 2020 | 23,770 |  |  | 23,770 |  | Заключение авторского надзора | 1 |
| 7.2 | территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова,28 |  |  | 2020 | 2,024 |  |  | 2,024 |  | Заключение авторского надзора | 1 |
| 7.3 | территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 49 (Колпашевский краеведческий музей) |  |  | 2020 | 8,126 |  |  | 8,126 |  | Заключение авторского надзора | 1 |
| 7.4 | территории «Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская, Колпашевского района, Томской области» |  |  | 2020 | 10,202 |  |  | 10,202 |  | Заключение авторского надзора | 1 |
| 8 | Осуществление строительного контроля выполнения работ общественных территорий, в т.ч.: |  |  | 2020 | 502,742 |  |  | 502,742 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 4 |
| 8.1 | территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  |  | 2020 | 284,962 |  |  | 284,962 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| 8.2 | территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова,28 |  |  | 2020 | 21,661 |  |  | 21,661 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| 8.3 | территории, расположенной по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 49 (Колпашевский краеведческий музей) |  |  | 2020 | 86,950 |  |  | 86,950 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| 8.4 | территории «Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская, Колпашевского района, Томской области» |  |  | 2020 | 109,169 |  |  | 109,169 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| 9 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  |  | 2020 | 1,520 |  |  | 1,520 |  | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | 1 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации общественных территорий, в т.ч.: |  |  | 2020 | 891,2049 | 778,02188 | 24,06253 | 89,12049 |  | проектно-сметная документация | 4 |
| 10.1 | территории «Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская, Колпашевского района, Томской области» |  |  | 2020 | 96,12498 | 83,91711 | 2,59537 | 9,6125 |  | проектно-сметная документация | 1 |
| 10.2 | территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  |  | 2020 | 289,99992 | 253,16993 | 7,83 | 28,99999 |  | проектно-сметная документация | 1 |
| 10.3 | Пристанская площадь |  |  | 2020 | 255,08 | 222,68484 | 6,88716 | 25,508 |  | проектно-сметная документация | 1 |
| 10.4 | Тротуар по ул.Белинского (от ул.Кирова до ул.Ленина) в г.Колпашево |  |  | 2020 | 250,0 | 218,250 | 6,750 | 25,00 |  | проектно-сметная документация | 1 |
| 11 | Общественные территории, запланированные на 2021 год |  |  | 2021 | 28544,68575 | 26303,92792 | 813,52354 | 1427,23429 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 77733,40784 | 70605,90032 | 2183,68546 | 4943,82206 | 0,0 |  |  |
| III. Повышение уровня благоустройства территории городского парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство городского парка «Кедровый» | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2018 | 6341,0 | 5224,3 | 1070,0 | 46,7 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Благоустройство родника Создание зон для активного и пассивного отдыха. |  |
|  |  |  |  |  | 99,0 | 81,8 | 16,7 | 0,5 | 0,0 | Разработка проектно – сметной документации (ед.) | 1 |
|  |  |  |  | 2019 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Разработка дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6475,0 | 5306,1 | 1086,7 | 82,2 | 0,0 |  |  |
| IV. Повышение уровня благоустройства площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство территории по ул. Кирова, 43 (устройство городской детской-спортивной площадки) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2020 |  | 4083,03555 | 0,0 | 0,0 | 4083,03555 | 0,0 | Устройство детской-спортивной площадки | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4083,03555 | 0,0 | 0,0 | 4083,03555 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 90624,3435 | 75912,00032 | 5270,38546 | 9436,83539 | 5,12233 |  |  |

1.5. Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2024 г.г.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  Колпашевского городского поселения

на 2018 – 2024 г.г.»

| № п/п | Адрес общественной территории | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство городского парка, г.Колпашево, ул. Парковая, 2\1 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Создание зон для активного и пассивного отдыха. Благоустройство родника | 2018 г. - 2019 г. |
| 2. | Благоустройство городской набережной, г.Колпашево, ул. Советская | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство площадок для активного и пассивного отдыха. | 2021 г. - 2024 г. |
| 3. | Благоустройство сквера по ул. Кирова, 28, г.Колпашево | Устройство пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство зон пассивного отдыха. | 2020 г. - 2024 г. |
| 4. | Благоустройство сквера у городского Дома Культуры, по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство площадок для активного и пассивного отдыха. | 2019 г. |
| 5. | Благоустройство территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольской) | Устройство пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство фонтана. Устройство зон для активного и пассивного отдыха. | 2019 г. -2021 г. |
| 6. | Благоустройство тротуара по ул. Ленина от пер. Юбилейный до ул. Белинского | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Озеленение | 2019 г. |
| 7. | Благоустройство территории около Колпашевского Краеведческого музея по ул.Ленина,49 | Устройство пешеходных дорожек. Устройство парковки. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Озеленение. | 2020 г. |
| 8. | Благоустройство территории «Сквер с детской игровой площадкой в с.Тогур ул. Советская» | Устройство пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Озеленение. Устройство детской площадки. Устройство ограждения. | 2020 г. |
| 9. | Благоустройство территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Комсомольской до ул. Коммунистической) | Устройство пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. | 2023 г. - 2024 г. |
| 10. | Благоустройство тротуара по ул.Белинского (от ул.Кирова до ул.Ленина) | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Устройство автомобильной парковки. Озеленение. | 2021 г. |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.	3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения								      А.В.Щукин

Е.А.Минина

8 (38254) 5 62 21