АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021											          № 74

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории»

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»», решением Совета Колпашевского городского поселения от 27 ноября 2020 года № 29 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Колпашевского городского поселения

от 15.02.2021 № 74

Ведомственная целевая программа

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории»

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП | Первый тип |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Еди ница изме рения | Показатель (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявленных в ходе проверок |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.Благоустройство мест массового отдыха: 2.1. Доля проведенных мероприятий по противоклещевой обработке от числа запланированных 2.2. Доля вывезенного мусора с оз. Светлое от общего количества мусора, накопленного в летний период на территории оз. Светлое 2.3. Доля покрашенных стволов деревьев от количества деревьев, расположенных в местах массового отдыха людей |  | % % % | 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 3.1. Доля содержащихся в надлежащем состоянии площадей, лестниц, тротуаров, скверов от общей площади, расположенных на территории Колпашевского городского поселения 3.2. Доля отремонтированных памятников от количества памятников, расположенных на территории Колпашевского городского поселения |  | % % | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 |

| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 0503 | 91 001 00000 | 240 | 1081,20 | 1081,20 | 1081,20 |
| 0503 | 91 002 00000 | 240 | 198,80 | 198,80 | 198,80 |
| 0503 | 91 003 00000 | 240 | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
| Итого |  |  | 1549,00 | 1549,00 | 1549,00 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По прежнему серьезную озабоченность вызывают: - состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов; - ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения; -сохранение и развитие зеленых насаждений; - содержание объектов благоустройства. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Улучшение экологической обстановки на территории Колпашевского городского поселения. Формирование экологической культуры. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Специализированное предприятие должно вести работы по содержанию в надлежащем виде городских площадей, тротуаров, скверов, парков, сохранение и развитие зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения. Ликвидация несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидировано несанкциониро ванных свалок | шт. | Уменьшение несанкционированных свалок | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 2. Проведены мероприятия по противоклещевой обработке | га | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 3. Вывезено мусора с оз. Светлое | м3 | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 4. Проведены мероприятия по покраске стволов деревьев | шт. | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 5. Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников | тыс. м2 | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 6. Проведены мероприятия по ремонту памятников | шт. | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | по состоянию на 01 июля текущего финансового года и 01 января следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия. Отсутствие подрядных организаций для выполнения работ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расхо ды на меро приятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значе ние, ед. изме рения |
| Очередной финансовый год 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок | 05.2021 | 11.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91001 00000 240 | 1081,2 | Ликвидировано несанкционирован ных свалок | 4шт. |
| 2. | Благоустрой ство мест массового отдыха | Противоклеще вая обработка | 04.2021 | 06.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 60,0 | Проведено мероприя тие по противо клещевой обработке | 24 Га (разовое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06.2021 | 09.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в ме сяц, с июня по август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06.2021 | 08.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 74,3 | Проведены мероприя тия по покраске стволов деревьев | 675 шт. (разовое) |
| 3. | Мероприятия по благоустрой ству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01.2021 | 12.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 186,7 | Выполне ны работы по содер жанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятни ков | 300 тыс. м2 (ежедневно за исключе нием выходных и празднич ных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05.2021 | 08.2021 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 82,3 | Проведены мероприя тия по ремонту памятни ков | 5 шт. (разовое) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1549,0 |  |  |
| Плановый период 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкциониро ванных свалок | 05.2022 | 11.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91001 00000 240 | 1081,2 | Ликвидировано несанкционирован ных свалок | 4 шт. |
| 2. | Благоустрой ство мест массового отдыха | Противоклеще вая обработка | 04.2022 | 06.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 60,00 | Проведено мероприя тие по противо клещевой обработке | 24 Га (разовое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06.2022 | 09.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в ме сяц, с июня по август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06.2022 | 08.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 74,3 | Проведены мероприя тия по покраске стволов деревьев | 675 шт. (разовое) |
| 3. | Мероприятия по благоустройству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01.2022 | 12.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 186,7 | Выполне ны работы по содер жанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятни ков | 300 тыс. м2 (ежедневно за исключе нием выходных и празднич ных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05.2022 | 08.2022 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустройству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 82,3 | Проведены мероприя тия по ремонту памятни ков | 5 шт. (разовое) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1549,0 |  |  |
| Плановый период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкциониро ванных свалок | 05.2023 | 11.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91001 00000 240 | 1081,2 | Ликвидировано несанкционирован ных свалок | 4 шт. |
| 2. | Благоустрой ство мест массового отдыха | Противоклеще вая обработка | 04.2023 | 06.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 60,0 | Проведено мероприя тие по противо клещевой обработке | 24 Га (разовое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06.2023 | 09.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в ме сяц, с июня по август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06.2023 | 08.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91002 00000 240 | 74,3 | Проведены мероприя тия по покраске стволов деревьев | 675 шт. (разовое) |
| 3. | Мероприятия по благоустрой ству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01.2023 | 12.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 186,7 | Выполне ны работы по содер жанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятни ков | 300 тыс. м2 (ежедневно за исключе нием выходных и празднич ных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05.2023 | 08.2023 | Мыттус Евгения Анатольевна- инженер по благоустрой ству | Администрация Колпашевского городского поселения | исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 0503 91003 00000 240 | 82,3 | Проведены мероприя тия по ремонту памятни ков | 5 шт. (разовое) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1549,0 |  |  |