АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022											     № 168

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых и талых вод

на территории Колпашевского городского поселения в 2022 году

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района  № 197 от 17 февраля 2022 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2022 году», руководствуясь пунктом 56 статьи 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях организованной подготовки к пропуску весенних паводковых и талых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского городского поселения в период половодья 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии (оперативного штаба) по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов на территории Колпашевского городского поселения к пропуску паводковых и талых вод 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в случае подтопления населенных пунктов паводковыми и талыми водами, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению и план эвакуации на период весеннего паводка 2022 года, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, в связи с пропуском паводковых и талых вод в 2022 году на территории Колпашевского городского поселения.

4. Рекомендовать ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (Дьякина Н.В.) обеспечить ФАП мкр. Рейд и д. Север необходимыми медикаментами.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, акционерных обществ подготовить транспортные средства для эвакуации населения и домашних животных, материального имущества из мест, подверженных затоплению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.), начальнику Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района (Пшеничникова Г.А.) подготовить пункты временного размещения людей на случай подтопления населенных пунктов мкр. Рейд, мкр. Шпальный и мкр. Пески паводковыми водами, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Заседание оперативно-хозяйственной комиссии, созданной в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, проводить по мере необходимости, в случае возникновения ЧС – немедленно.

8. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, без приложений.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4-20-64

Приложение № 1 к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 22.03.2021 № 168

СОСТАВ

оперативно-хозяйственной комиссии (оперативного штаба)

по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов и жилых домов на территории Колпашевского городского поселения к пропуску паводковых и талых вод 2021 года

| ФИО, тел. |  |
| --- | --- |
| Щукин Алексей Владимирович 8-913-865-08-80 | председатель комиссии (оперативного штаба), Глава Колпашевского городского поселения |
| Волков Александр Анатольевич 8-913-869-10-20 | заместитель председателя комиссии (оперативного штаба), начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (оперативного штаба): | ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (оперативного штаба): |
| Браун Никита Анатольевич 8-952-151-88-56 | ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского городского поселения |
| Соловьев Виктор Анатольевич, 8-913-823-81-67 | ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства администрации Колпашевского городского поселения |
| Метляков Сергей Игоревич 8-999-495-91-21 | ведущий специалист по дорожной деятельности администрации Колпашевского городского поселения |
| Леонидов Иван Петрович, 8-960-972-86-02 | директор ООО «Отава» (по согласованию) |
| Ленинг Афанасий Леонидович 8-913-110-95-55 | начальник ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области (по согласованию) |
| Вольф Антон Владимирович 8-923-404-77-64 | начальник ПЧ-1 г. Колпашево (по согласованию) |
| Баталов Юрий Валерьевич 8-913-846-26-88 | директор МУП «Колпашевский водоканал» (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 22.03.2021 № 168

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных,

аварийно-восстановительных и других неотложных работ в случае

подтопления населенных пунктов паводковыми и талыми водами

1. Для проведения работ по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также спасательных, аварийно – восстановительных работ и других неотложных работ в случае подтопления населенных пунктов Колпашевского городского поселения весенне-летними паводковыми водами привлекаются:

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИП Радионова А.Г. | 1 теплоход; |
| 2. | ООО «ВодТрансСевер» | 1 теплоход + баржа; МТЗ-82-1; КАМАЗ (самосвал)-4, Автокран-2; Экскаватор-1; Фронтальный погрузчик-1; |
| 3. | ООО «Автотранспортник» | Автобусы ПАЗ-5, автомобиль Газель (пассажирская) - 5; |
| 4. | ООО «Водоканал» | экскаватор-погрузчик «Нью-Холанд» |
| 5. | ООО «Отава» | КАМАЗ самосвал-1, ГАЗ самосвал-1, Зил-130 самосвал-1, Т-150-1, Т-130, автогрейдер, МТЗ с грейдером-1, МТЗ-экскаватор-1, МТЗ фронтальный - 1, К-700, КАМАЗ (бортовой), ДТ-75; |
| 6. | ИП Журавлев С.А. | Грейдер-3, МТЗ 82-4, к-700-3, ПМ-1, Экскаватор-1, ЗиЛ 431412, Камаз 4310, Автогрейдер-ДЗ 122, Автокран, фронтальный погрузчик, газель бортовая. |

2. Место эвакуации животных:

| № п/п | Населенный пункт | Транспорт |
| --- | --- | --- |
| 1. | из с. Тогур, мкр. Шпальный | Автотранспортом, пешим ходом в с. Тогур (незатапливаемое место) |
| 2. | из с. Тогур, мкр. Рейд | Водным транспортом в с. Тогур (незатапливаемое место) |
| 3. | из г. Колпашево мкр. Пески | Автотранспортом, пешим ходом по дороге и дамбе в направлении ОГАУЗ «Колпашевская РБ»,(незатапливаемое место) |

3. Пункты временного размещения людей:

| Населенный пункт | Место размещения |
| --- | --- |
| с.Тогур | ДК «Лесопильщик», МБОУ «Тогурская СОШ» |
| г.Колпашево | МБУ «ЦКД»; ДК «Рыбник»; МКУ «ГМЦ»; |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 22.03.2022 № 168

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории по пропуску паводковых и талых вод 2022 года на территории Колпашевского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| План мероприятий управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома |  |  |
| 1 | Очистить от снега, сосулек кровли, козырьки, балконы и отмостки многоквартирных домов, проходы в подъезды и другие территории, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | по мере необходимости |
| 2 | Выдать предписания собственникам и нанимателям жилых помещений по очистке козырьков и балконов. Проконтролировать очистку их от снега | по мере необходимости |
| 3 | Очистить до асфальтобетонного покрытия люки смотровых колодцев, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, дождеприемников от снега и наледи в пределах обслуживаемой территории | до 05.04.2022 |
| 4 | Установить (определить) места возможного затопления (подтопления) на внутриквартальных проездах. Организовать промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода талых вод в местах (где требуется) | по мере необходимости |
| 5 | Обеспечить контроль за состоянием подвалов многоквартирных домов и производственных помещений для предотвращения затопления талыми водами | на период снеготаяния |
| 6 | Во время обильного таяния снега производить отвод воды от мест скопления, при необходимости производить подсыпку песком, у многоквартирных домов заготовить деревянные трапы. Для мест возможного затопления подвалов подготовить мешки с песком | на период снеготаяния |
| 7 | На кровлях с рулонным (мягким) покрытием проверить внутренние водостоки, прочистить, промыть и постоянно следить за их состоянием | с 01.04.2022 |
| 8 | Произвести ремонт водосточных труб, воронок, отметов, очистить настенные желоба от мусора и листвы | до 05.04.2022 |
| План мероприятий Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |
| 1 | Организовать проверку технического состояния сети водоотводных канав и водопропускных труб на автомобильных дорогах | до 05.04.2022 |
| 2 | Организовать очистку проезжей части улиц, дорог, тротуаров, обочин, кюветов от снега и льда | до 05.04.2022 |
| 3 | Организовать порядок разведки зон подтопления | на период паводка |
| 4 | Организовать работы по очистке от наледи и скопившегося мусора, прогреву горячей водой водопропускных труб на автомобильных дорогах и улицах Колпашевского городского поселения для обеспечения своевременного пропуска поверхностных сточных вод | на период снеготаяния |
| 5 | Уточнить списки жителей, попадающих в зону подтопления | до 10.04.2022 |
| 6 | В случае подтопления жилых домов обеспечить эвакуацию пострадавшего населения в пункты временного размещения | на период подтопления |
| 7 | Уточнить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуации, вызванных половодьем | до 10.04.2022 |
| План мероприятий организаций ТЭК и ЖКХ |  |  |
| 1 | Обеспечить дежурство персонала и готовность технических средств для предотвращения подтопления объектов коммунального хозяйства | в период пропуска паводковых вод |
| 2 | Организовать отключение опор наружного освещения при невозможности отвода талых вод | на период снеготаяния |
| 3 | Подготовить к работе имеющиеся передвижные электрические станции | до 10.04.2022 |
| 4 | Очистить люки смотровых колодцев водопроводных сетей Колпашевского городского поселения | до 10.04.2022 |
| 5 | Очистить и закрыть все люки водопроводных, канализационных и тепловых колодцев для предотвращения их затопления | до 10.04.2022 |
| 6 | Постоянно контролировать состояние водопроводных, канализационных и тепловых колодцев с целью исключения затопления талыми водами. При необходимости производить откачку талых вод и обеззараживание | в период снеготаяния |
| Мероприятия по защите населения |  |  |
| 1 | Рекомендовать руководителям организаций Колпашевского городского поселения, территории которых могут быть подвержены подтоплению, издать приказы по организованному пропуску паводковых вод, при необходимости организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, организовать работу по: - исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.п.), а также при возникновении других опасных факторов; - подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация и т.д.); - подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов, созданию запасов инертных материалов; - подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; - сохранности материальных средств (руководители организаций) | до 15.04.2022 |
| 2 | В целях информирования населения о запрете перехода по льду через р.Обь и Кеть в береговой полосе установить предупреждающие аншлаги | До 15.04.2022 |
| 3 | Организовать и провести разъяснительную работу с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Довести до них информацию о необходимости страхования строений и имущества. Разработать и распространить памятки по действиям в случае подтопления | До 10.04.2022 |
| 4 | Проверить состояние и обеспечение готовности системы оповещения и связи должностных лиц согласно алгоритма действий | До 10.04.2022 |
| 5 | Информировать население о складывающейся паводковой обстановке на официальном сайте Администрации Колпашевского поселения с размещением памяток населению по действиям при угрозе подтопления (затопления) и на случай эвакуации, с указанием мест размещения, пунктов сбора и пунктов временного размещения населения при эвакуации | Постоянно с начала паводка |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 22.03.2022 № 168

План эвакуации на период

весеннего паводка 2022 года

1. На территории Колпашевского городского поселения в период весенних паводков периодически подвержены частичному подтоплению территории микрорайонов «Рейд» и «Шпальный» в с. Тогур. В городе Колпашево подтоплению может быть подвержена часть микрорайона «Пески». Схемы подтапливаемых территорий (Приложение 1).

2. При наихудшей паводковой ситуации в с. Тогур (уровень воды более 910 см) и в микрорайоне «Пески» г. Колпашево (уровень воды более 1100 см) возможно затопление территорий, на которых расположены жилые дома. Вследствие чего возможна порча имущества граждан, невозможность их проживания в зоне подтопления в период паводка и как следствие необходимость эвакуации населения с подтапливаемых территорий. Список жителей, проживающих на территориях возможных подтоплений (Приложение 2).

3. В целях своевременного реагирования на угрозу возникновения ЧС и организации необходимых мероприятий по эвакуации населения с подтапливаемых территорий на период весеннего паводка 2021 года создается оперативный штаб по эвакуации граждан, проживающих на подтапливаемых территориях Колпашевского городского поселения.

В состав оперативного штаба входят члены оперативно-хозяйственной комиссии, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от    .03.2022 №        «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых и талых вод на территории Колпашевского городского поселения в 2022 году»:

| ФИО, тел. |  |
| --- | --- |
| Щукин Алексей Владимирович 8-913-865-08-80 | председатель комиссии (оперативного штаба), Глава Колпашевского городского поселения |
| Волков Александр Анатольевич 8-913-869-10-20 | заместитель председателя комиссии (оперативного штаба), начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (оперативного штаба): | ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (оперативного штаба): |
| Браун Никита Анатольевич 8-952-151-88-56 | ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского городского поселения |
| Соловьев Виктор Анатольевич 8-913-823-81-67 | ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства администрации Колпашевского городского поселения |
| Метляков Сергей Игоревич 8-999-495-91-21 | ведущий специалист по дорожной деятельности администрации Колпашевского городского поселения |
| Леонидов Иван Петрович 8-960-972-86-02 | директор ООО «Отава» (по согласованию) |
| Ленинг Афанасий Леонидович 8-913-110-95-55 | начальник ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области (по согласованию) |
| Вольф Антон Владимирович 8-923-404-77-64 | начальник ПЧ-1 г. Колпашево (по согласованию) |
| Баталов Юрий Валерьевич 8-913-846-26-88 | директор МУП «Колпашевский водоканал» (по согласованию) |

Задачами оперативного штаба по эвакуации являются:

- организация мероприятий по эвакуации населения с подтапливаемых территорий;

- организация размещения эвакуированных граждан в местах временного проживания;

- организация мероприятий по обеспечению сохранности имущества граждан, оставленного на затопленной территории.

Решение о начале эвакуации населения с подтапливаемых территорий принимает Глава Колпашевского городского поселения. По его поручению дежурный вахтер администрации Колпашевского городского поселения по телефону, а при необходимости путем посылки нарочного (дежурный водитель администрации поселения) проводит оповещение о сборе членов оперативного штаба.

4. Способ эвакуации населения.

- При реальной угрозе затопления жилых домов в микрорайоне «Рейд»               с. Тогур лицо, специально уполномоченное на решение вопросов по мониторингу паводковой обстановки на указанной территории в рамках Договора оказания услуг (Таранко А.Н.), либо жители затапливаемых домов непосредственно связываются с диспетчером Администрации Колпашевского района по тел. 5-10-19 и сообщают о складывающейся паводковой обстановке. Далее уполномоченное лицо организует сбор граждан, проживающих в подтапливаемых домах, на дамбе в районе дома № 4 по ул. Усть – Кеть для их дальнейшей эвакуации речным транспортом. В течение часа к указанному месту прибывают плавсредства ИП Радионова А.Г. (теплоход РП-35) и ООО «ВодТрансСевер» (теплоход с баржей), на которых жители будут доставлены в с.Тогур к причалу в начале ул. Советской. Далее эвакуируемые жители пешим ходом направляются для временного размещения в  МБОУ «Тогурская СОШ» и ДК «Лесопильщик». Граждане, не способные передвигаться самостоятельно пешим ходом будут доставлены в указанные пункты временного размещения привлеченными автобусами «ПАЗ» ООО «Автотранспортник» (автобусы ПАЗ– 5 штук). При необходимости  эвакуируемые граждане доставляются автотранспортом от Тогурских ПВР для временного размещения в МБУ «ЦКД», ДК «Рыбник», МКУ «ГМЦ».

- При реальной угрозе затопления жилых домов в микрорайоне «Шпальный» с. Тогур лицо, специально уполномоченное на решение вопросов по мониторингу паводковой обстановки на указанной территории (Таранко А.Н.), либо жители затапливаемых домов непосредственно связываются с диспетчером Администрации Колпашевского района по тел. 5-10-19 и сообщают о складывающейся паводковой обстановке. Далее уполномоченное лицо организует сбор граждан, проживающих в подтапливаемых домах, в районе дома № 34 по ул. Пушкина для их дальнейшей эвакуации. Далее эвакуируемые жители пешим ходом направляются для временного размещения в МБОУ «Тогурская СОШ» и ДК «Лесопильщик». Граждане, не способные передвигаться самостоятельно пешим ходом будут доставлены в указанный пункт временного размещения привлеченными автобусами «ПАЗ» ООО «Автотранспортник» (автобусы ПАЗ - 5 штук). При необходимости  эвакуируемые граждане доставляются автотранспортом от Тогурских ПВР для временного размещения в МБУ «ЦКД», ДК «Рыбник», МКУ «ГМЦ».

- При реальной угрозе затопления жилых домов в микрорайоне «Пески» г. Колпашево лицо, специально уполномоченное на решение вопросов по мониторингу паводковой обстановки на указанной территории (Браун Н.А.), либо жители затапливаемых домов непосредственно связываются с диспетчером Администрации Колпашевского района по тел. 5-10-19 и сообщают о складывающейся паводковой обстановке. Далее уполномоченное лицо организует сбор граждан, проживающих в подтапливаемых домах, в начале ул. Портовой в районе расположения комплекса гаражных боксов. Далее эвакуируемые жители, способные передвигаться самостоятельно, пешим ходом направляются для временного размещения в МБУ «ЦКД». Граждане, не способные передвигаться самостоятельно пешим ходом, будут доставлены в указанный пункт временного размещения привлеченными автомобилями ООО «Автотранспортник» (автобусы ПАЗ - 5 штук). При необходимости эвакуируемые граждане доставляются автотранспортом от МБУ «ЦКД» для временного размещения в ДК «Рыбник», МКУ «ГМЦ».

5. Места временного размещения граждан при эвакуации:

| Населенный пункт | Место размещения |
| --- | --- |
| Тогур | МБОУ «Тогурская СОШ»,ДК «Лесопильщик». |
| Колпашево | МБУ «ЦКД»; ДК «Рыбник»; МКУ «ГМЦ» |

6. Организация охраны имущества, эвакуированных с затопленных территорий граждан, в случае чрезвычайной ситуации будет осуществляться путем привлечения сотрудников полиции ОМВД России по Колпашевскому району Томской области, а также участников добровольной правоохранительной деятельности.