АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.12.2010                     №  255

г. Колпашево

О плане перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронном виде

в Колпашевском городском поселении

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением Главы Колпашевского района от 01.11.2010 № 969 «О плане перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Колпашевском районе»

1. Утвердить прилагаемый план перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Колпашевском  городском поселении.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, муниципальных учреждений Колпашевского городского поселения:

2.1. организовать в пределах своей компетенции реализацию плана в установленные сроки;

2.2. предоставлять еженедельно управляющему делами администрации поселения (Рыжков А.М.) информацию о результатах выполнения плана.

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации  Колпашевского городского поселения Рыжкова А.М.

Глава поселения			                                             Ю.Г. Зяблицев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Колпашевского городского поселения

от 16.12.2010  №  255

- П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

в Колпашевском городском поселении

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в Колпашевском городском поселении | Наименование Административного регламента (реквизиты или срок разработки) | Руководитель подразделения, ответственный за перевод услуг в электронный вид; Ответственный исполнитель (ФИО, подразделение, должность, телефон, эл. почта) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 4 этап |  | 5 этап |
| I. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Ведение в Колпашевском городском поселении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Рыжков А.М. – упр. делами 8(38254) 41781; Панова Н.Н. – гл. специалист по работе с обращениями граждан 8(38254) 51306 | 30.11.2010 | 30.12.2010 | 30.07.2011 |  | 30.12.2011 |  |  | 30.07.2012 |
| 34. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Ведение в Колпашевском городском поселении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Рыжков А.М. – упр. делами 8(38254) 41781; Панова Н.Н. – гл. специалист по работе с обращениями граждан 8(38254) 51306 | - | - | - |  | - |  |  | 30.12.2013 |
| II. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий (до 30.11.2010) | Терехина Л.С. – нач. отдела 8(38254) 52826; Панова И.В. –директор МУ «ЦКД» 8(38254) 52900 | 30.11.2010 | - |  | - |  |  | - | - |
| 18. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (до 01.06.2012) | Терехина Л.С. – нач. отдела 8(38254) 52826; Волкова М.М. – директор МУ «Библиотека» 8(38254) 53691 | 30.08.2010 | 30.09.2010 |  | 30.07.2011 |  |  | 30.12.2011 | 30.07.2012 |
| 19. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (до 01.06.2012) | Терехина Л.С. – нач. отдела 8(38254) 52826; Волкова М.М. – директор МУ «Библиотека» 8(38254) 53691 | 30.08.2010 | 30.09.2010 |  | 30.07.2011 |  |  | 30.12.2011 | 30.07.2012 |
| III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения ( до 30.11.2010) | Баранов С.А. – зам. Главы администрации поселения 8(38254) 41737; Минина Е.А. – гл. специалист, инж.-строитель 8(38254) 56221 | - | - |  | - |  | 30.11.2012 |  | - |
| 48.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (до 30.11.2010) | Травков В.А. – нач. отдела 8(38254) 56333; Порошина Е.Н.- гл. специалист, экономист 8(38254) 50666 | 30.11.2010 | - |  | - |  | - |  | - |
| 49. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (до 30.11.2010) | Баранов С.А. – зам. Главы администрации поселения 8(38254) 41737; Минина Е.А. – гл. специалист, инж.-строитель 8(38254) 56221 | - | - |  | - |  | 30.11.2012 |  | - |
| 51. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) в отношении объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения, за исключением помещений жилого фонда (до 30.11.2010) | Ким О.В. – директор МУ «Имущество» 8(38254) 52492; Гаврилова Т.А.- гл. специалист МУ «Имущество» 8(38254) 52492 | - | - |  | - |  | 30.11.2012 |  | - |
| IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Колпашевского городского поселения и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Колпашевского городского поселения и предназначенных для сдачи в аренду (до 30.11.2010) | Ким О.В. – директор МУ «Имущество» 8(38254) 52492; Гаврилова Т.А.- гл. специалист МУ «Имущество» 8(38254) 52492 | 30.11.2010 | - |  | - |  | - |  | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков (до 30.11.2010) | Баранов С.А. – зам. Главы администрации поселения 8(38254) 41737; Тропин А.К. – специалист 1-й категории 8(38254) 56221 | - | - |  | - |  | 30.11.2012 |  | - |
| 57. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории муниципального образования | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории муниципального образования (до 30.11.2010) | Баранов С.А. – зам. Главы администрации поселения 8(38254) 41737; Минина Е.А. – гл. специалист, инж.-строитель 8(38254) 56221 | - | - |  | - |  | 30.11.2012 |  | - |