АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2011                     № 117

г. Колпашево

О подготовке, контроле за ходом подготовки,

проверке готовности и приемке объектов

теплоснабжения и жилищного фонда

Колпашевского городского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период

2011-2012 г.г.

В целях надлежащей организации обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. и в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.02.2011 «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.» № 40-р

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке, контролю за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по подготовке, контролю за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов Колпашевского городского поселения к 1 сентября 2011 года.

5. Ответственность за оформление актов и выдачу паспортов готовности к работе в ОЗП возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Травкова В.А.

6. В своей работе комиссии руководствоваться распоряжением Губернатора Томской области от 16.02.2011 «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.» № 40-р.

7. Отделу управления муниципальным хозяйством администрации Колпашевского городского поселения организовать работу по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ, в том числе жилищного фонда, и жилищно-эксплуатационных предприятий к работе в зимний период 2011 - 2012 г.г.

8. Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации  Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Колпашевского

городского поселения от   20.05.2011 № 117

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке, контролю

за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов

| Иванов Ю.С. | первый заместитель Главы администрации Колпашевского городского поселения, председатель рабочей комиссии |
| --- | --- |
| Баранов С.А. | заместитель Главы администрации Колпашевского городского поселения по вопросам газификации, градостроительства и управления имуществом, зам. председателя рабочей комиссии |
| ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: |  |
| Травков В.А. | начальник отдела управления муниципальным хозяйством Колпашевского городского поселения |
| Елин Е.П. | главный специалист по градостроительству и землепользованию сектора газификации, градостроительства и землеустройства администрации Колпашевского городского поселения |
| Зыков А.С. | ведущий специалист по анализу деятельности ЖКХ отдела УМХ администрации Колпашевского городского поселения |
| Бударин С.И | депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Анисимов П.С. | исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) |
| Иванченко П.И. | главный инженер ОАО «Монтажкомплект» (по согласованию) |
| Фомин В.Б. | депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Кобяков О.В. | консультант - государственный жилищный инспектор по Томской области (по согласованию) |
| Шевелев В.В. | И.о. начальника Томского территориального отдела Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Колпашевского

городского поселения от   20.05.2011 № 117

Положение о межведомственной комиссии по подготовке, контролю за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения

и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2011-2012 годов

1. Межведомственная комиссия по подготовке, контролю за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления с организациями жилищно – коммунального комплекса по вопросам контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжением Губернатора Томской области от 16.02.2011 «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.» № 40-р, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с организациями жилищно – коммунального комплекса по подготовке, контролю за ходом подготовки, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов теплоснабжения и жилищного фонда Колпашевского городского поселения, в том числе с выездами на места;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у организаций жилищно – коммунального комплекса информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) привлекать для участия в работе Комиссии представителей организаций жилищно – коммунального комплекса, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Председатель Комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя комиссии (по его поручению).

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. На основании решения комиссии и по результатам рассмотрения актов готовности организаций жилищно – коммунального комплекса к осенне – зимнему периоду выдаются паспорта готовности.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
|  |  |  |  |  | распоряжением администрации Колпашевского |  |  |
|  |  |  |  |  | городского поселения от 20.05.2011 № 117 |  |  |
| План - график работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства на 2011 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Мероприятия | Срок выполнения работ | Сумма |  |  |  | Ответственный |
|  |  |  | Област-ной бюджет | Район-ный бюджет | Бюджет поселения | Средства предприя-тий |  |
| Ремонт котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дымовой трубы на котельной "Лазо" |  |  |  | 29 938 |  | ООО "Император" |
|  | Итого: |  |  |  | 29 938 |  |  |
| Ремонт теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплосетей ГВС мкр. Геолог 6 |  |  |  | 99 968,00 |  | ООО "КТК" |
| 2 | Ремонт ГВС по ул. Тимирязева - Победы |  |  |  | 401 000 |  | ООО "КТК" |
| 3 | Вынос теплотрассы "Школьная" |  |  |  | 302 000,00 |  | ООО "КТК" |
| 4 | Вынос теплосетей ГВС "ТГТ" |  |  |  | 410 000,00 |  | ООО "КТК" |
| 5 | Ремонт теплосетей Сов. Север 57/1 |  |  |  | 100 000,00 |  | ООО "КТК" |
|  | Итого: |  |  |  | 1 312 968 |  | ООО "КТК" |
| Ремонт водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода с. Тогур мкр. Восточный |  |  |  | 300 000,00 |  | ООО "Энергия 1" |
| 2 | Ремонт шахтных колодцев с. Тогур |  |  |  | 79 974,00 |  | ООО "Современные технологии" |
| 3 | Ремонт водопровода от ул. Голещихина 25 до Кирова 92 |  |  |  | 65 695,65 |  | ООО "Водоканал - 1" |
| 4 | Обследование приемных резервуаров КНС Обская 69/1, Геолог 11/2 |  |  |  | 97 000,00 |  | ООО "СНПО ТомГеопроект" |
| 5 | Ремонт шахтных колодцев д. Север |  |  |  | 34 918,00 |  | ООО "Дорожник" |
| 6 | Ремонт аэратора станции обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова 114 |  |  |  | 282 895,00 |  | победитель торгов |
| 7 | Ремонт водопровода ул. Советский Север -ул. Коммунистическая |  |  |  | 800 000,00 |  | победитель торгов |
|  | Итого: |  |  |  | 1 660 482,65 |  |  |
| Ремонт электросетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей электроснабжения по ул. Есенина 1/1 |  |  |  | 60 000 |  | ООО "Император" |
|  | Итого: |  |  |  | 60 000 |  |  |
|  | Итого: ремонт коммунальных объектов |  |  |  | 3 063 388,65 |  |  |
| Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тогур Тургенева 23-25 |  |  |  | 17 626,00 |  | победитель торгов |
| 2 | Кирова 46 (электропроводка) |  |  |  | 12 090,00 |  | победитель торгов |
| 3 | Профсоюзная 10-4 |  |  |  | 178 850,00 |  | победитель торгов |
| 4 | Победы 65-3 |  |  |  | 41 792,00 |  | победитель торгов |
| 5 | Тогур Ленина 1-528 (окно, сантехника) |  |  |  | 115 000,00 |  | победитель торгов |
| 6 | Победы 101-10 |  |  |  | 58 909,00 |  | победитель торгов |
| 7 | Ленина 20-10 (перекрытие) |  |  |  | 70 000,00 |  | победитель торгов |
| 8 | Ленина 20-10 (печь) |  |  |  | 60 000,00 |  | победитель торгов |
| 9 | Ленина 20-10 (окна, двери) |  |  |  | 70 000,00 |  | победитель торгов |
| 10 | Свердлова 7-2 (окна) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 11 | Кирова 8-6 (перекрытие) |  |  |  | 60 000,00 |  | победитель торгов |
| 12 | Тогур Ленина 1-105 (окно) |  |  |  | 20 000,00 |  | победитель торгов |
| 13 | Победы 119 |  |  |  | 150 000,00 |  | победитель торгов |
| 14 | Мира 20-12 |  |  |  | 150 000,00 |  | победитель торгов |
| 15 | Трифонова 65-6 (печь, полы, окна) |  |  |  | 100 000,00 |  | победитель торгов |
| 16 | Победы 109-1 (2 окна) |  |  |  | 54 200,00 |  | победитель торгов |
| 17 | Победы 109-7 (2 окна) |  |  |  | 56 000,00 |  | победитель торгов |
| 18 | Обская 15-9 |  |  |  | 52 300,00 |  | победитель торгов |
| 19 | Клубный 11-2 (полы) |  |  |  | 15 000,00 |  | победитель торгов |
| 20 | Тогур Тургенева 18-1 (печь, перекрытие) |  |  |  | 55 000,00 |  | победитель торгов |
| 21 | Тогур Лермонтова 34-3 |  |  |  | 100 000,00 |  | победитель торгов |
| 22 | Геолог 6-41 (окна, двери) |  |  |  | 57 000,00 |  | победитель торгов |
| 23 | Победы 103-7 (окна) |  |  |  | 60 000,00 |  | победитель торгов |
| 24 | Победы 68-402 (окно) |  |  |  | 20 000,00 |  | победитель торгов |
| 25 | Клубный 4-9 (4 батареи) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 26 | Обская 27 (электроснабжение) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 27 | Тогур Весенняя 9-1 (2 окна и дверь) |  |  |  | 45 000,00 |  | победитель торгов |
| 28 | Кедровая 1-2 (печь) |  |  |  | 80 000,00 |  | победитель торгов |
| 29 | Нефтеразведчиков 2-13 (2 окна и брус под окнами) |  |  |  | 60 000,00 |  | победитель торгов |
| 30 | Клубный 11-16 (окна, дверь) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 31 | Сов.Север 16-12 (2 окна) |  |  |  | 30 000,00 |  | победитель торгов |
| 32 | Победы 68-322 (ремонт, сантехника) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 33 | Победы 68-324 (сантехника) |  |  |  | 30 000,00 |  | победитель торгов |
| 34 | Ленина 28-2 (окна) |  |  |  | 40 000,00 |  | победитель торгов |
| 35 | Тогур Лермонтова 20-2 (потолок) |  |  |  | 27 000,00 |  | победитель торгов |
| 36 | Профсоюзная 5 (туалет) |  |  |  | 20 000,00 |  | победитель торгов |
| 37 | межевание земельных участков |  |  |  | 48 000,00 |  | победитель торгов |
| 38 | инструментальное обследование |  |  |  | 210 000,00 |  | победитель торгов |
| 39 | Сосновая 9-5 (2 окна, пол) |  |  |  | 40 000,00 |  | победитель торгов |
| 40 | Тогур Весенняя 2-1 (пол, фундамент, кровля) |  |  |  | 60 000,00 |  | победитель торгов |
| 41 | Тогур Чапаева 3-4 (убрать печь, полы, потолок) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 42 | Утепление 12 кв.дома |  |  |  | 150 000,00 |  | победитель торгов |
| 43 | Ленина 29 (за мун. кв-ру) |  |  |  | 11 589,00 |  | победитель торгов |
| 44 | Ленина 26 (за мун. кв-ру) |  |  |  | 38 684,70 |  | победитель торгов |
| 45 | Белинского 10-10 (2 окна, дверь) |  |  |  | 45 000,00 |  | победитель торгов |
| 46 | Сов. Север 63-2 (печь) |  |  |  | 50 000,00 |  | победитель торгов |
| 47 | З.Космодемьянской 5 |  |  |  | 29 353,00 |  | победитель торгов |
| 48 | Кирова 25-13 (2 окна) |  |  |  | 30 000,00 |  | победитель торгов |
|  | Итого: |  |  |  | 2 900 767,70 |  |  |
|  | Резерв |  |  |  | 99 232,30 |  |  |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт г. Колпашево, с. Тогур 1400 м² |  |  |  | 1 407 300 |  | ГУПТО "Областное ДРСУ" |
|  | итого |  |  |  | 1 407 300 |  | ГУПТО "Областное ДРСУ" |