АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2018                                                                                                                                     № 65

Об утверждении годового Плана реализации мероприятий Программы

социально-экономического развития муниципального образования

«Колпашевское городское поселение» на 2018 год

В целях реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г., утвержденной решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.06.2012 № 39 (в редакции решения Совета Колпашевского городского поселения от 29.08.2016 № 36), на основании решения Совета Колпашевского городского поселения от 29.11.2011 № 62 «О порядке разработки и принятия Программы социально - экономического развития Колпашевского городского поселения» и в соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского городского поселения от 28.11.2017 № 437 «О контроле за ходом реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г.»

1. Утвердить План реализации мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г. на 2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Колпашевского городского поселения           Муратова А.В.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                                      А.В.Щукин

А.В.Муратов

5-58-94

Приложение к распоряжению Администрации Колпашевского городского поселения

от 28.02.2018 № 65

|  | План реализации мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г. на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполне-ния, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |
|  |  |  |  |  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Район-ный бюджет | Бюджет поселе-ния | Прочие |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | ОГКУ "ЦЗН" г.Колпашево, Администра-ция поселения | 2018 | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Создание ежегодно 8 специализированных мест для трудоустройства граждан, относящихся к данной категории. |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2018 | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2018 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Наличие резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ |
| 3 | Ремонт муниципального жилого фонда | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Отдел УМХ | 2018 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений, м2 |
| 4 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2018 | 2,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,928 | 0,000 | Улучшение качества воды для жителей микрорайонов. |
| 4 |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла | Отдел УМХ | 2018 | 3,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,806 | 0,000 | Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. |
| 4 |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство | Отдел УМХ | 2018 | 0,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,586 | 0,000 | Строительство ЛЭП для новых застраивающихся территорий. |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2018 | 6,350 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Количество домов, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год, ед. |
|  |  | Итого по приоритету 2.1 |  | 2018 | 15,870 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 9,570 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2018 | 36,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | Выполнено ямочного ремонта не менее 1200 м². |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания (г. Колпашево, с. Тогур). Ремонт теплотрасс (г. Колпашево, с. Тогур). Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. Проект реконструкции и строительства водопроводных сетей и объектов с. Тогур. Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа | Отдел УМХ, отдел Г и З | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных объектов. Улучшение качества воды для жителей микрорайона. |
| 8 | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры". Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа | Отдел УМХ | 2018 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | Замена трубопроводов: - теплотрасс на новые, в полиуретановом исполнении, не менее 200 м; -водопроводные трубы в полиэтиленовом исполнении, не менее 200 м. |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел Г и З | 2018 | 96,600 | 68,700 | 12,900 | 0,500 | 0,500 | 14,000 | 1. Протяженность построенных сетей газоснабжения в год. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных. |
|  |  | Итого по приоритету 2.3 |  | 2018 | 97,900 | 68,700 | 12,900 | 1,800 | 0,500 | 14,000 |  |
| Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ Отдел Г и З | 2018 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1. Замена ламп на энергосберегающие. 2.Замена голого провода СИП 2х16 не менее 300 м ежегодно. |
|  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2018 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | Озеленение с лесовосстановительными работами. Улучшение экологической обстановки поселения. |
| 11 |  | Освобождение самовольно занятых земельных участков на территории Колпашевского городского поселения от самовольных построек |  | 2018 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | Выполнение комплекса работ по сносу самовольных построек ежегодно не менее 10 шт. |
|  |  | Итого по приоритету 2.4 |  | 2018 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области культуры. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ "ЦКД", МБУ «Библиотека» | 2018 | 38,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,310 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований МБУ «ЦКД», ед.; 2. Численность членов клубных формирований МБУ «ЦКД» , ед.; 3. Количество пользователей библиотек, чел. |
| 12 |  |  |  | 2018 | 0,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,728 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ЦКД», чел. 2. Количество мероприятий МБУ «ЦКД», ед. |
|  |  | Итого по приоритету 2.5 |  | 2018 | 39,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,038 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МКУ «ГМЦ» | 2018 | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,351 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований, ед.; 2. Численность членов клубных формирований, чел. |
| 14 |  | 2. Проведение мероприятий различной направленности для молодежи. |  | 2018 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в мероприятиях для молодежи, чел.; 2. Количество мероприятий, ед. |
|  |  | Итого по приоритету 2.6 |  | 2018 | 5,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,626 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. Содержание, ремонт спортивных объектов. Стадионы: г. Колпашево, ул. Кирова, 41; с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/3; НГСС, ул. Науки, 7/4; с. Тогур, ул. Ленина, 1. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МКУ «ГМЦ» | 2018 | 1,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | 0,000 | Количество объектов, приведенного в нормативное состояние, ед. |
| 15 |  | 2. Проведение спортивных мероприятиях. |  | 2018 | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 | 0,000 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед. 2. Количество участников мероприятий, чел. |
|  |  | 3. Обеспечение выездов сборных команд на соревнования различных уровней. |  | 2018 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 | Количество выездов сборных команд на соревнования, ед. |
|  |  | Итого по приоритету 2.7 |  | 2018 | 3,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,254 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Гл. специалист по вопросам МП и спорта | 2018 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Количество мероприятий и вовлеченных участников в них в разрезе по уровням |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2018 | 201,138 | 68,700 | 39,200 | 1,800 | 77,438 | 14,000 |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета муниципального образования "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделе-ния Администра-ции Колпашевко-го городского поселения | 2018 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1. Количество направленных заявок на участие в разработке и реализации целевых программ Томской области, ед. 2. Количество своевременно подготовленных ПСД. |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2018 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1. Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, ед. |
| 18 |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2018 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы, ед. |
| 18 |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3. Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого муниципального имущества, % предыдущему году. |
|  |  | Итого по приоритету 3.2 |  | 2018 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Организационный отдел | 2018 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 1. Наличие ежегодного плана прохождения повышения квалификации 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации, % |
| 19 |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2. Количество организованных «горячих линий», интерактивных сервисов на официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение», позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции. |
|  |  | Итого по приоритету 3.3 |  | 2018 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Организационный отдел | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2018 | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 3,100 | 0,000 |  |
|  |  | Всего по программе |  | 2018 | 204,798 | 68,700 | 39,570 | 1,990 | 80,538 | 14,000 |  |