СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

## 25 декабря  2008г.                                № 72

## г. Колпашево

Об утверждении программы

«Питьевая вода»

Рассмотрев представленный администрацией поселения проект комплексной целевая программы «Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г.г. направленной на решение вопросов местного значения и создание благоприятной среды обитания, руководствуясь ст. 25 Устава поселения,

Совет городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Комплексную целевую программу «Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г.г. (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в  Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевское городское поселение.

Глава поселения                                                                              Ю.Г. Зяблицев

Приложение к Решению

Совета городского поселения

№72 от 25 декабря 2008 г.

Комплексная целевая программа

«Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы……………………………………………………………………1

Введение…………………………………………………………………...……………2

1. Современное состояние системы водоснабжения в Колпашевском городском поселении………………………………………………………………………………………...2

2. Цель Программы………………………………………………………………….....3

3. Задачи Программы………………………………………                      ………….....4

4.Необходимые ресурсы и источники финансирования для обеспечения питьевой водой Колпашевского городского поселения на 2008- 2012г.г………………………………4

5. План мероприятий по реализации программы «Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г.г……………………..5

6. Ожидаемые результаты выполнения программы………………………………….8

7. Организация управления программой, механизм и контроль ее реализации……8

Паспорт Программы

| - Наименование Программы | Комплексная целевая программа «Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г.г. |
| --- | --- |
| Краткое содержание | В настоящей Программе дан анализ современного состояния водообеспечения населения Колпашевского городского поселения питьевой водой, намечен комплекс конкретных мероприятий, планы их реализации, определены следующие приоритеты: строительство и реконструкция сетей водоснабжения в микрорайонах, испытывающих проблемы с водообеспечением; реализация мер по ремонту и поддержанию водозаборных сооружений и водопроводных сетей в рабочем состоянии; улучшение качества питьевой воды с применением передовых технологий по очистке воды; осуществление мониторинга за качеством питьевой воды, состоянием водных источников |
| Разработчик Программы | Отдел УМХ Колпашевского городского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2008-2012 годы. |

Введение.

Комплексная программа "Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения" (далее Программа) разработана в целях повышения качества жизни населения поселения.

Обеспечение населения Колпашевского городского поселения качественной питьевой водой является одной из актуальных задач в связи с загрязнением водоисточников, ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за истечения срока их службы.

Особенностью комплексной Программы является то, что в нее включены инженерно-технические мероприятия, предусмотрены разработка проектно-сметной документации, реконструкция и строительно-монтажные работы, природоохранные мероприятия объектов водоснабжения и водоохранные меры источников водоснабжения, направленных на обеспечение населения качественной питьевой водой, а также определены приоритеты по их реализации.      В основу отраслевой программы "Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения "на 2008-2012 годы положены предложения организаций и предприятий эксплуатирующих объекты питьевого водоснабжения.

- Современное состояние системы водоснабжения в Колпашевском городском поселении.

Водопроводная сеть Колпашевского городского поселения имеет общую протяженность 51,9 км и выполнена из чугунных (7,7 км) и стальных (42,95 км) трубопроводов диаметром от 50 до 500 мм. Для г. Колпашево характерны следующие проблемы в области водоснабжения:

- большой износ водопроводной сети;

- отсутствует оценка эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур

- недостаток подземных вод в отдельных микрорайонах;

- несоответствие качества подземных вод действующим нормам СанПиН 2.1.4.1074 - 01. «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест»,

- необходимо выполнить реконструкцию водопроводной сети в центральной части города с целью оптимизации диаметра трубопровода

- отсутствует водопроводная сеть в микрорайонах Матьянги, Радужный, Пески, Совхоз, по улицам Ленинградской, Ватутина, Панова и т.д. (суммарная протяженность составляет 24 км).

Для с. Тогур характерны следующие проблемы в области водоснабжения:

- износ водозаборных скважин на централизованном водозаборе;

- малоэффективная работа водопроводных очистных сооружений;

- недостаточная производительность водопроводных очистных сооружений;

- износ сети холодного водопровода;

- отсутствие водопроводной сети в микрорайоне Новостройка, по улицам Тургенева, Лермонтова, Сибирской, Липатова (суммарная протяженность составляет 4 км).

а). Для решения вышеуказанных проблем для с. Тогур и г. Колпашево необходимо выполнить следующий комплекс  мероприятий:

- оценка эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур,

- оценка существующего состояния водозаборных сооружений и систем водоподготовки на территории г. Колпашево и  с. Тогур  и разработка мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения питьевой водой нормативного качества, рациональному использованию и охране водных объектов,

- выполнить поэтапную реконструкцию водопроводных сетей в г. Колпашево, с целью замены ветхих участков сети. В этой процедуре нуждается 67 км водопроводных сетей.

- выполнить прокладку водовода от ул. Лазо до ул. Чкалова мкр. Матьянга и строительство водопроводной сети с подводкой воды до потребителей  в микрорайонах Матьянги, Радужный, Пески, Совхоз, по улицам Ленинградской, Ватутина, Панова и т.д. Суммарная протяженность коммуникаций составляет 24 км.

- выполнить строительство водопровода от городской станции водоочистки до м-на Совхозная (Новостройка). Для этого необходимо проложить новый участок трубопровода длиной 2,1 км.

- на водопроводных очистных сооружениях с. Тогур необходимо выполнить капитальный ремонт водоочистного оборудования, заменить фильтрующий материал. При покупке альбитофира в качестве загрузки из карьера г. Новосибирска суммарные затраты составят около 9000 тыс. рублей,

- в с. Тогур необходимо проложить 4 км новых водопроводных сетей.

- в с. Тогур подлежат реконструкции 15 км водопроводных сетей.

- установка и правильная эксплуатация приборов учета воды как в самих предприятиях ООО «Водосток-1» и ООО «Энергия», так и для населения на вводе в здания для всех строящихся и реконструируемых сетей позволит добиться рационального использования недр, а также взимать плату с потребителей за предоставленные услуги, а также отключать участки сети, с которых запитываются неплательщики.

- необходимо особо выделить проблему, связанную с недостатком в организациях подготовленного персонала. Наблюдается некоторый дефицит токарей, сварщиков, слесарей. Необходимо разработать программные мероприятия по подготовке и привлечению специалистов на рабочие должности в структуры ЖКХ.

б). Технология работ включает:

- составление Программы работ по оценке запасов подземных вод;

- выполнение работ по утвержденной Программе;

- составление отчета по оценке запасов с обоснованием наиболее рациональной схемы водозабора и способа эксплуатации, представление на ТКЗ (территориальная комиссия по запасам).

В последнее время к централизованному водопроводу подключаются и частные подворья. Так в 2007г. вода подведена к 307 подворьям в г. Колпашево и к 158 в с. Тогур, в 2008г. вода подведена к 402 подворьям в г. Колпашево и к 215 в с. Тогур.

- Цель Программы

Цель Программы - надежное и устойчивое обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества, нормализация санитарно-эпидемиологической обстановки в области.

Основными задачами Программы являются:

- оценка состояния обеспечения питьевой водой;

- разработка мероприятий, обеспечивающих снижение вредных  факторов на качество питьевой воды;

- определение путей создания оптимальных санитарно-гигиенических условий жизни населения;

- совершенствование  системы контроля за состоянием водопроводных сетей и сооружений, источников питьевой воды.

- Задачи Программы

Основными направлениями в решении проблем по водообеспечению населения являются:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения в районах, испытывающих проблемы с водообеспечением;

- реализация мер по ремонту и поддержанию водозаборных сооружений и водопроводных сетей;

- привлечение инвестиций;

- улучшение качества питьевой воды с применением передовых технологий по очистке воды, местных  фильтрующих материалов;

- осуществление контроля за соответствием питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям и ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая»;

- осуществление мониторинга за качеством питьевой воды, состоянием водных источников.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в соответствии с разработанным планом мероприятий, что позволит сосредоточить внимание исполнительных органов, водохозяйственных организаций на основных проблемах в области снабжения населения питьевой водой, реагировать на изменения ситуации, обеспечить эффективность мер и получения реальных результатов.

- Необходимые ресурсы и источники финансирования для обеспечения питьевой водой Колпашевского городского поселения на 2008-2012 годы.

| период | затраты |
| --- | --- |
| 2008г. | 16583,61 |
| 2009г. | 18906 |
| 2010г. | 14535 |
| 2011г. | 12300 |
| 2012г. | 11630 |

- План мероприятий по реализации программы «Питьевая вода на территории Колпашевского городского поселения» на 2008 - 2012 г. г.

| Мероприятия по реализации программы. | период выполнения мероприятий, стоимость и объём работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. |  |  | 2009г. тыс. руб. |  |  | 2010г. тыс. руб. |  |  | 2011г. тыс. руб. |  |  | 2012г. тыс. руб. |  |  |
|  | тыс. руб. | объем работ | источник финансирования | тыс. руб. | объем работ | источник финансирования | тыс. руб. | объем работ | источник финансирования | тыс. руб. | объем работ | источник финансирования | тыс. руб. | объем работ | источник финансирования |
| 1.Выполнение технико - экономического обоснования по водоснабжению мкр. Матьянга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Выполнение генеральной схемы водоснабжения. | 98 |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Проведение геодезической съемки земельных участков(≈3км.) | 180 |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Составление проектно- сметной документации. |  |  |  | 300 |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Выполнение технико-экономического обоснования по водоснабжению мкр. Пески. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Выполнение генеральной схемы водоснабжения |  |  |  | 98 |  | район при наличии средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Проведение геодезической съемки земельных участков(≈2км.) |  |  |  | 120 |  | район при наличии средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Составление проектно - сметной документации |  |  |  | 238 |  | район при наличии средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Составление технико – экономического обоснования | 60 |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Строительство водопровода АТП - Новостройка 2,1 км. | 3501,609 |  | город, областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Строительство водоочистных сооружений мкр. НГСС | 12 694 |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Строительство водопровода ул. Лазо – ул. Чкалова |  |  |  | 5000 |  | инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 550 |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Строительство резервной скважины Ø 320 глубина 130 м. на водозаборе г. Колпашево. |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | областной при наличии средств |  |  |  |  |  |  |
| 7.Строительство водопроводной сети с подводом в частные дома г. Колпашево. |  | 402 | население | 7000 | 200 абонентов | население | 7000 | 200 абонентов | население | 7000 | 200 абонентов | население | 7000 | 200 абонентов | население |
| 8.Строительство водопроводной сети с подводом в частные дома с. Тогур |  | 215 | население | 5000 | 150 абонентов | население | 3500 | 100 абонентов | население | 2000 | 50 абонентов | население | 2000 | 50 абонентов | население |
| 9.Ремонт водопроводных сетей с. Тогур Бассейн – ул. Чапаева |  |  |  | 200 | 400м. | город | 500 | 400м. | город | 500 | 400м. | город | 500 | 400м. | город |
| 10. Строительство новых колодцев (шахтных). |  |  |  | 70 | 1шт. | город | 70 | 1шт. | город | 70 | 1шт. | город |  |  |  |
| 11. Ремонт колодцев (шахтных). | 50 | 8шт. | город | 80 | 10шт. | город | 85 | 10шт. | город | 80 | 8шт. | город | 80 | 7шт. | город |
| 12. Прокладка водопровода с устройством водоразборной колонки по ул. Кирова №26 до №1 |  |  |  | 150 | 300м. | город при наличии финасирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Устройство водоразборной колонки с прокладкой водопровода с. Тогур ул. Береговая (котельная) ул. Пушкина ,4 (шпальная). |  |  |  |  |  |  | 800 | 600м. | город при наличии финасирования |  |  |  |  |  |  |
| 14.Реконструкция водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.ул. Ленина от пл. Ленина до ул. Горького |  |  |  |  |  |  | 580 | 400м. | город,район при наличии средств |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 | 750м | город,район при наличии средств |  |  |  |
| 14.3.ул. Советский Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 700м |  |  |  |  |
| 14.4.ул. Белинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 700м | город,район при наличии средств |
| 14.5.ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 500м |  |

6. Ожидаемые результаты выполнения программы.

Реализация Комплексной целевой программы предусматривает дальнейшее ухудшение улучшение состояния водоснабжения, качества воды, источников питьевого водоснабжения, обеспечить доступность воды с целью сохранения и улучшения здоровья населения Колпашевского городского поселения.

7. Организация управления программой, механизм и контроль ее реализации

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет отдел УМХ Администрации Колпашевского городского поселения, который организует систему мониторинга и обеспечивает сравнительный анализ достигнутых результатов. О результатах мониторинга и ходе реализации  программы совет поселения информируется не реже 1 раза в полугодие.