СОВЕТ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р Е Ш Е Н И Е

### 17  декабря 2010 г.	                         № 55

г. Колпашево

О внесении изменений и дополнений в Программу "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства"

Рассмотрев представление администрации Колпашевского городского поселения, с целью уточнения программных положений руководствуясь, ст. 25 Устава поселения,

Совет Колпашевского городского поселения РЕШИЛ:

1. Мероприятия II этапа Программы на 2010 г. (приложение 3) изложить в новой редакции согласно приложения 1.

2. Дополнить Программу мероприятиями II этапа на 2011 г. согласно приложения 2.

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава поселения				            			    Ю.Г. Зяблицев

Приложение 1 к Решению Совета

городского поселения № 55 от  17 декабря 2010 г.

| Мероприятия II этапа на 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Объем работ |  | Сумма тыс. руб. |
| 1. Ямочный ремонт |  |  |  |
| Ямочный ремонт | 6101 м² Ориентир.ст-ть 1м² в 2010г. 959,63 руб. |  | 5 854,7 |
| Устройство бордюра дороги | ул. Белинского 220м |  | 200 |
| 2. Озеленение |  |  |  |
| Озеленение территории Колпашевского городского поселения |  | разбивка клумб ул. Белинского, площадь пристанская | 30 |
| 3. Уборка аварийных деревьев |  |  |  |
| Вдоль автомобильных дорог |  | Спилить 60 шт.; Купировать10 шт. | 400 |
| 4. Ремонт дорог с гравийным покрытием |  |  |  |
| Отсыпка гравием, щебнем |  | мкр. Подстанция - 350 м; - от ул. Тимирязева до - ул. Высоцкого; выполнен ремонт части гравийных дорог мкр. Матьянга: ул. Жданова от ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Промысловая, а так же мкр. Подстанция | 800 |
| 5. Содержание, ремонт и реконструкция систем уличного освещения. |  |  |  |
| Реконструкция уличной сети (замена голого провода на самонесущий изолированный провод) |  | в городском парке установлено 11 опор | 156 |
|  |  | восстановление сетей уличного освещения | 407 |
| 6. Изготовление ПСД, ТЭО |  |  |  |
| Изготовление техпаспортов на дороги городского поселения |  | дороги с. Тогур | 600 |

Приложение  2 к Решению Совета

городского поселения № 55 от 17 декабря   2010 г.

| Мероприятия II этапа на 2011 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Объем работ |  | Сумма тыс. руб. | Примечание |
| 1. Ямочный ремонт |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт | 1355 м² Ориентир.ст-ть 1м² в 2011г. 959,63 руб. |  | 1300 | Ремонт дорожного полотна автобусных маршрутов |
|  | заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом (300 трещин на 1 км.) |  | 675,4 | При наличии средств |
| 2. Асфальтирование тротуаров |  |  |  |  |
| Асфальтирование тротуаров | ремонт тротуарного покрытия ул. Победы от ул. Пушкина до ул. Мира 100 м. |  | 70 | При наличии средств |
| 3. Ремонт внутриквартальных дорог |  |  |  |  |
| Ремонт внутриквартальных дорог |  | 200м2 | 120 | При наличии средств |
| 4. Озеленение |  |  |  |  |
| Озеленение территории Колпашевского городского поселения |  |  | 134,6 | ул. Белинского, Пристанская площадь |
| 5. Уборка аварийных деревьев |  |  |  |  |
| Вдоль автомобильных дорог |  | Предварительно планируется: Спилить 60 шт.; Купировать10 шт. | 400 | г. Колпашево с. Тогур |
| 6. Асфальтирование |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тургенева у Тогурской средней школы 200м. | 400 | При наличии средств |
|  |  | ул. Комсомольская у школы №1 100 м. | 500 | При наличии средств |
|  |  | ул. Ленина 700м | 1300 | При наличии средств |
| 7. Ремонт дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |
| Отсыпка гравием, щебнем |  | г. Колпашево, с. Тогур | 100 | При наличии средств |
| 8. Содержание, ремонт и реконструкция систем уличного освещения. |  |  |  |  |
| Реконструкция уличной сети (замена голого провода на самонесущий изолированный провод) |  | г. Колпашево | 300 | При наличии средств |
|  |  | с. Тогур | 100 | При наличии средств |
| 9. Установка остановочных павильонов. |  |  |  |  |
| Установка 2 остановочных павильонов |  | пер. С.Лазо (пересечение с ул. Мирной) ул. Мира (маг. Дуэт) | 150 | При наличии средств |