СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 28

27 август 2015г.

г. Колпашево

О внесении изменений в решение Совета от 11.09.2012 N 52 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-202гг.» (в редакциеи решения от 18.12.2014г. № 60)

В целях приведения решения Совета Колпашевского городского поселения от 11.09.2012 N 52 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-202гг.» (с измененной редакцией от 18.12.2014г. №60), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а и в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.04.2015 № 135а

Совет Колпашевского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 г.г.», утвержденная решением Совета Колпашевского городского поселения от 11.09.2012 № 52 (в редакции решения от 18.12.2014г. №60), (далее – Программа):

1) В разделе I Паспорт программы, раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам» изложить в следующей редакции: «

| Объемы и источники финансирования программы по годам | Объем финансирования Программы составляет 1348,15 млн. руб., в том числе по годам: 2011 год - 91,03 млн. руб.; 2012 год -212,29 млн. руб.; 2013 год - 242,23 млн. руб.; 2014 год -182,64 млн. руб.; 2015 год -179,08 млн. руб.; 2016 год - 312,22 млн. руб.; 2017 год - 41,12 млн. руб.; 2018 год - 27,11 млн. руб.; 2019 год - 28,14 млн. руб.; 2020 год -32,34 млн. руб.; При этом размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета Томской области на сумму 607,62 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и размер средств сторонних и внебюджетных источников – 638,49 млн. рублей. В случае несоответствия заявленных в Программе комплексного развития объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате утверждения новых инвестиционных программ, изменения регулируемых тарифов, утверждения объемов финансирования из бюджета Томской области и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» будет проводиться корректировка целевых индикаторов и объемов финансирования на текущий и последующие годы |
| --- | --- |

».

2) В пункте 5.6 строки:

«2015 год  -224,16 млн. руб.;

2016 год  - 267,11 млн. руб.;»

Заменить строками:

«2015 год  -179,08 млн. руб.;

2016 год  - 312,22 млн. руб.;»

3) В Таблице 5.1 «Мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 годы», в раздел «Теплоснабжение» внести изменения:

- строку 1.34 изложить в следующей редакции:

«

| 1.34 | Реконструкция инженерных сетей микрорайонов «Победа», «Звезда», г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР |  |  | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I этап приобретение материалов |  |  | 41,05 |  |  | 19,41 | 18,34 | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  | IIэтап выполнение СМР |  |  | 144,65 |  |  |  |  | 19,09 | 125,56 |  |  |  |  |

».

- строку «Итого по теплоснабжению» изложить в новой редакции:

«

|  | Итого по теплоснабжению | 12,7 | 24,5 | 398,25 | 1,8 | 63,2 | 74,16 | 29,24 | 30,89 | 164,66 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

4) В таблице 5 «Объем финансирования программы на период 2011-2020 г.г.» строки «Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе» и «теплоснабжение» изложить в новой редакции: «

|  | Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе | 1348,15 | 91,03 | 212,29 | 242,23 | 182,65 | 179,08 | 312,22 | 41,12 | 27,11 | 28,14 | 31,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теплоснабжение | 398,25 | 1,80 | 63,21 | 74,16 | 29,24 | 30,89 | 164,66 | 8,53 | 8,55 | 8,57 | 8,60 |

».

2. Внести следующие изменения в приложение  к Программе (обоснование том 2):

1) В Таблицу 5.3.1 «Финансовые потребности для программы теплоснабжения» внести изменения:

- строку 1.34 изложить в следующей редакции:

«

| 1.34 | Реконструкция инженерных сетей микрорайонов «Победа», «Звезда», г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР |  |  | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I этап приобретение материалов |  |  | 41,05 |  |  | 19,41 | 18,34 | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  | IIэтап выполнение СМР |  |  | 144,65 |  |  |  |  | 19,09 | 125,56 |  |  |  |  |

».

- строку «Итого по теплоснабжению» изложить в новой редакции:

«

|  | Итого по теплоснабжению | 12,7 | 24,5 | 398,25 | 1,8 | 63,2 | 74,16 | 29,24 | 30,89 | 164,66 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2) В таблице 6.1 «Финансовые потребности для реализации общей программы проектов» строки «Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе» и «теплоснабжение» изложить в новой редакции:

«

|  | Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе | 1348,15 | 91,03 | 212,29 | 242,23 | 182,65 | 179,08 | 312,22 | 41,12 | 27,11 | 28,14 | 31,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теплоснабжение | 398,25 | 1,80 | 63,2 | 74,16 | 29,24 | 30,8 | 164,66 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,60 |

.»

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления и разместить на официальном Интернет – сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения 								     А.А.Черников

Председатель Совета

Колпашевского городского поселения                                                                      А.Ф.Рыбалов