|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2025							    												                №

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2030 г.г.»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2030 г.г.» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2030 г.г. изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2030 г.г.»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2030 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 года № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018–2030 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3. Благоустройство городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам реализации 2018–2030 г.г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | ВСЕГО: |
| ВСЕГО: | 6498,0 | 22850,42211 | 32731,23564 | 29352,02928 | 113149,42603 | 16263,51179 | 20659,63954 | 0,0 | 241504,26439 |
| Федеральный бюджет | 5306,1 | 21756,82081 | 22545,15159 | 25903,78434 | 108987,44301 | 14276,10096 | 18428,37642 | 0,0 | 217203,77713 |
| Областной бюджет | 1086,7 | 672,88919 | 2697,27273 | 801,14795 | 471,63226 | 441,52888 | 569,94985 | 0,0 | 6741,12086 |
| Местный бюджет | 105,2 | 420,71211 | 7483,68899 | 2647,09699 | 3690,35076 | 1545,88195 | 1661,31327 | 0,0 | 17554,24407 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 5,12233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,12233 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Повышение комфортности городской среды: повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий не менее чем на 0,5 процентов и повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий не менее чем на 60 процентов по сравнению с 2018 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации и управления контроля за исполнением программы | Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения | https://www.kolpsite.ru/content/modern_urban_environment_npa |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимый на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018–2030 г.г., всего – 241504,26439 тыс. рублей (приложение № 1 к муниципальной программе), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 217203,77713 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 6741,12086тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 17554,24407 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников - 5,12233 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2030 г.г.» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2030 г.г.»

(приложение в редакции постановления Администрации Колпашевского

городского поселения от 05.10.2023 № 722)

(наименование в редакции постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 20.09.2024 № 667).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

Колпашевского городского поселения на 2018 – 2030 г.г.

(наименование в редакции постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 20.09.2024 № 667).

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализа-ции, (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федера льного бюджета | Сред ства областного бюджета | Сред ства местно го бюдже та | Внебюд жетные сред ства | наименование | значение |
| I. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с заявками заинтересованных лиц), в том числе: - ул. Науки, 9/1, 9/2 | Администрация Колпашев ского городского поселения | 2018 – 2024 2020 | 2227,34455 2227,34455 | 0,0 | 2000,000 2000,000 | 222,22222 222,22222 | 5,12233 5,12233 | Ремонт дворовых | 1 |
| 1 | - мкр Геолог, 17 -ул.Портовая,18, ул.Л.Толстого,8 (все - Колпашево); -ул.Геофизическая,2, ул.Папанина,54, ул. Кирова, 48\2, ул. Кирова, 48\1, ул. Победы,27, ул.Обская,44, ул. Победы, 135 (все — Колпашево); - ул. Обская,35 -ул. Пушкина,20, ул. Сов. Север, 19, ул. Кирова,35, мкр. Геолог, 15 (все - Колпашево); - с. Тогур: ул. Свердлова, 5, ул. Свердлова, 6; ул.Советская,31, 69, 73, ул. Тургенева 32; - ул. Науки 24,26,28,30, ул. Строителей,16 (все — Колпашево); |  |  |  |  |  |  |  | проездов; оборудование детской площадки; оборудование автомобильной парковки озеленение территорий; оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; |  |
|  | - мкр Геолог,8 (г. Колпашево) - ул. Победы,4, ул. Кирова, 35\1 (все - Колпашево); - ул. Свердлова, 4,2, ул. Советская, 45 (все - Тогур) |  |  |  |  |  |  |  | устройство водоотводных лотков. |  |
| 2 | Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018 | 58,0 |  |  | 58,0 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| 3 | Осуществление строительного контроля выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов: ул. Науки, 9/1, 9/2, г.Колпашево |  | 2020 | 47,55556 |  |  | 47,55556 |  | Отчет по результатам осуществления строительного контроля | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2332,90011 | 0,0 | 2000,00 | 327,77778 | 5,12233 |  |  |
| II. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство городского парка, г.Колпашево, ул. Парковая, 2\1 |  | 2019 | 5696,20226 | 5497,69014 | 170,0310 | 28,48102 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадок) Устройство песчаного покрытия Устройство газона Установка МАФов | 1 |
| 4.2 | Благоустройство сквера у городского Дома Культуры, по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21 |  | 2019 | 6770,79432 | 6534,83277 | 202,10758 | 33,85397 |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство асфальтобетонного покрытия Устройство покрытия и дорожек из щебня Установка МАФов Озеленение | 1 |
| 4.3 | Благоустройство территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольской) |  | 2019 | 7564,7204 | 7301,0906 | 225,8062 | 37,8236 |  | Устройство фонтана (выполнена заливка чаши, монтаж фонтанного оборудования) – светодинамичный пешеходный фонтан; Благоустройство вокруг фонтана (устройство покрытия из тротуарной плитки) устройство детской игровой площадки, установка МАФов, озеленение | 1 |
|  |  |  | 2020 | 17014,82847 | 14853,94519 | 459,40037 | 1701,48291 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5313,06205 | 4877,33553 | 150,84542 | 284,8811 |  |  | 1 |
| 4.4 | Благоустройство тротуара по ул. Ленина от пер. Юбилейный до ул. Белинского |  | 2019 | 2326,32824 | 2245,25592 | 69,44068 | 11,63164 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия 543 кв.м; Установка бетонный бортовых камней 154 п.м.; Озеленение Установка МАФов Устройство освещения | 1 |
| 4.5 | Благоустройство территории около Колпашевского Краеведческого музея по ул.Ленина,49 |  | 2020 | 3851,832 | 3362,64934 | 103,99946 | 385,1832 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство освещения | 1 |
| 4.6 | Благоустройство территории «Сквер с детской игровой площадкой в с.Тогур ул. Советская» |  | 2020 | 2981,09561 | 2602,49647 | 80,48958 | 298,10956 |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки Устройство детской, спортивной площадок, МАФов Устройство входной зоны Устройство освещения | 1 |
| 4.7 | Благоустройство сквера по ул. Кирова, 28, г.Колпашево |  | 2020 | 1085,955 | 948,03871 | 29,32079 | 108,5955 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещения, водоотводной канавы | 1 |
|  |  |  | 2021 | 192,84016 | 177,70221 | 5,49594 | 9,64201 |  |  |  |
| 4.8 | Благоустройство общественной территории «Пристанская площадь в г.Колпашево» |  | 2021 | 10334,79326 | 9523,51199 | 294,54161 | 516,73966 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия, стоянки Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство освещения |  |
|  |  |  | 2022 | 4561,26877 | 2550,56734 | 78,88353 | 1931,8179 |  | Установка МАФов Устройство памятного мемориала (вертолет) | 2 |
| 4.9 | Благоустройство общественной территории «Тротуар по ул. Белинского (от ул. Кирова до ул. Ленина)» |  | 2021 | 12289,99957 | 11325,23461 | 350,26498 | 614,49998 |  | Устройство асфальта, дорожная разметка, установка бортовых камней, монтаж водоотвода, озеленение, Мафы, электроосвещение | 1 |
| 4.10 | Благоустройство стадиона МКУ «Городской молодежный центр», по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 41 |  | 2022 | 12208,75002 | 11250,36314 | 347,94938 | 610,4375 |  | Подготовительные работы, Планировка территории, Устройство проводов наружного освещения Установка МАФов Устройство освещения | 1 |
|  |  |  | 2023 | 7640,39684 | 7040,6257 | 217,7513 | 382,01984 |  | Устройство проезда, ограждения Устройство площадки воркаута. Установка трибун | 1 |
|  |  |  | 2024 | 6706,69965 | 6123,83549 | 189,39699 | 393,46717 |  | Устройство ограждения Устройство резинового покрытия | 1 |
| 4.11 | Благоустройство сквера (парка) в НГСС у памятника Воинам Великой отечественной войны |  | 2022 | 1571,90724 | 1448,51253 | 44,79935 | 78,59536 |  | Удаление аварийных деревьев Приобретение МАФов | 1 |
|  |  |  | 2023 | 7851,84508 | 7235,47525 | 223,77758 | 392,59224 |  | Устройство тротуара. Устройство проезда. Озеленение. Установка МАФов Ремонт памятника | 1 |
|  |  |  | 2024 | 10200,71963 | 9305,70219 | 287,80526 | 607,21218 |  | Устройство тротуарной плитки Озеленение Установка МАФов | 1 |
| 4.12 | Благоустройство общественной территории «Центральный бульвар г. Колпашево» |  | 2022 | 93738,00 | 93738,00 | 0,0 | 0,0 |  | Озеленение Установка МАФов Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещения Установка арт-объектов | 1 |
| 4.13 | Благоустройство Сквера с детской игровой спортивной площадкой по ул.Гоголя, в г.Колпашево» («Маяк») |  | 2024 | 3254,30141 | 2998,83874 | 92,7476 | 162,71507 |  | Планировка территории Удаление деревьев Устройство водоотведения | 1 |
| 5 | Разработка дизайн проекта, проектно-сметной документации и рабочей документации общественных территорий |  | 2019 | 375,97689 | 177,95138 | 5,50363 | 192,52188 | 0,0 | Наличие разработанного дизайн-проекта, рабочей документации (ед.) | 6 |
|  |  |  | 2021 | 925,00 |  |  | 925,00 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 4 |
|  |  |  | 2023 | 425,9 |  |  | 425,9 |  |  |  |
| 6 | Разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации по участию в конкурсе «Малые города» |  | 2019 | 81,4 |  |  | 81,4 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
|  |  |  | 2022 | 769,5 |  |  | 769,5 |  | Наличие проектно-сметной документации | 1 |
|  |  |  | 2024 | 185,72 |  |  | 185,72 |  |  |  |
| 7 | Оказание услуг авторского надзора и строительного контроля по благоустройству общественных территорий |  | 2020 | 546,864 |  |  | 546,864 |  | Заключение авторского надзора, отчет по результатам осуществления строительного контроля | 8 |
|  |  |  | 2021 | 296,33424 |  |  | 296,33424 |  | Заключение авторского надзора, отчет по результатам осуществления строительного контроля | 8 |
|  |  |  | 2023 | 345,36987 |  |  | 345,36987 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 312,19885 |  |  | 312,19885 |  |  |  |
| 8 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости территории, расположенной по ул. Белинского в г. Колпашево (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  | 2020 | 1,520 |  |  | 1,520 |  | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | 1 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации общественных территорий |  | 2020 | 891,2049 | 778,02188 | 24,06253 | 89,12049 |  | проектно-сметная документация | 4 |
| 10 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий: стадион МКУ «Городской молодежный центр», сквер (парк) в НГСС у памятника Воинам Великой отечественной войны |  | 2022 | 300,00 |  |  | 300,00 |  | проектно-сметная документация | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 228613,32873 | 211897,67713 | 3654,42086 | 13061,23074 | 0,0 |  |  |
| III. Повышение уровня благоустройства территории городского парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство городского парка «Кедровый» | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 | 6341,0 | 5224,3 | 1070,0 | 46,7 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Благоустройство родника Создание зон для активного и пассивного отдыха. | 0 |
|  |  |  |  | 99,0 | 81,8 | 16,7 | 0,5 | 0,0 | Разработка проектно – сметной документации (ед.) | 1 |
|  |  |  | 2019 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Разработка дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 6475,0 | 5306,1 | 1086,7 | 82,2 | 0,0 |  |  |

IV. Повышение уровня благоустройства площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга

разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

| 12 | Благоустройство территории по ул. Кирова, 43 (устройство городской детской-спортивной площадки) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2020 | 4083,03555 | 0,0 | 0,0 | 4083,03555 | 0,0 | Устройство детской-спортивной площадки | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  | 4083,03555 | 0,0 | 0,0 | 4083,03555 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 241504,26439 | 217203,77713 | 6741,12086 | 17554,24407 | 5,12233 |  |  |  |  |  |

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Колпашевского городского поселения Колпашникову Л.Н.

Глава Колпашевского

городского поселения                      					 				                            С.В.Петров

Н.А.Третьякова

- 8 (38254) 5 62 21