АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2023											        № 821

Об утверждении муниципальной программы

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства

на период 2024 – 2028 г.г.»

( в редакции постановлений Администрации Колпашевского городского поселения от 09.07.2024 № 486, от 26.12.2024  № 1043)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение»», распоряжением Администрации Колпашевского городского поселения от 25.09.2023 № 403 О принятии решения по разработке муниципальной программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Е.Н.Порошина

5 06 66

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Колпашевского городского поселения

от 31.10.2023 № 821

Муниципальная программа

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства

на период 2024 – 2028 г.г.»

г. Колпашево

2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства

на период 2024 – 2028 г.г.»

| Наименование целевой программы | «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.» (далее-Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки целевой программы | 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 25.09.2023 № 403 О принятии решения по разработке муниципальной программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.» |  |  |  |  |  |
| Заказчик целевой программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Разработчик целевой программы | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Куратор целевой программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Исполнители целевой программы | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации целевой программы (подпрограмм) | 2024 – 2028 годы |  |  |  |  |  |
| Цели целевой программы | Снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов (модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении) |  |  |  |  |  |
| Основные задачи целевой программы | Повышение эффективности организации коммунального хозяйства на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | 1. Проведение ремонтов (капитальных ремонтов) объектов коммунального хозяйства. 2. Организация теплоснабжения. 3. Организация водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. 4. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы | Общий объем финансирования, в тыс. руб., в т.ч. по годам реализации (источник финансирования - местный бюджет). |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего: | 89 019,8 | 3 812,0 | 3 812,0 | 3 812,0 | 3 812,0 | 104 267,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4600,00 |  |  |  |  | 4600,00 |
| Местный бюджет | 84 419,8 | 3812,0 | 3812,0 | 3812,0 | 3812,0 | 99 667,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты целевой программы | 1. Доля отремонтированных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского городского поселения от запланированных работ. 2. Функционирование угольных и газовых котельных. 3. Количество функционирующих водопроводных и канализационных сетей. 4. Количество функционирующих угольных и газовых котельных. |  |  |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением целевой программы | Администрации Колпашевского городского поселения осуществляет управление и контроль за исполнением программы |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Приоритетной задачей органов местного самоуправления является снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов на территории Колпашевского городского поселения. Реализация программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.» поможет выполнить модернизацию и ремонт. Данные системы требуют непрерывного цикла обслуживания имеющегося оборудования, замены и ремонта систем и оборудования. За последние годы на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт и в минимальных объемах.

Неудовлетворительное техническое состояние, изношенность конструктивных элементов объектов коммунального хозяйства остается одной из наиболее острых проблем.

Планирование и реализация мероприятий программными методами. на территории Колпашевского городского поселения.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия и большими потерями энергоносителей. На территории МО «Колпашевское городское поселение» находятся: тепловые сети — 59,262 км, водопроводные сети — 89 км, водозаборные скважины - 11 шт., 3 станции обезжелезивания, канализационные сети - 42 км, 13 канализационных насосных станций.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов на территории Колпашевского городского поселения.

Задача муниципальной программы:

1. Повышение эффективности организации коммунального хозяйства на территории Колпашевского городского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Программа предполагает реализацию мероприятий в течение пяти лет, с 2024 года по 2028 год, с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без выделения этапов.

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия определены исходя из основной цели и задач данной муниципальной программы.

Перечень программных мероприятий:

1. Проведенные ремонтов (капитальных ремонтов) объектов коммунального хозяйства.

Объем финансирования Программы утверждаются ежегодно при разработке бюджета муниципального образования «Колпашевского городского поселения».Системы программных мероприятий муниципальной программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.» приведены в приложении к настоящей Программе.

2. Организация водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

3. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Исполнителем  Программы является отдел  управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения.

Исполнитель формирует бюджетную заявку по муниципальной программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году, по форме согласовано приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21.09.2011 № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение»» (далее — порядок).

Исполнитель в соответствии с Порядком формирует ежегодный годовой отчет и итоговый (по истечении срока действия Программы) отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы, пояснительную записку к отчету и направляет их заместителю Главы Колпашевского городского поселения в срок до 10 марта следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом исполнения Программы, целевым использованием средств, выделенных из местного бюджета на реализацию программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Колпашевского городского поселения.

Текущий контроль за ходом выполнения основных мероприятий Программы и координацию действия Исполнителя осуществляет заместитель Главы Колпашевского городского поселения.

В ходе реализации Программы могут уточняться программные мероприятия и объемы финансирования с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образовании «Колпашевское городское поселение».

6. Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности (в процентном содержании):

1. Доля отремонтированных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского городского поселения от запланированных работ.

2. Организация водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

3. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

Приложение

к муниципальной программе «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024 – 2028 г.г.»

44. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сроки реализа ции годы |  | Объём и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Средства федераль ного бюджета |  | Средства областно го бюджета | Сред ства местно го бюдже та | Внебюджет ные средства | наименование |  | значение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Проведение ремонтов (капитальных ремонтов) объектов коммунального хозяйства | Администра ция Колпашевско го городского поселения |  | 2024 |  | 8 862,0 | 0 |  | 4600,00 | 4 262,0 | 0 | Наличие подготовленных проектов |  | 1 шт. ежегодно |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 3812,0 | 0 |  | 0 | 3812,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 3812,0 | 0 |  | 0 | 3812,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтирован ных объектов коммунального хозяйства |  | 3 шт. ежегодно |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 3812,0 | 0 |  | 0 | 3812,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 3812,0 | 0 |  | 0 | 3812,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Организация теплоснабжения | Администра ция Колпашевско го городского поселения |  | 2024 | 15 323,8 |  | 0 | 0 |  | 15 323,8 | 0 | Количество функционирующих угольных и газовых котельных | 23 шт. |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Организация водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Администра ция Колпашевско го городского поселения | 2024 |  | 8 660,0 |  |  |  |  | 8 660,0 |  | Количество функционирующих водопроводных и канализационных сетей | 93 км, 42 км |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | Администра ция Колпашевско го городского поселения | 2024 |  | 56 174,0 |  | 0 | 0 |  | 56 174,0 | 0 | Количество функционирующих угольных и газовых котельных | 23 шт. |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 104267,8 |  | 0 | 4 600,00 |  | 99 667,8 | 0 |  |  |  |  |