АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2024							    												                   № 723

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2030 г.г.»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 - 2030 г.г.» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2030г.г. изложить в следующей редакции:

«

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2030г.г.»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2030 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 года № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018–2030 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3. Благоустройство городского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам реализации 2018–2030 г.г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | ВСЕГО: |
| ВСЕГО: | 6498,0 | 22850,42211 | 32731,23564 | 29352,02928 | 113149,42603 | 16263,51179 | 33576,72855 | 0,0 | 254421,35340 |
| Федеральный бюджет | 5306,1 | 21756,82081 | 22545,15159 | 25903,78434 | 108987,44301 | 14276,10096 | 18113,05421 | 0,0 | 216888,45492 |
| Областной бюджет | 1086,7 | 672,88919 | 2697,27273 | 801,14795 | 471,63226 | 441,52888 | 560,25161 | 0,0 | 6731,42262 |
| Местный бюджет | 105,2 | 420,71211 | 7483,68899 | 2647,09699 | 3690,35076 | 1545,88195 | 14903,422 73 | 0,0 | 30796,35353 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 5,12233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,12233 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Повышение комфортности городской среды: повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий не менее чем на 0,5 процентов и повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий не менее чем на 60 процентов по сравнению с 2018 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации и управления контроля за исполнением программы | Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения | https://www.kolpsite.ru/content/modern_urban_environment_npa |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Общественные пространства (территории общего пользования) - это

территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан,  осуществления предпринимательской  деятельности,  с  учетом  требований  действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

2.1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории Колпашевского городского поселения города.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. На территории Колпашевского городского поселения располагаются 430 многоквартирных домов (2 и более этажных). В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности Администрации Колпашевского городского поселения. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство дворовой территории − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если его окружение не благоустроено.

Оценка состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дворовых территорий \ Площадь дворовых территорий | Ед./кв.м | 428\438978 |
| 2 | Благоустроено дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов): количество/площадь | Ед./кв.м | 4/15600 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,9 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 4,4 |
| 5 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед. | 30 |
| 6 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед./кв.м | 30/8905 |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т. д.)/Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 13/8 |
| 8 | Доля населения, имеющего в пешеходной доступности площадки по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду | % | 100 |
| 9 | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий) | % | 61,5 |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Кв.м. | 42215,2 |
| 11 | Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), нуждающихся в благоустройстве | Кв.м | 65334,2 |
| 12 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м | 1,87 |

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди всех рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить основной: бюджетный риск, который связан с дефицитом федерального, регионального и местного бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по финансированию мероприятий муниципальной программы.

Реализации программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к существенному ухудшению состояния благоустроенности муниципального образования, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации программы.

2.2. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов федерального проекта

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении комфортности городской среды: повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий не менее чем на 0,5 процентов и повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий не менее чем на 60 процентов по сравнению с 2018 годом.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок реализации Программы – 2018–2030 г.г.

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018–2030 г.г." является увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

- повышение уровня благоустройства городского парка.

При определении приоритетов политики муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики в области повышения качества городской среды;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2018 - 2030 году на территории Томской области федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2018 - 2030 годы определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома собственников должно быть решены следующие вопросы:

1) Решение о финансовом или трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству;

2) Решение собственников многоквартирного дома о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

3) Принятие решения об участии в реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды;

4) Выбор видов работ, которые будут выполнены на дворовой территории в соответствии с утвержденными перечнями работ:

а) минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса (при необходимости);

- устройство водоотводных лотков;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор;

- отходов (при необходимости);

- озеленение территорий;

- установку урн.

б) дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

5) Определение условий о финансовом или трудовом участии граждан в благоустройстве территорий, в зависимости от выбранных видов работ.

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному перечню обеспечивают трудовое или финансовое участие в размере не менее 1 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | Кв.м. | 1488 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Шт. | 22421 |
| 3. | Установка скамеек | Шт. | 4500 |
| 4. | Установка урн | Шт. | 4600 |
| 5. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35161,8 |
| 6. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м. | 592 |
| 7. | Озеленение территорий | кв.м | 417 |
| 8. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | комплект | 108315 |
| 9 | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8248,0 |
| 10. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2380,9 |
| 11. | Устройство пандуса | п.м. | 6055,0 |
| 12. | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2923,2 |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Показатели вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории путем трудового или финансового участия приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Администрация Колпашевского городского поселения обеспечивает проведение мероприятий по:

- инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

- по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимый на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018–2030 г.г., всего – 254421,35340 тыс. рублей (приложение № 1 к муниципальной программе), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 216888,45492 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 6731,42262 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 30796,35353 тыс. рублей.

- за счет средств внебюджетных источников - 5,12233 тыс. рублей.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан:

- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

- на создании местной информационной поддержки.

В целях включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018–2030 г.г." заинтересованное лицо направляет предложения об  участии в программе в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений о  включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на  2018–2030 г.г." и в сроки, определенные муниципальными нормативно -  правовыми актами.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018–2030 г.г." осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав  которой  утверждается Администрацией Колпашевского городского поселения.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной  программы, проекта благоустройства городского парка, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположения на  выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной  территории общего пользования, приоритетной для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, не капитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в процессе разработки проектов благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- согласование проектных  решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, заинтересованных лиц;

- осуществление общественного контроля.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования, городского парка исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, в СМИ.

Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет  управление Программой и контролирует реализацию мероприятий.

- Администрация Колпашевского городского поселения имеет  право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- Администрация Колпашевского городского поселения имеет   право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).».

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

Глава Колпашевского

городского поселения              						 				                              А.В.Щукин

Е.А.Минина

8 (38254) 5 62 21