АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019											        № 131

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения

на 2018-2022 г.г.»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.» следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018 – 2022г.г.» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2017 № 109а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12 декабря 2014 № 490а». Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018 – 2022г.г. |  |  |  |  |  |
| Цели Программы: | Повышение уровня благоустройства территории Колпашевского городского поселения, способствующего комфортной и благоприятной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |  |  |  |  |  |
| Перечень основных направлений Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3. Благоустройство городского парка. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам реализации 2018 – 2022г.г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО: |
| ВСЕГО: | 6498,0 | 22846,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29344,91 |
| Федеральный бюджет | 5306,1 | 18616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23922,7 |
| Областной бюджет | 1086,7 | 3813,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4899,81 |
| Местный бюджет | 105,2 | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (ед.) Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (ед.) Количество обустроенных городских парков, скверов (ед.) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение уровня благоустройства благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня благоустройства городского парка. Улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории поселения. |  |  |  |  |  |
| Система организации и управления контроля за исполнением Программы | Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения | http://www.kolpsite.ru/file_modern_urban_environment.html |  |  |  |  |  |

.»

  - В абзаце семнадцатом раздела 4 приложения № 1 слова «не менее 1%» заменить словами «не менее 20%».

  - Раздел 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимый на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 г.г., всего – 29344,91 тыс. рублей (приложение 1 к муниципальной программе), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 23922,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 4899,81 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 522,4 тыс. рублей.»

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на 2018 - 2022г.г.»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

Колпашевского городского поселения на 2018 – 2022 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации, (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюд жетные средства | наименование | значение |
| I. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с заявками заинтересованных лиц), в том числе: -ул.Портовая,18, ул.Л.Толстого,8 и мкр. Геолог, 4(все - Колпашево); -ул.Геофизическая,2, ул.Папанина,54, ул. Кирова, 48\2, ул. Кирова, 48\1, ул. Победы,27, ул.Обская,44, ул. Победы, 135, мкр Геолог, 17 (все — Колпашево); - ул. Обская,35, ул. Науки, 9/2, ул. Пушкина,20, ул. Сов. Север, 19, ул. Кирова,35, мкр. Геолог, 15 (все - Колпашево); - с. Тогур: ул. Свердлова, 5, ул. Свердлова, 6; ул.Советская,31, 69, 73, ул. Тургенева 32; - ул. Науки, 9\1,24,26,28,30, ул. Строителей,16 (все - Колпашево); | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 – 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территорий; оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; |  |
|  | - мкр Геолог,8 (г. Колпашево) - ул. Победы,4, ул. Кирова, 35\1 (все - Колпашево); - ул. Свердлова, 4,2, ул. Советская, 45 (все - Тогур) |  |  |  |  |  |  |  | устройство водоотводных лотков. |  |
| 2 | Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018 | 58,0 |  |  | 58,0 |  | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 58,0 | 0,0 | 0, | 58,0 | 0,0 |  |  |
| II. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования, в том числе: - Благоустройства сквера у Городского дома культуры (г. Колпашево, ул. Кирова, 21); - Благоустройство территории по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольской г. Колпашево); - Благоустройство территории по ул. Ленина от пер. Юбилейный до ул. Белинского, г. Колпашево | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 – 2022 | 22541,91 | 18616,6 | 3813,11 | 112,2 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство площадок для активного и пассивного отдыха. |  |
| 2.2 | Разработка дизайн проекта общественных территорий |  | 2019 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 22731,91 | 18616,6 | 3813,11 | 302,2 | 0,0 |  |  |
| 3 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования (сквер по ул. Кирова,28) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 – 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Устройство пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Установка вазонов. Озеленение. Устройство фонтана. Устройство зон для активного и пассивного отдыха. |  |
| 3.1. | Разработка дизайн проекта общественных территорий, концепции сквера |  | 2019 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Наличие разработанного дизайн-проекта (ед.) | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |  |
| III. Повышение уровня благоустройства территории городского парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство городского парка «Кедровый» | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 | 6341,0 | 5224,3 | 1070,0 | 46,7 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек. Установка скамеек и урн. Установка элементов освещения. Модуля охраны Благоустройство родника Создание зон для активного и пассивного отдыха. |  |
|  |  |  |  | 99,0 | 81,8 | 16,7 | 0,5 | 0,0 | Разработка проектно – сметной документации (ед.) | 1 |
|  |  |  | 2019 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Разработка проектно – сметной документации (ед.) | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 6475,0 | 5306,1 | 1086,7 | 82,2 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 29344,91 | 23922,7 | 4899,81 | 522,4 | 0,0 |  |  |

.»

- В абзаце седьмом приложения № 2 к муниципальной программе формирования современной городской среды на 2018-2022 г.г. слова «не менее 1%» заменить словами «не менее 20%».

- Приложение № 4 к муниципальной программе формирования современной городской среды на 2018-2022 г.г. изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к муниципальной программе

формирование современной городской

среды на 2018-2022 г.г.

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий

Показатели вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории путем трудового и (или) финансового участия приведены в таблице

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты/ рубли | - |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 15 |
| Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % | 20 |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы | 18 |

»

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | Ю.С.Иванов |
| --- | --- |

А.А.Чуков

4 17 37