СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 60

18 декабря 2014г.

г. Колпашево

О внесении изменений в решение Совета от 11.09.2012 N 52 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»

В целях приведения решения Совета Колпашевского городского поселения от 11.09.2012 N 52 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.11.2014 № 442а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 25.10.2012 №424а»

Совет Колпашевского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 г.г.» (далее – Программа):

1) В разделе I Паспорт программы, раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам» изложить в новой редакции: «

| Объемы и источники финансирования программы по годам | Объем финансирования Программы составляет 1348,15 млн. руб., в том числе по годам: 2011 год - 91,03 млн. руб.; 2012 год -212,29 млн. руб.; 2013 год - 242,23 млн. руб.; 2014 год -182,64 млн. руб.; 2015 год -224,16 млн. руб.; 2016 год - 267,11 млн. руб.; 2017 год - 41,12 млн. руб.; 2018 год - 27,11 млн. руб.; 2019 год - 28,14 млн. руб.; 2020 год -32,34 млн. руб.; При этом размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета Томской области на сумму 607,62 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и размер средств сторонних и внебюджетных источников – 638,49 млн. рублей. В случае несоответствия заявленных в Программе комплексного развития объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате утверждения новых инвестиционных программ, изменения регулируемых тарифов, утверждения объемов финансирования из бюджета Томской области и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» будет проводиться корректировка целевых индикаторов и объемов финансирования на текущий и последующие годы |
| --- | --- |

».

2) В пункте 5.3 Программы слова «Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 210,6 млн. рублей» заменить словами «Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 398,25 млн. рублей».

3) В пункте 5.6 Программы слова «Объем финансирования Программы составляет 1160,3 млн. руб., в том числе по годам:

2011 год -  91,03 млн. руб.;

2012 год  -212,29 млн. руб.;

2013 год  - 220,87 млн. руб.;

2014 год  -164,20 млн. руб.;

2015 год  -156,66 млн. руб.;

2016 год  - 186,59 млн. руб.;»

Заменить словами «Объем финансирования Программы составляет 1348,15 млн. руб., в том числе по годам:

2011 год -  91,03 млн. руб.;

2012 год  -212,29 млн. руб.;

2013 год  - 242,23 млн. руб.;

2014 год  -182,64 млн. руб.;

2015 год  -224,16 млн. руб.;

2016 год  - 267,11 млн. руб.;»

4) В пункте 5.6 Программы таблицу

Изложить в новой редакции: «

| Источники финансирования | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | ТБО | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Областной бюджет | 2,8 | 342,8 | 221,74 | 5,7 | 5,0 | 0,0 | 578,04 |
| Местный | 3,6 | 16,0 | 45,52 | 173,8 | 42,5 | 6,5 | 287,92 |
| Прочие | 18,7 | 231,8 | 130,99 |  |  |  | 381,39 |
| Итого | 25,1 | 691,3 | 398,25 | 179,5 | 47,5 | 6,5 | 1348,15 |

».

5) В пункте 5.6 Программы слова

«Размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета  Томской области на сумму 478,4 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  и  размер средств сторонних и  внебюджетных источников – 581,2 млн. рублей»

заменить словами:

«Размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета  Томской области на сумму 607,62 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  и  размер средств сторонних и  внебюджетных источников – 638,49 млн. рублей».

6) В Таблицу 5.1 «Мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 годы», в раздел «Теплоснабжение» внести изменения:

- после строки 1.33 добавить строки:

«

| 1.34 | Реконструкция инженерных сетей микрорайонов «Победа», «Звезда», г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР |  |  | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I этап приобретение материалов |  |  | 37,75 |  |  | 19,41 | 18,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | IIэтап выполнение СМР |  |  | 147,95 |  |  |  |  | 67,5 | 80,45 |  |  |  |  |

».

- строку «Итого по теплоснабжению» изложить в новой редакции:

«

|  | Итого по теплоснабжению | 12,7 | 15,2 | 398,25 | 1,8 | 63,2 | 74,16 | 29,24 | 76 | 119,55 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

7) В таблице 5 «Объем финансирования программы на период 2011-2020 г.г.» строки «Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе» и «теплоснабжение» изложить в новой редакции: «

|  | Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе | 1348,15 | 91,03 | 212,29 | 242,23 | 182,65 | 224,16 | 224,16 | 41,12 | 27,11 | 28,14 | 31,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теплоснабжение | 398,25 | 1,80 | 63,21 | 74,16 | 29,24 | 76 | 119,55 | 8,53 | 8,55 | 8,57 | 8,60 |

».

8) В разделе 6 пункт 2 изложить в новой редакции:

«2.Средства областного бюджета Томской области на газификацию г. Колпашево и с. Тогур на сумму 607,62 млн. руб.».

9) В пункте 3 раздела 6 слова «581,2 млн. руб.» заменить словами «607,62 млн. руб.».

2. Внести следующие изменения в приложение к Программе:

1) В разделе 5.3 слова «210,6 млн. руб.» заменить словами «398,25 млн. руб.».

2) В Таблицу 5.3.1 «Финансовые потребности для программы теплоснабжения» внести изменения:

- после строки 1.33 добавить строки:

«

| 1.34 | Реконструкция инженерных сетей микрорайонов «Победа», «Звезда», г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР |  |  | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I этап приобретение материалов |  |  | 37,75 |  |  | 19,41 | 18,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | IIэтап выполнение СМР |  |  | 147,95 |  |  |  |  | 67,5 | 80,45 |  |  |  |  |

».

- строку «Итого по теплоснабжению» изложить в новой редакции:

«

|  | Итого по теплоснабжению | 12,7 | 15,2 | 398,25 | 1,8 | 63,2 | 74,16 | 29,24 | 76 | 119,55 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

3) Таблицу 5.3.2 «Прогнозируемые источники финансирования Программы теплоснабжения Колпашевского городского поселения» изложить в новой редакции: «

| Источники финансирования |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2020 | 2011-2020 |
| Прочие источники | 3,95 | 21,42 | 71,32 | 34,3 | 130,99 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 51,45 | 72,44 | 97,85 |  | 221,74 |
| Местный бюджет | 9,6 | 9,54 | 26,38 |  | 45,52 |
| Всего | 65,0 | 103,4 | 195,55 | 34,3 | 398,25 |

».

4) В таблице 6.1 «Финансовые потребности для реализации общей программы проектов» строки «Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе» и «теплоснабжение» изложить в новой редакции: «

|  | Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе | 1348,15 | 91,03 | 212,29 | 242,23 | 182,65 | 224,16 | 224,16 | 41,12 | 27,11 | 28,14 | 31,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теплоснабжение | 398,25 | 1,80 | 63,21 | 74,16 | 29,24 | 76 | 119,55 | 8,53 | 8,55 | 8,57 | 8,60 |

».

5) Таблицу 6.2 «Источники финансирования программы»

Изложить в новой редакции: «

| Источники финансирования | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | ТБО | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Областной бюджет | 2,8 | 342,8 | 221,74 | 5,7 | 5,0 | 0,0 | 578,04 |
| Местный | 3,6 | 16,0 | 45,52 | 173,8 | 42,5 | 6,5 | 287,92 |
| Прочие | 18,7 | 231,8 | 130,99 |  |  |  | 381,39 |
| Итого | 25,1 | 691,3 | 398,25 | 179,5 | 47,5 | 6,5 | 1348,15 |

».

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления и разместить на официальном Интернет – сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения 								     А.А.Черников

Председатель Совета

Колпашевского городского поселения                                                                      А.Ф.Рыбалов