АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017											     № 948

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с. Тогур в навигационный период»

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  (в редакции постановлений от 04.09.2015 № 885, от 07.09.2016 № 660, от 30.09.2016 № 746, от 07.10.2016 № 754)

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с. Тогур в навигационный период», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | Ю.С.Иванов |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 27.12.2017 № 948

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с. Тогур

в навигационный период»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (СБП) |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |  |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  | ВЦП соответствует приоритету «прочие, не вошедшие в перечень программных мероприятий» |  |  |
| Цель ВЦП |  |  | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с. Тогур в навигационный период |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения | Показатель |  |
| Организация работы водного транспорта и компенсация недополученных доходов перевозчику при перевозке пассажиров по водному маршруту с. Тогур- мкр. Рейд |  |  | месяц | 6 |  |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0408 | 8500100000 | 810 |  |  | 1 597,1 |
| 0408 | 8500300000 | 240 |  |  | 54,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 651,2 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения расположен с. Тогур мкр. Рейд на территории которого проживает 205 человек (по состоянию на 01 января 2014 года). В данном микрорайоне отсутствуют школа, магазины и больница. В летний период транспортное сообщение с мкр. Рейд организовано с использованием водного транспорта. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы: 1. Жители микрорайона Рейд не имеют возможности пользоваться услугами магазинов, больниц и общеобразовательных учреждений по причине того, что данный микрорайон отрезан от городского поселения р. Кеть. Цели: Целью ВЦП является организация транспортного сообщения с мкр. Рейд в навигационный период, а именно: 1. В связи с тем, что пассажиропоток маленький, а затраты большие содействие населению путём снижения стоимости проездного билета. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | - Поиск исполнителя на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом по водному маршруту № 1 «Тогур-Рейд». - Согласование провозной платы и стоимости провоза 1 пассажира. - Проверка расчёта объёма субсидии. - Выплата перевозчику разницы между провозной платой и стоимостью провоза 1 пассажира. - Проведение мероприятий по содержанию и ремонту причалов и тралению подходов к причалам. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Значение показателя | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жителей микрорайона Рейд транспортной доступностью | % | 100 | Количество перевезённых за отчётный месяц пассажиров разделённое на пассажировместимость судна, разделённое на количество рейсов за 1 месяц и умноженное на 100. Показатель эффективен в случае если значение менее 100 | Расчёт объёма субсидии |
| Количество протраленных площадей причалов и подходов к причалам | м2 | 3 900 | Сумма протраленных м2 отражённая во всех актах умноженная на количество актов | Акт приёмки выполненных работ по тралению причалов |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Подготовка Постановления о порядке компенсации затрат на перевозку пассажиров речным транспортом. Проверка предоставленных расчётов о количестве перевезённых пассажиров. Подготовка Распоряжения на компенсацию затрат по перевозке пассажиров речным транспортом Проведение обследования состояния причалов и припаромков. Составление технического задания. Заключение договоров на выполнение работ и приёмка работ. Доведение до оплаты. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по дорожной деятельности. |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | На 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа следующего за отчетной датой. |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (в редакции постановлений от 04.09.2015 № 885, от 07.09.2016 № 660, от 30.09.2016 № 746, от 07.10.2016 № 754) |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». (в редакции постановлений от 04.09.2015 № 885, от 07.09.2016 № 660, от 30.09.2016 № 746, от 07.10.2016 № 754) |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Препятствовать реализации мероприятий ВЦП может: Непредвиденные обстоятельства (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) Отсутствие перевозчика (подрядчика). Поломка транспортного средства для перевозки пассажиров. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значе-ние |
| 1. | Организация перевозок пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой. | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 04.2018 | 10.2018 | Метляков Сергей Игоревич | Администрация Колпашевского городского поселения | Перевозчик оказывающий льготные услуги по перевозке населения речным транспортом по маршруту № 1 «Тогур – Рейд». | 242 | 1 597,1 | Обеспеченность жителей микрорайона Рейд транспортной доступностью. | 100 % |
| 2. | Траление причалов | Выполнение комплекса работ по тралению причалов и подходов к ним | 04.2018 | 10.2018 | Метляков Сергей Игоревич | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик выполняющий работы по тралению причалов и подходов к ним | 226 | 54,1 | Количество протраленных площадей причалов и подходов к причалам | 3 900 м2 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 651,2 |  |  |