АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018											   № 1079

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2019 год

(в актуальной редакции)

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 29.12.2018 № 1079

Ведомственная целевая программа

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2019 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Ликвидировано несанкционированных свалок |  |  | шт. |  | 3 |
| 2. Благоустройство мест массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведены мероприятия по противоклещевой обработке |  |  | Га |  | 24 |
| 2.2. Вывезено мусора с оз. Светлое |  |  | м3 |  | 110 |
| 2.3. Покрашено стволов деревьев |  |  | шт. |  | 800 |
| 2.4. Отремонтировано детских площадок |  |  | шт. |  | 1 |
| 3.1. Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов |  |  | тыс. м2 |  | 300 |
| 3.2. Проведены мероприятия по ремонту памятников |  |  | шт. |  | 5 |
| 4. Углублены, очищены водоотводные канавы и промыты водопропускные трубы |  |  | м.п. |  | 3840 |
| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0503 | 91 0 01 00000 | 240 |  | 121,4 |  |
| 0503 | 91 0 02 00000 | 240 |  | 180,5 |  |
| 0503 | 91 0 03 00000 | 240 |  | 875,4 |  |
| 0503 | 91 0 04 00000 | 240 |  | 508,4 |  |
| Итого |  |  |  | 1 685,7 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов. В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения, возникающих стихийно. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Удаление отходов с территорий частного сектора является наболевшей проблемой. Часть жителей не желает добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов. Сбрасывая мусор в не предназначенных для этого местах, в итоге образуются несанкционированные свалки мусора, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию и захламлению территорий внутри населенных пунктов и территории. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Так же специализированное предприятие должно вести работы по содержанию в надлежащем виде городских площадей, тротуаров, скверов, парков на территории Колпашевского городского поселения. Ликвидация несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения. Проведение мероприятий по очистки территории и производству работ, связанных со сносом аварийных строений. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидировано несанкционированных свалок, снесено, разобрано и вывезено бесхозных строений. | шт. | Уменьшение несанкционированных свалок и аварийных строений | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 2. Устроено праздничных вымпелов, собрано мусора в городском парке, проведены мероприятия по противоклещевой обработки, вывезено мусора с оз. Светлое, покрашено стволов деревьев. | шт. | Улучшение эстетической обстановки в местах массового скопления людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 3. Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников, проведены мероприятия по ремонту памятников. | м2 | Увеличение благоустроенности Колпашевского городского поселения | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |
| 4. Углублены, очищены водоотводные канавы и промыты водопропускные трубы. | м.п. | Увеличение благоустроенности Колпашевского городского поселения | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отраженным в актах выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | На 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа следующего за отчетной датой. |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия. Отсутствие подрядных организаций для выполнения работ по аукционам. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, разбор и вывоз бесхозных строений | Ликвидация несанкционированных свалок | 05. 2019г | 11. 2019г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципальным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 121,4 | Ликвидировано несанкциониро-ванных свалок | 3 шт. |
| 2 | Благоустрой-ство мест массового отдыха | Противоклещевая обработка | 04. 2019г | 06. 2019г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципальным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 60,0 | Проведено мероприятие по противоклещи-вой обработке | 24 Га (разовое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06. 2019г | 09. 2019г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в месяц, с июня-август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06. 2019 г | 08. 2019 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 50,0 | Проведены мероприятия по покраске стволов деревьев | 800 шт. (разовое) |
|  |  | Ремонт детских площадок | 03. 2019 г | 04. 2019 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 225 | 6,0 | Проведены мероприятия по ремонтно-восстановительным работам | 1 шт. (разовое) |
| 3 | Мероприятия по благоустрой-ству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01. 2019г | 12. 2019г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципальным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 737,3 | Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников | 300 тыс. м2 (ежед-невно за исключением выходных и празд-ничных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05. 2019 г | 08. 2019 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 225 | 138,1 | Проведены мероприятия по ремонту памятников | 5 шт. (разовое) |
| 4 | Мероприятия по содержанию и ремонту системы водоотведения в рамках благоустрой-ства | Углубление, чистка водоотвод-ных канав и промывка водопропускных труб | 06. 2019г | 08. 2019г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципальным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 508,4 | Углублены, очищены водоотводные канавы и промыты водопропускные трубы | 3840 м.п. |

Итого     1 685,7