АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021											          № 40

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства»

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»», решением Совета Колпашевского городского поселения от 27 ноября 2020 года № 29 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Колпашевского городского поселения

от 27.01.2021 № 40

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства»

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП | Администрация Колпашевского городского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП | Второй тип |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов (модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении) |  |  |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения | Показатель (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. Доля отремонтированных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского городского поселения от запланированных работ |  | % | 100 | 100 | 100 |

| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 0502 | 8800100000 | 240 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия и большими потерями энергоносителей. На территории МО «Колпашевское городское поселение» находятся: тепловые сети -58,9км, водопроводные сети — 89 км, водозаборные скважины - 11 шт., 3 станции обезжелезивания, канализационные сети - 42 км, 13 канализационных насосных станций |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | За последние годы на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт и в минимальных объемах. Неудовлетворительное техническое состояние, изношенность конструктивных элементов объектов коммунального хозяйства остается одной из наиболее острых проблем. Цель ВЦП - снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Заключение муниципальных контрактов на ремонт объектов с целью поддержания удовлетворительного технического состояния коммунального хозяйства муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Наличие подготовленных проектов (проектных сметных документаций) на объекты коммунального хозяйства | шт. | Не менее 3 | Суммирование | Подписанные акты выполненных работ на подготовленные проекты (проектных сметных документаций) |
| 2. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | Не менее 9 | Суммирование | Подписанные акты выполненных работ на отремонтированные объекты |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | по состоянию на 01 июля текущего финансового года и 01 января следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 826 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий, а так же заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлено |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение, ед. измере ния |
|  | Очередной финансовый год 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов (проектных сметных документаций)по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Подготовка проектов на: - водопроводные сети и объекты, -канализационные сети и объекты, тепловые, ГВС сети и объекты, -электрические сети и объекты | 01.01. 2021г | 31.12. 2021г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 50,00 | Наличие подготовленных проектов (проектных сметных документаций) на объекты коммунального хозяйства | Не менее 3 шт. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01.01. 2021г | 31.12. 2021г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 3 050,00 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | Не менее 9 шт. |
|  | Плановый период 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов (проектных сметных документаций)по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Подготовка проектов на: - водопроводные сети и объекты, -канализационные сети и объекты, тепловые, ГВС сети и объекты, -электрические сети и объекты | 01.01. 2022г | 31.12. 2022г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 50,00 | Наличие подготовленных проектов (проектных сметных документаций) на объекты коммунального хозяйства | Не менее 3 шт. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01.01. 2022г | 31.12. 2022г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 3 050,00 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | Не менее 9 шт. |
|  | Плановый период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов (проектных сметных документаций)по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Подготовка проектов на: - водопроводные сети и объекты, -канализационные сети и объекты, тепловые, ГВС сети и объекты, -электрические сети и объекты | 01.01. 2023г | 31.12. 2023г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 50,00 | Наличие подготовленных проектов (проектных сметных документаций) на объекты коммунального хозяйства | Не менее 3 шт. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01.01. 2023г | 31.12. 2023г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администра ция Колпашевского городского поселения | Подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 901 0502 88001 00000 240 | 3 050,00 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | Не менее 9 шт. |