АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ КЧС

19.04.2018 г.                            					                    г. Колпашево

Время проведения: 19.04.2018 г. 14-15 часов.

Место проведения: Каб. № 201 Администрации Колпашевского городского поселения.

Заседание провёл: И.о. Главы Колпашевского городского поселения, заместитель председателя КЧС – Иванов Юрий Сергеевич.

Секретарь КЧС – Браун Никита Анатольевич.

Присутствующие члены КЧС:

- Иванов Ю.С.

- Браун Н.А.

- Волков А.А.

- Воробьев С.В.

- Комаров Е.Н.

Рассматриваемые вопросы:

1. О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Колпашевского городского поселения и установлении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, в связи с отсутствием подрядчика по содержанию дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север в 2018 году, возможным подтоплением талыми водами социально значимых объектов, таких как - школы, детские сады, медицинские учреждения, а так же  многоквартирные и частные дома.

Докладчики: Волков А.А.

Вопрос № 1

Член КЧС, начальник отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Волков А.А. доложил о том, что 07 марта 2018 года между Администрацией Колпашевского городского поселения, и ООО «Строймастер» заключен муниципальный контракт № 107 на «Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север в 2018 году».

Подрядчиком со дня заключения муниципального контракта систематически не исполнялись условия заключенного муниципального контракта, о чем свидетельствуют акты выявленных недостатков по содержанию автомобильных дорог: акт № 1 от 12.03.2018г., акт № 2 от 13.03.2018г., акт № 3 от 14.03.2018г., акт № 4 от 16.03.2018г., а также претензия от 16.03.2018г. исх. № 814/18.

Согласно п.9 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и п.1,2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с п. 8.1 муниципального контракта № 107 (предусматривающим одностороннее расторжение контракта) Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при существенном нарушении условий контракта другой стороной, предупредив Подрядчика за 10 дней.

Извещение об одностороннем расторжении вручено лично в руки под роспись 03.04.2018 г. Направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении ИП Корнев 05.04.2018. Вручено 06.04.2018. вступает в силу через 10 дней — 17.04.2018.

Вышеуказанный контракт включал в себя следующие работы:

- отвод воды с автомобильных дорог;

- вскрытие водоотводных канав;

- промывка водоотводных труб.

В связи с весенним пропуском талых вод существует срочная необходимость заключения вышеуказанного муниципального контракта, так как на территории Колпашевского городского поселения установилась плюсовая дневная температура, наблюдается обильное снеготаяние. Если не выполнить вышеуказанные работы вовремя, возможны подтопления талыми водами социально значимых объектов, таких как - школы, детские сады, медицинские учреждения, а так же многоквартирные и частные дома.

В целях предотвращения ЧС, Волков А.А. предложил ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и заключить контракт с организацией способной выполнить работы по организованному пропуску талых вод в с.Тогур, д.Волково, д.Север в 2018г., а так же по содержанию сети автомобильных дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север, до заключения основного контракта по содержанию сети автомобильных дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север на 2018 год.

Комиссия решила:

1. Принять информацию по рассматриваемому вопросу к сведению.

2. Рекомендовать И.о. Главы Колпашевского городского поселения:

2.1 Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 20.04.2018г. до заключения основного контракта по содержанию сети автомобильных дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север на 2018 год.

2.2 В целях предотвращения чрезвычайной ситуации заключить контракт с организацией, способной выполнить работы по организованному пропуску талых вод в с.Тогур, д.Волково, д.Север в 2018г., а так же по содержанию сети  автомобильных дорог в с.Тогур, д.Волково, д.Север, в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 5 чел.; против – 0 чел.; воздержалось – 0 чел.

Заместитель председателя КЧС 	                                                      Ю.С. Иванов

Секретарь КЧС                                                                                              Н.А.Браун