несекретно

Инв. № 4630 н/с

Экз. №________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Колпашевского муниципального района

Томской области

Положения о территориальном планировании

Директор института 							Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							Енина О.С.

Главный архитектор проекта						Ратникова И.В.

Главный инженер проекта					          Путина М.В.

Санкт-Петербург

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	4

3. Основные направления социально-экономического развития поселения	5

4. Учет интересов российской федерации и Томской области при осуществлении территориального планирования  МО «Колпашевский городского поселения»	7

5. Мероприятия по территориальному планированию местного значения	9

5.1   Функциональное зонирование территории. Зоны с особыми условиями использования территории	9

5.2  Предложение по изменению границ населенных пунктов	15

5.3  Развитие жилых зон. Жилищный фонд	15

5.4  Развитие социальной инфраструктуры местного значения	17

5.5  Развитие транспортной инфраструктуры	18

5.6 Развитие инженерной инфраструктуры местного значения	21

5.6.1  Энергоснабжение	21

5.6.2  Водоснабжение и водоотведение	22

5.6.3 Системы связи	23

5.7 Инженерная подготовка и защита территории	24

5.8  Природоохранные мероприятия	25

5.9  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	26

5.10  Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

5.11  Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности	30

# 1. Общие положения

- Правовыми основами разработки генерального плана муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  (далее МО «Колпашевское городское поселение») является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).

- Этапы реализации генерального плана:

- первая очередь территориального планирования – 2011-2020 гг.;

- расчетный срок территориального планирования – 2021-2035 гг.

- Подготовка Генерального плана МО «Колпашевское городское поселение» осуществлена на основании Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, Комплексной программы социально–экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» на 2008–2012 годы, Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012гг и иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Томской области и Колпашевского района.

- Подготовка Генерального плана МО «Колпашевское городское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области.

- Генеральный план МО «Колпашевское городское поселение»   реализуется в границах установленных Законом Томской области Законом от 9 сентября 2004 г. № 195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района».

- МО «Колпашевское городское поселение»  располагается в центральной части Томской области в междуречье рек Обь и Кеть. Административно входит в состав Колпашевского муниципального района.

- МО «Колпашевскоге городское поселение» имеет общие границы со всеми поселениями Колпашевского района - на севере оно граничит с Иванкинским, Копыловским, Дальненским, на востоке и юго-востоке – с Новосёловским и Саровским поселениями, на западе граница поселения почти на всем своем протяжении проходит по реке Обь, которая отделяет его от Чажемтовского, Новогоренского и Инкинского поселений.

- Общая площадь поселения в административных границах – 90,9 тыс.га. Численность населения на 01.01.2011 год – 31,8 тыс. человек.

- Административный центр поселения – город Колпашево. Также в состав поселения входят: село Тогур, деревня Волково и деревня Север.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Задача Генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план  разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории поселения в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также действующей нормативно-правовой базой.

Основные задачи генерального плана, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории МО «Колпашевское городское поселение». Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

- Определение потенциала территории и  перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения;

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм;

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально–сырьевых ресурсов с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- Развитие системы зеленых насаждений;

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Колпашевское городское поселение».

# 3. Основные направления социально-экономического развития поселения

Экономическое развитие МО «Колпашевского городского поселения» определяется его экономико-географическим положением, которое значительно улучшится с реализацией различных федеральных и региональных  программ по развитию транспортной инфраструктуры - при этом помимо межрегиональных связей улучшатся связи с основным экономическим центром области – г.Томском.

Основные направления экономического развития федерального значения

1. Строительство и обслуживание объектов железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта федерального значения.

Основные направления экономического развития регионального значения

1. Создание  Северо-Сибирского мультимодального транспортного коридора федерального значения, который пройдет по территории Колпашевского поселения, в том числе и Колпашевского городского поселения, значительно увеличит значимость всех видов транспортной деятельности: железнодорожного и автомобильного транспорта, портового комплекса, местного аэропорта.  Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать индустриальному развитию  территории.

2. Развитие лесопромышленного комплекса позиционируется как одно из приоритетных направлений деятельности на территории зоны опережающего развития Томской области  «Северная промышленная площадка», которую составляют северные, восточные и центральные муниципальные районы, в том числе и Колпашевский район.

Колпашевское поселение – рассматривается как перспективная перерабатывающая база лесных ресурсов района.

3. Значительное влияние на развитие территории поселения сможет оказать проект освоения правобережья р.Обь  с целью развития нефтегазодобывающего сектора экономики области. Город Колпашево, как приближенный  к данным территориям экономический центр, обладающий развитой производственной и трудовой базой сможет укрепить свои позиции в геологоразведке и стать одним из опорных хозяйственных центров нефтедобывающей отрасли.

4. Колпашевский железорудный узел – можно рассматривать как ресурсную базу планируемого к осуществлению Бакчарского горно-металлургического комплекса.

5. Колпашевский район, в целом, и Колпашевское поселение, в частности, обладают значительными запасами дикорастущего сырья. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности при обустройстве территории муниципального района будет способствовать развитию сферы заготовки дикорастущего сырья в промышленных масштабах. Колпашевское городское поселение – потенциальный центр развития перерабатывающей промышленности.

Основные направления экономического развития местного  значения

1. Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития поселения.

В сфере малого бизнеса, где прогнозируется основная концентрация  рабочих мест в частном секторе, возможно развивать:

- отрасли потребительского рынка, в том числе торговля, общественное питание, бытовые услуги,

- сельское хозяйство, в том числе с развитием крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств,

- рыбодобыча и рыбопереработка,

- звероводство,

- производство пищевых продуктов,

- производство строительных материалов,

- придорожный сервис,

- рекреация и туризм,

- строительные услуги,

- услуги бизнесу.

Место в системе расселения. Прогноз численности населения:

- В общерегиональной системе расселения г.Колпашево рассматривается как опорный центр, обслуживающий центральную зону системы расселения области.

- На районном уровне   -  г.Колпашево с прилегающими к нему населенными пунктами в перспективе сохранит свою роль опорного центра расселения, обеспечивающего устойчивость территории.

- В Генеральном плане принят активный вариант прогноза численности населения Колпашевского городского поселения:

- 2020 год – 32,3 тыс.чел.

- 2035 год – 34,3 тыс.чел.

# 4. Учет интересов российской федерации и Томской области при осуществлении территориального планирования  МО «Колпашевский городского поселения»

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения

| № п/п | Мероприятие (объект) | Период реализации, гг. | основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали по маршруту Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск, с мостом через реку Обь в районе города Колпашево | 2011-2035 | ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)» Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Проектные решения СТП Томской области |
| 2 | Строительство автодороги Чажемто – Колпашево – Белый Яр – Катайга – Лесосибирск («Обь-Енисейская широтная автодорога»): |  | Стратегия развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг. СТП Томской области |
| 2.1 | - строительство участка автодороги с асфальтобетонным покрытием от села Чажемто до автодороги «Колпашево – Белый Яр», включая подъезд к городу Колпашево (планировочный район НГСС - Нарымская государственная селекционная станция) | 2011-2020 | Проектные решения СТП Томской области |
| 2.2 | - строительство моста через реку Обь в районе г. Колпашево (протяжённость - 1963 погонных метра); | 2011-2020 |  |
| 2.3 | - реконструкция автодороги «Колпашево – Большая Саровка» с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении | 2011-2020 |  |
| 2.4 | - реконструкция автодороги «Колпашево – Белый Яр» с заменой ветхих мостов и укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении (в границах МО «Колпашевский район») | 2011-2020 |  |
| 2.5 | - реконструкция автодороги «Тогур – Новосёлово – Маракса 1-я» с укладкой асфальтобетонного покрытия | 2021-2035 |  |
| 2.6 | - перевод автодороги «Чажемто – Колпашево – Белый Яр – Катайга – Лесосибирск» в разряд федеральных (в границах МО «Колпашевский район») | позднее 2035 |  |
| 3 | Строительство региональной автодороги по трассе зимника местного значения муниципального района «Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка» |  | Проектные решения СТП Томской области |
| 3.1 | - организация и обустройство паромной переправы через Кеть севернее села Тогур | 2011-2020 |  |
| 3.2 | - строительство моста через протоку Северскую | 2011-2020 |  |
| 3.3 | - строительство автодороги с гравийным покрытием «Тогур – Север» | 2011-2020 |  |
| 3.4 | - строительство автодороги с гравийным покрытием «Север – Дальнее» | 2011-2020 |  |

Мероприятия по инженерной защите территории  регионального значения

Противоэрозионные мероприятия в г.Колпашево –  спрямление русла р.Обь.

Развитие социальной инфраструктуры регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области  предусмотрены следующие объекты регионального значения:

|  | Объект | населенный пункт | период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения профессионального образования |  |  |
|  | многопрофильный учебный центр | г.Колпашево | 2011-2020 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |
|  | медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь | г.Колпашево | 2011-2020 |
| 4 | Культура |  |  |
|  | Концертный зал | г.Колпашево | 2021-2035 |
|  | Театр | г.Колпашево | 2011-2020 |

Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а) на территории Колпашевского муниципального района  предусматривается:

1.  Сохранение существующих ООПТ регионального значения

Памятники природы:

- «Первое Светлое озеро» - водный

- «Кедрач у  города Колпашево» - ботанический

# 5. Мероприятия по территориальному планированию местного значения

## 5.1   Функциональное зонирование территории. Зоны с особыми условиями использования территории

Зонирование территории МО «Колпашевское городское поселение» является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование обеспечивает пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, регионального и местного.

Функциональные зоны в составе графических материалов представлены на чертеже «Город Колпашево. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития» и «Село Тогур, деревни Волково и Север. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития» М 1:10 000.

Выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования (сельхозпроизводители);

- специального назначения.

Город Колпашево

Значительное развитие получает жилая зона города. На основе данных технического состояния жилых зданий предусмотрен снос всего ветхого аварийного жилья, которое через 10-15 лет достигнет своего физического и морального износа.

Жилые зоны предусмотрены для застройки:

- многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей,

- малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-4 этажа,

- блокированными жилыми домами,

- жилыми домами коттеджного типа  с земельными участками.

Объекты, размещенные в жилой зоне должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории: 25% территории допускается использовать для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта, производственных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

В пределах сложившейся застройки центрального района в существующих кварталах будет осуществляться реконструкция жилых домов. Часть жилой зоны предусмотрена под возведение социального жилья – 5-и и 2-4-х этажных домов, которые будут возводиться на свободных территориях внутри существующих кварталов.

Район Матьянга генеральным планом предусматривается как район индивидуальной малоэтажной жилой застройки с земельными участкам, с полным инженерным благоустройством данной территории.

Новые кварталы проектируются:

– на первую очередь:

  - территория КЭЧ: малоэтажная (2-4 эт.) многоквартирная застройка и малоэтажная застройка с земельными участками (коттеджная);

  - район Матьянга: малоэтажная застройка с земельными участками (коттеджная);

  - северная часть города: малоэтажная застройка с земельными участками (коттеджная).

– на расчетный срок:

- северная часть города: смешанная малоэтажная многоквартирная застройка (группы 2-4-х этажных домов, а также блокированная);

- в юго-восточном районе – смешанная малоэтажная многоквартирная застройка (группы 2-4-х этажных домов, а также блокированная).

Дополнительно будут построены  новые здания, в первых этажах которых разместятся учреждения соцкультбыта; магазины, кафе, аптеки и т.п. Это позволит возместить нехватку данных объектов в городе.

Общеобразовательные школы и дошкольные учреждения запроектированы на обособленных участках в пределах жилой зоны с соблюдением допустимых радиусов доступности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов центра города:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется в районе центральной площади города и на пересечении основных транспортных осей – улиц Кирова, Ленина, Белинского. В состав этой зоны входят административные и учебные здания, банки, Дом культуры, краеведческий музей, главпочтампт, культовые объекты, предприятия торговли, общественного питания и социально-бытового назначения. Широкий зеленый бульвар по улице Белинского соединяет центральную транспортную артерию города с  зеленой зоной вдоль набережной р. Обь.

Общественно-деловая зона формируется и в южной части центрального района при въезде в город с паромной переправы.  В состав этой зоны войдут: торгово-развлекательный комплекс, административные здания,  спортивные объекты, предприятия торговли, общественного питания и социально-бытового назначения, а также автомобильный въездной комплекс.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых рекреационных зон.

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. Они разделены на подзоны:

- зеленые насаждения общего пользования, включающие в себя парки, сады, скверы, бульвары, набережные;

- рекреационные объекты: пляжи и зоны отдыха;

- спортивно-оздоровительные объекты, где размещаются спортивно-оздоровительные сооружения и спортивные площадки.

Проектом предлагается организация рекреационных зон:

- на 1 очередь: организация парковой зоны вдоль ул. Ленина, организация благоустроенной зоны отдыха на оз. Первое Светлое.

- на расчетный срок: сооружение новой благоустроенной прогулочной набережной, которая завершит формирование фасада города со стороны р. Обь.

Проектом предусматривается организация следующих спортивных зон:

- на 1 очередь: спортивных комплексов, спортивных площадок в строящихся жилых кварталах;

- на расчетный срок: создание спортивно-оздоровительного комплекса .

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Существующая производственная зона в северо-западной части города подлежит дальнейшему насыщению, предполагается реализация имеющихся отводов под производственные и коммунальные площадки.

С целью обеспечения экологической оптимизации планировочной структуры города проектом предлагается упорядочение промышленных зон по отраслевому признаку и установление следующих производственных зон:

I – зона промышленно-коммунальных объектов III класса вредности (СЗЗ-300м);

II – зона промышленно-коммунальных объектов IV класса вредности (СЗЗ – 100 м);

III – зона промышленно-коммунальных объектов V класса вредности (СЗЗ – 50 м).

IV – производственно-деловая зона (СЗЗ – 25 м).

V – зона предприятий пищевой отрасли IV класса вредности (СЗЗ-100м);

VII – зона предприятий пищевой отрасли V класса вредности (СЗЗ-50м).

Производственные территории требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:

- зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;

- зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта, где расположены гаражи для автомобилей и лодок, улично-дорожная сеть.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозабора;

- энергообеспечения;

- очистных сооружений канализации,

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Зона земель НГСС предназначена для ведения сельскохозяйственной и научной деятельности в целях селекции с/х культур.

Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения  в соответствии с действующими нормативами. Территории зон определены с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ. В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Территория санитарно-защитной зоны должна быть максимально озеленена (не менее 40%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны:

- зона использования для нужд обороны;

- зона кладбища;

- зеленых насаждений специального назначения.

Село Тогур

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в селе генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории с установлением границ населенного пункта. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные и вспомогательные основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные.

В проекте обозначены следующие функциональные зоны:

- жилые,

- общественно- деловые,

- рекреационные,

- производственные, транспортной и инженерной инфраструктуры,

- специального назначения.

Жилая зона поселка получает значительное территориальное развитие. Проектом предлагается изменение границы с. Тогур с учетом перспективного градостроительного освоения и переселения жителей из жилого фонда г. Колпашево, расположенного на территориях, подверженных оползневым процессам в связи в речной эрозией.

Жилые зоны предусмотрены для застройки:

- многоквартирными жилыми домами в 5 этажей,

- малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-4 этажа,

- жилыми домами коттеджного типа  с земельными участками.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов центра:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется в центральной части села на улицах Севетская-Ленина-Свердлова.  В состав этой зоны войдут: административные здания,  спортивно-оздоровительный комплекс, центр культурного досуга, предприятия торговли, общественного питания и социально-бытового назначения.

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. Они разделены на подзоны:

- зеленые насаждения общего пользования, включающие в себя парки, сады, скверы, бульвары;

- спортивно-оздоровительные объекты, где размещаются спортивно-оздоровительные сооружения и спортивные площадки.

Проектом предлагается создание на территории существующего зеленого массива рекреационной зоны с обустройством лыжных трасс, велодорожек и других объектов активного отдыха населения в летнее и зимнее время года.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:

- зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;

- зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта, где расположены гаражи для автомобилей и лодок, улично-дорожная сеть.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозабора;

- энергообеспечения;

- очистных сооружений канализации,

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения  в соответствии с действующими нормативами. С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны:

- кладбища;

- зеленых насаждений специального назначения.

Деревня Волково

Жилая зона деревни получает незначительное развитие. Жилая зона предусмотрена для застройки жилыми домами с земельными участками.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов центра:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Деревня Север

Жилая зона деревни получает незначительное развитие. Жилая зона предусмотрена для застройки жилыми домами с земельными участками.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов центра:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется вдоль центральной улицы. Предлагается строительство спортивной площадки и сквера.

Проектная планировочная структура МО «Колпашевское городское поселение» и его функциональное зонирование отражают:

- целесообразность и удобство организации качества среды жизнедеятельности,

- взаимоорганизацию и взаимодействие таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, производственные зоны и зоны инженерных и транспортных инфраструктур,

- формирование общественно-деловых зон и насыщение их общественными и культурно-бытовыми объектами, достойными районного центра Колпашевского района.

## 5.2  Предложение по изменению границ населенных пунктов

| - № - пп | - мероприятие | - содержание | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложение по изменению границ населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | Изменение площади земель населенных пунктов | Генеральным планом предлагается изменение (уменьшение) границы города Колпашево, а именно: - исключить из границы города участок земель лесничеств и лесопарков и перевести его в земли лесного фонда; - исключить земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность за р. Объ (левый берег) и перевести их в земли сельскохозяйственного назначения. Площадь города Колпашево в проектных границах составит 7352 га. Генеральным планом предлагается изменение (увеличение) площади с.Тогур, а именно: - включение в границы села земель сельскохозяйственного назначения. Площадь села Тогур в проектных границах составит 1158 га. | 2011-2030 гг. |

## 5.3  Развитие жилых зон. Жилищный фонд

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимо решать следующие задачи:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья и рекультивация занимаемых им территорий,

- ликвидация жилищного фонда зоне риска обрушения  берега р.Обь.

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа,

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования,

- создание условий для индивидуального жилищного строительства особенно востребованного населением,

- организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

г.Колпашево

- Более интенсивное использование территории за счет уплотнения жилой застройки, застройки свободных территорий внутри сложившихся микрорайонов, реконструкции территорий, занятых усадебной застройкой в центре города.

  - К окончанию расчетного срока убыль жилищного фонда составит – 81,7 тыс.м2, в том числе  в зоне риска обрушения берега р.Обь – 20,2 тыс.м2.

- Новое строительство в городе будет вестись на свободных территориях - 137 га и реконструируемых территориях современной ветхой застройки – 35 га.

- Общая площадь нового жилищного строительства на расчетный срок составит – 298,0 тыс.м2, в том числе к 2020 году – 169,0 тыс.м2.

  - На первую очередь предлагается строительство индивидуального жилья в районах Северный, Восточный, Матьянга, реконструкция территорий, занятых ветхим и аварийным фондом в Центральном районе города.

  - На расчетный срок предлагается продолжение реконструкции под многоквартирное жилье усадебной застройки  в Центральном районе,  а также предлагается под освоение Новый планировочный район, преимущественно индивидуальной жилой застройки,  на границе с с.Тогур,

- В структуре общей площади нового строительства преобладает индивидуальное жилье.

Структура общей площади нового жилищного строительства

| - индивидуальными жилыми домами коттеджного типа | - 54% |
| --- | --- |
| - блокированными жилыми домами | - 5% |
| - малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами (2-3 эт.) | - 33% |
| - многоэтажными многоквартирными домами (4-5эт.) | - 7% |

  - Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в городе к 2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 30 м2/чел.

с.Тогур

- Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда составит – 2,8 тыс.м2.

- Территории нового жилищного строительства в основном сосредоточены на юге и юго-востоке села, на границе с г.Колпашево.

- Площадь территорий нового жилищного строительства – 45 га, в основном все они свободны от застройки.

- Общая площадь нового жилищного строительства на расчетный срок составит – 75,9 тыс.м2, в том числе к 2020 году – 36,1 тыс.м2.

- Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в городе к 2020 году составит 26 м2/чел, к 2035 году – 30 м2/чел.

д.Волково

- Объемы перспективного нового строительства в деревне невелики – порядка 3,6 тыс.м2.

- Новое строительство будет вестись в основном на существующих земельных участках.

д.Север

- В связи со сложной транспортной доступностью населенного пункта новое жилищное строительство малоперспективно.

## 5.4  Развитие социальной инфраструктуры местного значения

|  | объекты | месторасположение | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Местного значения муниципального района |  |  |
|  | Образование |  |  |
|  | Дополнительные 110 мест дошкольного образования в здании бывшей школы под размещение групп дошкольного образования ** | г.Колпашево | 2011 |
|  | Дополнительные 30 мест дошкольного образования при МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»** | г.Колпашево | 2011 |
|  | Дополнительные 20 мест дошкольного образования при МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9»** | г.Колпашево | 2011 |
|  | Дополнительные 40 мест дошкольного образования при МДОУ «Центр развития ребенка 1 категории – детский сад «Золотой ключик»** | с.Тогур | 2011 |
|  | Дополнительные 20 мест дошкольного образования при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»** | г.Колпашево | 2011 |
|  | Дополнительные 15 мест дошкольного образования при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»** | г.Колпашево | 2011 |
|  | Дополнительные 120 мест дошкольного образования при МДОУ «Детский сад комбинированного вида №14»** | г.Колпашево | 2013 |
|  | Дополнительные 40 мест дошкольного образования при МДОУ «Детский сад комбинированного вида №20»** | г.Колпашево | 2013 |
|  | Детский сад на 180 мест | г.Колпашево | 2011-2020 |
|  | Детско-юношеский центр в реконструируемом здании бывшей школы (Комсомольская, 9) | г.Колпашево | 2011-2020 |
|  | Физическая культура и массовый спорт |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (2000-2500 м2) | г.Колпашево | 2011-2020 |
|  | Универсальный спортивный зал (200-300 м2) | г.Колпашево | 2021-2035 |
|  | Универсальный спортивный зал (500-700 м2) | с.Тогур | 2011-2020 |
|  | Бассейн* | г.Колпашево | 2011-2020 |
|  | Бассейн* | с.Тогур | 2021-2035 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение (0,5-0,7 га) | г.Колпашево | 2021-2035 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение (0,5 – 0,7 га) | с.Тогур | 2011-2020 |
| II | Местного значения Колпашевского городского поселения |  |  |
|  | Культура |  |  |
| 1 | Дополнительные помещения для размещения библиотечного фонда | г.Колпашево | 2021-2035 |

*  по Схеме территориального планирования Томской области

**  по Комплексной программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-2013годы»

*** по долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села  Томской области до 2014 года»

## 5.5  Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие городского и поселкового транспорта на территории МО связано с реализацией следующих мероприятий:

- Обеспечение надежного сообщения между центральным и восточным районами г. Колпашево путем строительства дублера ул. Ватутина в створе улиц Красноармейская – Чкалова в связи с обрушением берега р. Обь.

- Усиление транспортных связей между Тогуром и Колпашево путем строительства дублера существующей автодороги. Трасса дублера пройдет северо-восточнее застройки, в основном, вдоль линии ЛЭП.

- Обеспечение транспортной связи проектируемой производственной зоны и зоны расширяемого речного порта с автодорогой регионального значения. Трасса проектируемой грузовой дороги пройдет вне селитебных зон г. Колпашево.

- Строительство подъезда к проектируемой железнодорожной станции на Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и подключение к проектируемому атодорожному мосту через р. Обь.

- Повышение благоустройства уличной сети в населенных пунктах МО: асфальтирование проезжих частей улиц, устройство тротуаров, озеленение, освещение, организация водоотводов с проезжих частей.

- Строительство улиц и дорог в кварталах и микрорайонах нового строительства.

- Строительство автостоянок у объектов общественного назначения и площадок для временного размещения индивидуального легкового транспорта на территории жилых кварталов и микрорайонов.

Автомобильные дороги

На территории МО "Колпашевское городское поселение" предусматривается строительство и реконструкция нижеследующих автодорог регионального значения.

I-я очередь строительства:

- Строительство автодороги регионального значения Чажемто – Колпашево – Белый Яр – Катайга – Лесосибирск (Обь – Енисейская широтная автодорога), проходящей по новому мосту через р. Обь; протяженность в границах МО "Колпашевское городское поселение" – 4,0 км.

- Строительство подъезда к вышеуказанной автодороге регионального значения и мосту через р. Обь от района НГСС, протяженность 4,5 км.

- Реконструкция автодороги Тогур – Новоселово – Маракса с заменой существующего покрытия на асфальтобетонное. Протяженность – 5,0 км.

Расчетный срок:

- Строительство обходной дороги района НГСС (с учетом отметок от затопления однопроцентного паводка) протяженностью 2,0 км.

- Реконструкция автозимника Тогур – Север – Дальняя – Куржино – Копылово с доведением ее параметров до автодороги IV категории с переходным типом покрытия (черное шоссе); строительство по трассе автодороги моста через протоку Северскую и организация парамного сообщения через р. Кеть, протяженность в границах МО "Колпашевское городское поселение" – 28 км.

На территории МО "Колпашевское городское поселение" предусматривается строительство и реконструкция нижеследующих автодорог местного значения.

I-я очередь строительства:

- Реконструкция автодороги Колпашево – озеро Светлое – примыкание к автодороге на Белый Яр, с доведением параметров автодороги до IV категории с асфальтобетонным покрытием. Протяженность реконструкции – 5,0 км.

- Реконструкция автодороги Тогур – Волково с заменой существующего покрытия на асфальтобетонное, протяженность – 2,0 км.

Расчетный срок:

- Реконструкция 2-х подъездов к с. Волково от автодороги Тогур – Новоселово – Маракса. Общая протяженность – 2,3 км.

- Строительство нового подъезда к озеру Светлое, протяженность – 1,0 км.

Городские и поселковые улицы и дороги

На первую очередь развития МО "Колпашевское городское поселение" намечены нижеследующие мероприятия:

| №№ | Наименование мероприятий | протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
|  | г. Колпашево |  |
|  | Магистральные улицы и дороги: |  |
| 1 | Строительство дублера ул. Ватутина в створе улиц Красноармейская и Чкалова. | 1,3 |
| 2 | Строительство дублирующей дороги на связи Колпашево – Тогур. | 2,4 |
| 3 | Строительство северной грузовой дороги, проходящей от трассы автодороги на Белый Яр до автодороги Колпашево – Тогур. | 8,0 |
| 4 | Реконструкция подъезда к проектируемой производственной зоне вдоль протоки Тогурская. | 2,0 |
| 5 | Строительство дороги на продолжении ул. Голещихина в районе кладбища до соединения с автодорогой на озеро Светлое – I этап. | 1,0 |
|  | Улицы и дороги местного значения |  |
| 1 | Строительство дороги на продолжении ул. Портовой к проектируемой производственной зоне. | 2,0 |
| 2 | Строительство жилых улиц в районе нового строительства вдоль ул. Победы– I этап. | 1,5 |
| 3 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне "Подстанция" (ул. Высоцкого, Клюева и др.). | 2,2 |
| 4 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне "Пески" (ул. Лазарева, Нефтеразведчиков). | 1,5 |
| 5 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне "Селекционная станция" (ул. Политехническая, Рогачева). | 1,7 |
| 6 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне в восточной части города (ул. Радужная, Кардонная). | 1,4 |
|  | с. Тогур |  |
|  | Магистральные улицы и дороги: |  |
| 1 | Реконструкция дублирующей дороги на связи Колпашево – Тогур, проходящей по восточной границе застройки с. Тогур. | 2,0 |
|  | Улицы и дороги местного значения |  |
| 1 | Строительство дороги южнее территории кладбища в районе первоочередного строительства. | 1,6 |
| 2 | Строительство жилых улиц в районе нового строительства вдоль ул. Сибирской. | 2,0 |
| 3 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне "Восточный" (ул. Королева, Восточная и др.). | 3,0 |
|  | с. Волково |  |
| 1 | Строительство жилых улиц в районе нового строительства | 1,0 |
| 2 | Благоустройство улично-дорожной сети | 2,5 |
|  | с. Север |  |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети | 4,0 |

На расчетный срок развития МО "Колпашевское городское поселение" намечены нижеследующие мероприятия:

| №№ | Наименование мероприятий | протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
|  | г. Колпашево |  |
|  | Магистральные улицы и дороги: |  |
| 1 | Строительство дороги на продолжении ул. Голещихина до соединения с существующей автодорогой на озеро Светлое– II этап. | 2,2 |
| 2 | Строительство дороги от подстанции вдоль ЛЭП до соединения с проектируемой северной грузовой автодорогой. | 2,0 |
| 3 | Строительство дороги на связи автодороги Колпашево – Тогур с северной грузовой автодорогой. | 1,7 |
|  | Улицы и дороги местного значения |  |
| 1 | Строительство дороги на связи Колпашево – Тогур в районе бывшей птицефабрики. | 1,2 |
| 2 | Строительство жилых улиц в районе нового строительства вдоль ул. Победы– II этап. | 3,8 |
| 3 | Благоустройство жилых улиц в микрорайоне по ул. Портовая (ул. Подгорная, Песочная, Проточная и др.). | 3,0 |
|  | с. Тогур |  |
|  | Улицы и дороги местного значения |  |
| 1 | Строительство дороги на связи Колпашево – Тогур в районе бывшей птицефабрики. | 0,8 |
| 2 | Строительство дороги к проектируемой производственной зоне вдоль протоки Тогурская. | 2,0 |

В результате проектных мероприятий протяженность магистральных улиц города Колпашево на первую очередь увеличится на 17,7 км; протяженность основных улиц местного значения увеличится на 3,5 км. К расчётному сроку протяженность магистральных улиц города Колпашево увеличится на 5,9 км, улиц местного значения на 5,0 км.

Протяженность магистральных улиц с. Тогур на первую очередь увеличится на 2,0 км; протяженность основных улиц местного значения увеличится на 3,6 км. К расчётному сроку протяженность основных улиц местного значения с. Тогур увеличится на 2,8 км.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для районов многоквартирной застройки с нормативным радиусом доступности 800 - 1500 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 400 автомашин на 1 тыс. жителей).

## 5.6 Развитие инженерной инфраструктуры местного значения

### 5.6.1  Энергоснабжение

| № пп | мероприятие | содержание | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Развитие системы электроснабжения и обеспечения возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей | Строительство ВЛ 110 кВ «Чажемто – Колпашево»– Белый Яр» | 2011-2020 |
|  |  | Проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций «Колпашево» и «Тогур» для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2035 года |  |
|  |  | Проведение работ по замене изношенного оборудования элементов распределительного электросетевого комплекса 10 кВ г. Колпашево, с.Тогур, с.Волково. |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию дополнительных элементов распределительного высоковольтного комплекса 10 кВ по мере застройки новых площадок жилого строительства г. Колпашево, с. Тогур, с. Волково для обеспечения электроснабжения размещаемых на них объектах. | 2011-2035 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Развития системы теплоснабжения | Разработка Генеральной схемы теплоснабжения МО «Колпашевское городское поселение» для определения состава, тепловой мощности и оборудования теплоисточников городского поселения, а также степени централизации систем теплоснабжения г.Колпашево и с.Тогур | 2011-2020 |
|  |  | Строительство новой котельной на газовом топливе для теплоснабжения новой среднеэтажной многоквартирной и общественно-деловой застройки планировочного микрорайона «Новый» г. Колпашево |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Развитие системы газоснабжения | Строительство газораспределительной сети высокого давления для подключения новых модульных газовых котельных и газификации части застройки с. Тогур и планировочного района «Новый» г. Колпашево | 2011-2020 |
|  |  | Строительство газораспределительной сети низкого давления для осуществления газификации объектов теплоэнергетического комплекса, объектов промышленности и жилого сектора г.Колпашево и с.Тогур природным (естественным) сетевым газом. | 2011-2035 |

### 5.6.2  Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | мероприятия | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |
| 1 | Строительство новых и закольцовка существующих сетей водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур, д.Волково, ВНС III подъема | 2011-2020 |
| 2 | Организация системы централизованного водоснабжения д.Север | 2021-2035 |
| 3 | Перекладка изношенных водопроводных сетей | 2011-2035 |
| 4 | Реконструкция водоочистных сооружений г.Колпашево, с.Тогур | 2011-2020 |
| 5 | Строительство ВОС д.Север | 2021-2035 |
| 6 | Строительство ВОС д.Волково | 2011-2020 |
| 7 | Утверждение запасов подземных вод | 2011-2020 |
| 8 | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур, д.Волково | 2011-2020 |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Колпашево | 2011-2020 |
| 2 | Реконструкция КОС с. Тогур | 2011-2020 |
| 3 | Строительство локальных очистных сооружений д.Север | 2011-2020 |
| 4 | Строительство новых канализационных коллекторов и КНС в г.Колпашево, с. Тогур | 2011-2020 |
| 5 | Перекладка изношенных канализационных линий | 2011-2035 |

### 5.6.3 Системы связи

| № п/п | Мероприятия | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Перевод межстанционных кабелей на оптоволоконное оборудование | 2011-2020 |
| 2 |  | расширение емкости АТС в г. Колпашево, дополнительно на 700 №№; | 2020-2035 |
| 3 |  | Развитие транспортной сети передачи данных, модернизация оконечных устройств систем ВОЛС |  |
| 4 |  | Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории поселения и выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов | 2011-2020 |
| 5 |  | Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE) | 2020-2035 |
| 6 | Развитие информационного вещания | развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL | 2011-2020 |
| 7 |  | Развитие Интернета с использованием сетей технологии хPON | 2020-2035 |
| 8 |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация оборудования телепередатчиков расположенных на территории поселения. | 2011-2020 |

## 5.7 Инженерная подготовка и защита территории

| № пп |  | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция / капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |
| 1 |  | ограждающая дамба мкр. "Рейд" | 2011-2020 |
| 2 |  | ограждающая дамба мкр. "Шпальная" | 2011-2020 |
| 3 |  | ограждающая дамба мкр. «Пески» | 2011-2020 |
| Организация водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация) |  |  |  |
| 4 | Водосточные коллекторы |  | 2010-2030 |
| 5 | Очистные сооружения |  | 2010-2030 |
| Вертикальная планировка территории |  |  |  |
| 6 | Осушение территории |  | 2010-2030 |
| 7 | Пригрузка осушенных территорий грунтом |  | 2010-2030 |
| 8 | Благоустройство русел ручьев |  | 2010-2030 |
| Организация рекреационных зон |  |  |  |
| 9 | Обустройство зоны летнего отдыха |  | 2010-2030 |
| 10 | Обустройство пляжа |  | 2010-2030 |

## 5.8  Природоохранные мероприятия

| - № п.п | - Мероприятие | - Содержание мероприятия | - период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |
| - 1.1 | - снижение выбросов загрязняющих веществ от котельных | Перевод муниципальных котельных на газовое топливо | 2011-2020 |
| 2 | Мероприятия по охране поверхностных вод, подземных вод и почв |  |  |
| - 2.1 | - очистка хозяйственно-бытовых сточных вод | Развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных) | 2011-2020 |
|  |  | Реконструкция и модернизация очистных сооружений в с.Тогур и г.Колпашево | 2011-2020 |
| - 2.2 |  |  |  |
| - 2.3 | - снижение уровня негативного воздействия от предприятий и коммунальных объектов | Выявить и ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф | 2011-2035 |
| - 2.4 |  | Предприятия различного профиля должны быть оснащены очистными сооружениями для очистки производственных сточных вод | 2011-2035 |
| - 2.5 | - организации очистки поверхностного стока | - Разработать схемы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с определением площадок размещения очистных сооружений | 2011-2020 |
| - 3 | - Отходы производства и потребления |  |  |
| - 3.1 | - создание экологически безопасной системы обращения с отходами | При необходимости рассмотреть вопрос расширения полигона ТБО г.Колпашево. | 2020-2035 |
| - 3.2 |  | Разработать и утвердить «Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Колпашевского городского поселения». | 2011-2020 |
| - 3.3 |  | Рекультивация полигона ТБО с.Тогур. | 2031-2035 |
| - 3.5 | - обезвреживание и утилизация медицинских и биологических отходов | Установить на полигонах ТБО инсинераторные установки для утилизации биологических отходов. Обеспечить оснащение лечебных учреждений установками обеззараживания медицинских отходов | 2011-2020 |

## 5.9  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Колпашевского городского поселения, представлены памятниками истории, архитектуры и  археологического наследия (памятниками археологии).

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- установление границ территории объектов культурного наследия;

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия.

## 5.10  Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № пп | мероприятие | содержание | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снижение риска возникновения и последствий при чрезвычайных ситуациях на взрыво- пожароопасных объектов (ВПОО) | - Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования на складах и базах ГСМ - Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности на потенциально опасных объектов, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий - Оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения - Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания ВПОО. - Проведение регулярного профилактического осмотра трубопроводного транспорта; | 2010-2035 |
|  | защита систем жизнеобеспечения населения | - Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения | 2010-2035 |
|  | снижение возможных последствий ЧС техногенного характера | - Проведения комплекса противоэрозийных мероприятий; - Переселение населения из опасных зон; - Конструктивные эксплуатационные противоэрозионные мероприятия; - Реконструкция гидротехнических сооружений - Постоянный контроль над техническим состоянием гидросооружений, декларирование безопасности ГТС; - Совершенствование систем мониторинга гидротехнических сооружений, с охватом наиболее уязвимых зон сооружения; - Установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для оповещения населения и персонала; - Проведение учений на моделирующих аварии возникающие на гидросооружениях; |  |
|  | снижение возможных последствий ЧС природного характера | - Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС - Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок - Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда; - Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях - Создание систем оповещения населения в зонах возможного затопления; - Ежегодное проведение противопаводковых мероприятий и расчеты по проведению отселения; - Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; - Установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; - Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон; - Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах; - Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров - Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий | 2010-2035 |

## 5.11  Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности

| № пп | мероприятие | содержание | период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров | - Строительство нового пожарного депо в г. Колпашево | 2011-2020 |
|  |  | - Создание добровольной пожарной дружины в деревне Север |  |
|  |  | - Требуется укомплектование пожарных подразделений новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей; | 2011-2035 |
|  |  | - Развитие системы пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения. |  |
|  | Повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов | - Оборудовать взрыво- пожароопасные объекты как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения | 2011-2035 |
|  |  | - Производить систематическое повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования |  |
|  |  | - Осуществлять регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий |  |
|  | Повышение пожаробезопасности территории | - Провести членения селитебных территорий городов на участки с созданием между ними противопожарных разрывов | 2011-2035 |
|  |  | - Осуществлять своевременную очистку территории в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. |  |
|  |  | - Содержать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время |  |
|  |  | - Ликвидировать незаконную парковку автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников |  |
|  |  | - Производить незамедлительное оповещение подразделений пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам |  |
|  |  | - Осуществлять расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен |  |