# ОТЧЕТ

ЗА 2008-2010 гг ПО СОДЕЙСТВИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

млн. руб.

| № п/п | Наименование проекта | Инициа тор про екта |  | Сроки исполнения, годы | Число рабо чих мест, вновь создан ных, ед. | Всего |  | Привлеченные |  |  |  |  |  | Эффектот реализации проекта, (поступление налогов в бюд жеты РФ) |  | Полученные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Собственные средст ва | в том числе под гарантии бюджета: |  |  |  |  | Иных инвесторов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  | МБ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Производство опилкобетонных строительных материалов по технологии «Булганит». Производства краски, шпатлевки, грунтовки. Строительство цеха по применению технологий несъёмной опалубки велокс для строительства жилых зданий из пенобетона (Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Тургенева, 28/1) | ИП Винокуров Ю.П. |  | план факт | - | 2,92 | 2,92 | - | - |  | - |  | - | - |  | 1.Освоен выпуск новых видов строительных и отделочных материалов на основе местного сырья. 2.Не выполнен 3.Оборудование установлено. Производство запущено |
| 4. | Строительство автомойки (г. Колпашево, ул. Горького) | ИП Чугунов |  | план факт | 4 | 3,5 | 3,5 | - |  | - | - |  | - | 0,05 |  | 4.Улучшение экологической обстановки. |
| 5. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. | Област ной бюджет |  | план факт |  | 26,0 53,2 | 26,0 53,2 |  |  | - | - |  | - | - |  | 5.Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на ком.услуги не достигли в связи с тем, что резко возросла цена газа. -На 2009 год РЭК утвердила рост тарифа на угольные котельные в размере 26%, на газовые -16%. За счет этого снижена доля затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшено качество предоставляемых услуг. |
| Итого 2008 |  |  |  | план факт | 4 | 32,42 53,2 | 32,42 53,2 | - |  | - | - |  | - | 0,05 |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительства гостиничного комплекса |  | ИП Кондра тенко В Брывз гин Е. | план факт | 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 | Создание дополнительных рабочих мест. Увеличение количества оказания бытовых услуг. |
| 7. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора |  | ИП Бударин СИ | план факт | 1 4 | 1,0 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,3 |  | 0,02 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 8. | Перепрофилирование котельной под молодежный досуговый центр |  | Администрация город ского поселе ния | план факт |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 9. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. |  | Администрация района | план факт |  | 72,1 72,1 | 72,1 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
|  | Итого 2009 |  |  | план факт | 16 19 | 79,1 73,4 | 79,1 72,1 |  |  |  |  |  | 1,0 1,3 |  | 0,171 |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора |  | Леонидов ИП | план факт | 1 2 | 1,0 0,862 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 0,02 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 2. | Газификация поселения. |  | Областной бюджет | план факт |  | 83,783 | 0,08 | 0,53 |  | 55,073 |  | 5,0 | 23,1 |  |  |  |